# 1.   УВОД

## 1.1.   ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ

Газдинска јединица “Блата - Малованци“ регистрована је Пописом шума и шумских земљишта шумских подручја у складу са Законом о шумама и налази се у саставу Северне шумске области - Сремског шумског подручја, којим газдује ЈП ”Војводинашуме”-Петроварадин, односно Шумско газдинство “Сремска Митровица” Шумска управа Моровић.

Ово је дванаесто уређивање шума газдинске јединице “ Блата - Малованци “, а прво је извршено 1863. год., и од тада је урађено још 10 уређивања и то: 1885., 1903., 1937., 1951., 1963., 1974., 1984., 1994., 2004.,2015. и садашње 2025. године.

Важење претходне посебне основе за ову  газдинску јединицу је до 31.12.2025. године.

Важење ове основе је од 01.01.2026.- 31.12.2035. године.

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Блата - Малованци” урађена је у складу са следећим законским и нормативним актима:

- Закон о шумама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон);

- Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гласник РС“ бр. 18/24);

- Упутство за газдовање шумама Србије, Упутство за планирање газдовања шумама – радни кораци и Каталог шифара (Објављено на сајту Управе за шуме);

- Правилник о садржини, начину управљања, одржавања и коришћења информационог система у шумарству („Сл. гласник РС“ бр. 49/21);

- Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама („Сл. гласник РС“ бр. 110/21);

- Правилник о шумском реду („Сл. гласник РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17, 87/21);

- Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосању посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала за новогодишње и друге празнике („Сл. гласник РС“ бр. 93/16);

- Правилник о садржини средњерочног плана заштите од биљних болести и штеточина („Сл. Гл. РС“ бр. 36/11);

- Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 8/05 - исправка, 41/09, 19/25);

- Правилник о одређивању малих количина шумских садница и шумског семена („Сл. гласник РС“ бр. 76/09);

- Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Сл. гласник РС“ бр. 76/09);

- Правилник о признавању полазног материјала и контроли производње репродуктивног материјала шумског дрвећа („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 105/05, 83/09 и 120/23);

- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закон и 71/21);

- Правилник о критеријуму за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл.гл. РС“ бр. 35/10);

- Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

- Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“ бр. 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС“ бр. 31/12);

- Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Сл. гласник РС“ бр. 11/90, 49/91);

- Закон о заштити животне средине(„Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09- др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 94/2024-др.закон);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Сл. гласник РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96);

- Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. гласник РС“ бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11, 95/18-др-закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 94/24);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр. 94/24);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 114/08);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/21);

- Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори“ бр. 11/01);

- Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гласник РС-Међународни уговори“ бр. 102/07);

- Закон о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ бр. 18/10, 95/18-др.закон и 92/23-др.закон);

- Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Сл. гласник РС“ бр. 2/12);

- Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гласник РС“, бр. 72/10);

- Законом о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон);

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“, бр. 72/17, 44/18-др.закон и 12/2022 );

- Закон о пољопривредном земљишту(Сл.,гласник РС“бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др.закон);

- Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн., 15/2021 - доп. усклађених дин. изн., 15/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 120/2023 - усклађени дин. изн., 99/2024 - усклађени дин. изн., 109/2025 и 118/2025 - усклађени дин. изн);

- Закон о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/18, 95/18-др.закон и 92/23-др.закон);

- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/18-др.закон, 40/21,35/23-др закон,62/23, 94/24 и 109/25-др закон);

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);

- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020 („Сл. гласник, РС“ бр. 88/10);

- Регионални просторни план АПВ („Сл. лист АПВ“ бр. 22/11);

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Блата-Малованци” усаглашена је са условима заштите природе за израду Основе који су утврђени Решењем Министарства заштите животне средине број 003982100 2025 14850 004 001 501 100 од 23.10.2025. године као и са Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство о водним условима бр. 004656243 2025 09419 005 000 000 001 04 002 од 18.08.2026. године. У поступку прибављања водних услова издато је Мишљење ЈВП “Воде Војводине” бр. II-1445/8-24 НШН од 29.05.2025. године. Такође је издато и Мишљење о уграђености услова заштите природе бр.                              . године.

## 1.2.   ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА

### 1.2.1  Топографске прилике

#### 1.2.1.1.         Географски положај газдинске јединице

Газдинску   јединицу  “Блата - Малованци” чини део  хомогеног  комплекса шума "Горњег Срема". Јединица је добила име по локалитетима Блата и Малованци.

Географске  координате ове газдинске  јединице  су од  44058'12'' до 45001'02''  северне географске ширине и 19003'08'' до 19010'50'' источне географске дужине. Најближе насељено место овој газдинској јединици је село Моровић.

Надморска висина ове газдинске јединице креће се од 77-93 м.

#### 1.2.1.2.         Границе

Спољња граница газдинске јединице, као и границе њене унутрашње поделе (границе одељења и одсека) видљиве су и обележене на терену у складу са Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“ бр 18 / 24 ). Како спољне тако и унутрашње границе ГЈ могу се видети на карти и ГИС пројекту геореференцираном у простору и на основу тога детаљно установити на терену.

#### 1.2.1.3.         Површина

Укупна површина газдинске јединице “Блата - Малованци“ износи 2,521.14 ха и простире се на територији општине Шид - КО Моровић и КО Батровци.

##### Табела бр. 1.0. – Структура површина

| Катастарска општина | Површина по списку парцела |  |  | Површина по површини полигона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | а | м2 | ха | а | м2 |
| Батровци | 212 | 46 | 5 | 213 | 44 | 6 |
| Моровић | 2,306 | 55 | 69 | 2,307 | 69 | 97 |
| Укупно: | 2,519 | 1 | 74 | 2,521 | 14 | 3 |

Као што се из претходне табеле види, постоји разлика у површини која се налази на изводу из катастра списка парцела у односу на површину збира припадајућих полигона добијену у ГИС пројекту. За све обрачуне и калкулације коришћена је површина добијена из ГИС пројекта, односно 2,521.14 ха.

Структура површина по обраслости, као и обраслих површина по пореклу, приказана је у табели 1.1.

##### Табела бр. 1.1. – Структура површина

| Врста земљишта | УКУПНА ПОВРШИНА | ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |  | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свега | Шума | Шумске културе | Шумско земљиште | Свега | Неплодно | За остале сврхе |
| Површина ха | 2,521.14 | 2,386.54 | 2,036.01 | 343.54 | 6.99 | 134.60 | 69.67 | 64.93 |
| Површина % | 100.0 | 94.7 |  |  |  | 5.3 |  |  |
|  |  | 100.0 | 85.3 | 14.4 | 0.3 | 100.0 | 51.8 | 48.2 |
|  | 100.0 |  | 80.8 | 13.6 | 0.2 |  | 2.8 | 2.6 |

### 1.2.2  Имовинско – правно стање

#### 1.2.2.1.         Биографски подаци

У  прошлости  све  ове шуме биле су државна својина Аустро  - Угарске  монархије. Одолевајући најезди Турака,  тадашња Аустро - Угарска држава основала је  тзв.  Војну Крајину. Наиме, на граници  према Турцима били су стационирани граничари, који су били разврстани  по својим пуковнијама и који су се по Војној Крајини прозвали  крајишници. Њихова дужност је била да спречавају упаде Турака и због тога су били принуђени да са њима воде сталне окршаје.

Замисао  оснивања  Војне  Крајине потекла је из потребе заштите од Турака  и  из доказане  храбрости  и  неустрашивости нашег живља у тим  крајевима.  Тако  је  Војна Крајина постала организовањем војних граничара српског националног састава,  који  су од Турака пребеглих у ове крајеве. Као  накнаду  за своје војничке заслуге,  крајишници су добили право сервитута  у државним  шумама.  То  се право односило на грађу ,  огрев и  пашу,  али  за  властите потребе, а признато им је законом  од 3. фебруара 1860 године.

Законом  од  8. јуна 1871. године укинута је Војна Крајина,  али су  стечена  права крајишника и даље остала на снази.    У  циљу  регулисања  тих  права,  све државне шуме на  подручју  Војне  Крајине подељене  су  по вредности на два једнака дела.  Једна  половина припала је држави као власнику, а друга крајишницима. Тако је  том поделом,  откупљено дотадашње сервитутно право са  државних  шума, а држава је постала неограничени власник на своме делу.

Цео овај поступак познат под именом сегрегације имовних општина,  обављен је  на основу закона од 1871. године, а у времену од 1872. - 1874. године.     Сегрегација  шума  вршена  је  посебно за  свако  подручје  бивших  пуковнија,  а образоване  имовне  општине  добиле  су назив дотичне  пуковније.  При  том  су  мањи комплекси, ближе селима припали имовним општинама, а већи удаљенији држави.

Том приликом формирана је Петроварадинска имовна општина (П.И.О.). Сегрегацијом добила је 51712 катастарских јутара шуме. При  том  се  напомиње,  да  новоформирана  господарска  целина  "Северни  базен Босутски" обухвата само један део ове површине.

Године 1936., када су последњи пут обављени уређајни радови (у Краљевини Југославији), ови су комплекси вођени  код  земљишних  књижних  судова у Шиду и  Сремској  Митровици  у  земљишним књигама под именом "Државни шумски ерар Краљевине Југославије".

До  обједињавања поседа у један јединствени дошло је 1948 године  ступањем  на снагу  Закона  о проглашењу општенародном имовином сеоских утрина,  пашњака и  шума, имовине  земљишних,   урбаријалних  и  њима  сличних  заједница,   као  и  крајишких (граничарских) имовних општина. Овај је закон издан под бр. 4299 од 31/XII 1947. године а  обнародован у Службеном гласнику НР Србије број 1 од 7. јануара  1948.године. Овим законом престала су да важе сва дотадашња права породица правоужитника.

Тако  су све ове шуме,  без обзира на раније власништво,  постале државне.  Право државе  на  овај  посед је неограничено,  тј.  не постоје никакви  терети  нити  права службености (сервитутна права). Ово  право државе загарантовано је чланом 7 поменутог  Закона,  који  гласи:  "За имовину  проглашену  општенародном  овим Законом као и за овлашћеничка  права  на  тој имовини неће се давати никакава накнада".

Садашње стање поседовних прилика у оквиру ове газдинске јединице  је задовољавајуће, ова јединица има изглед хомогене целине.

Године 1947.  основано је Шумско газдинство за целу Војводину, да би 1948. године било формирано Шумско газдинство Сремска Митровица са 6 шумских управа (Моровић, Јаменска, Вишњићево, Кленак, Купиново и Огар).

Године 1962. Шумско газдинство “Сремска Митровица“ прелази у Радну организацију, да би 1973. године, као Организација удруженог рада, формирала своје ООУР-е. Друштвене и политичке прилике се мењају и 1989. године Шумско газдинство “Сремска Митровица“ се региструје као Друштвено предузеће за газдовање шумама са 6 радних јединица.

Доношењем Закона о шумама Републике Србије (Сл.гл. РС бр. 46/91), Шумско газдинство “Сремска Митровица“-Сремска Митровица улази у састав Ј.П. “Србијашуме”-Београд, као део новоформираног јавног предузећа.

Године 2001. доноси се Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине Војводине (Сл.гл. РС бр.  6/2002 ), где је чланом 46 став 3 дефинисано да Аутономна покрајина Војводина оснива Јавно предузеће “Војводинашуме”-Петроварадин у чији састав улази Шумско газдинство “Сремска Митровица”.

#### 1.2.2.2.         Поседовно стање

Све катастарске парцеле газдинске јединице “Блата - Малованци“, регистроване су у Земљишним књигама Општинског Суда у Шиду као и у Републичком геодетском заводу општине Шид, као власништво Републике Србије, са правом коришћења ЈП ”Војводинашуме”- Петроварадин, ШГ “Сремска Митровица”, ШУ Моровић.

Рекапитулација:

##### Табела бр. 1.2. – Стања површина по катастарским општинама

| Катастарска општина | СО Шид |  |  | Укупно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | а | м2 | ха | а | м2 |
| Батровци | 213 | 44 | 6 | 213 | 44 | 6 |
| Моровић | 2307 | 69 | 97 | 2307 | 69 | 97 |
| Укупно: | 2521 | 14 | 3 | 2521 | 14 | 3 |

Из претходног прегледа се види да се ова газдинска јединица простире на подручју једне општине и две катастарске општине - Батровци и Моровић. Површина ГЈ једнака је катастарској површини заокруженој на 1 ар, посматрано за сваку КО посебно.

Списак парцела налази се у прилогу који је саставни део ове основе.

У односу на претходну основу дошло је до промене површине и то повећања за 2 ха 55 ара и 49 м2

## 1.3.                ЕКОЛОШКА ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

### 1.3.1.		Рељеф и геоморфолошке карактеристике

Шуме газдинске јединице “Блата - Малованци”  леже у целини у неплавном подручју  између река  Студве  и Босута.  Надморска висина се креће од 81 до 83  метара.  Основне карактеристике рељефа на коме се простире ова газдинска јединица је раван терен са минималним разликама између најнижих и највиших делова.

### 1.3.2.		Геолошка подлога и типови земљишта

Геолошку подлогу на подручју ове газдинске јединице представљају алувијални наноси песка различите структуре. Од земљишних творевина срећу се глејна земљишта, ритске црнице, ливадске црнице и гајњаче, као и њихове ниже системтске јединице, зависно од режима влажења који директно утиче и на производни потенцијал ових земљишта, односно на производност шумских врста дрвећа на њима. Детаљнији опис поменутих земљишта биће дат у поглављу 1.3.5.

### 1.3.3.               Хидрографске карактеристике

Шуме  ове газдинске  јединице  налазе се у неплавном подручју,  те површинске воде  немају већег утицаја на основне карактеристике овог локалитета. Ниво подземних вода различит је у појединим типовима земљишта. Он је један од главних фактора који утиче на заступљеност појединих врста дрвећа и детаљније је обрађен у Плану развоја за Сремско шумско подручје за период од 2016 до 2025.

### 1.3.4.               Климатски услови

За приказивање климатских прилика Сремског шумског подручја, у коме се распростиру и ове шуме, могу послужити подаци метеоролошких мерења, на сталној метеоролошкој станици у Сремској Митровици, који су дати на сајту РХМЗ.

Ово подручје карактерише умерено континентална клима, са особинама панонско-степске умерено континенталне климе, са јасним смењивањима годишњих доба. Континентални карактер климе се огледа у особини да је јесен топлија од пролећа и да је блажи температурни прелаз од лета ка зими него обрнуто. Такође, као особина континеналне климе изражено је и померање температурног минимума на фебруар, а максимума на август (значајно после солстицијума).

Поред наведених околности, остали климатски фактори (температура, ветрови, падавине идр.), не отежавају положај биљака. Просечна годишња температура износи 10.9 °Ц, вегетациони период без мразних дана, просечна количина падавина 569.6 mm од чега преко 50% у вегетационом периоду, омогућавају нормалан развој свих биљака присутних у овој газдинској јединици.

Ово поглавље је детаљније обрађено у Плану развоја за Сремско шумско подручје за период од 2016 до 2025, а подаци ће бити ажурирани у новом Плану развоја Северне шумске области пошто се и подаци везани за климатске услове односе на цело подручје.

### 1.3.5.               Опште карактеристике шумских система

Основне еколошко-производне карактеристике појединих типова шума

На основу синтезе истраживања  геолошког, педолошког, фитоценолошког и типолошког карактера током 80-тих година прошлог века, у сарадњи са Шумарским факултетом Универзитета у Београду у Сремском шумском подручју дефинисани су типови шума за све газдинске јединице у обухвату шумског подручја.  Током претходних циклуса уређивања шума на типолошкој основи, редовно је вршена провера и где је потребно, кориговање граница типова шума.  У складу са важећим правилником и смерницама у документу „Упутство за планирање газдовања шумама- радни кораци“, издвајање одсека врши се на основу: припадности газдинском типу, намене, бонитета станишта, врсте дрвећа, присуства подмлатка, смесе, порекла, облика гајења, структурног облика, старости, обраста, склопа и здравственог стања шуме и других елемената који одређују газдински приступ у конкретној састојини. Како тип шуме није више критеријум за издвајање одсека, долази се до ситуације да у оквиру истог одсека може да буде заступљено више типова шума. Из тог разлога тип шуме није кодиран у пратећој бази података, нити се приказује у опису станишта и састојина. Подаци о просторном распореду типова шума, чувају се  у виду геореференцираних просторних података независно од података  ове основе газдовања шумама, а због значаја типова шума као еколошке основе газдовања шумама у наставку се даје преглед присутних типова шума у овој газдинској јединици са пратећим описима који се односе на конкретан тип шуме.

Тип шуме (12):  Тип шуме беле врбе (Salicetum alba) на бета глеју

Пошто овај тип шуме, односно стабла беле врбе  у  овом  типу  шуме  достижу  висину  преко  5 м (до око 15 метара),  може  се  говорити  о  шуми.  То је  следећи  члан развојног низа земљишта и вегетације која  осваја  некадашње мочваре.  Са повећањем физиолошке дубине профила,  наношењем глине и иловаче и детритуса  хумифицираних биљних делова, земљиште постаје доступно врстама  са дубљим кореном и већом висином. Таква је бела врба која има знатну амплитуду у погледу влаге: издржава дуго плављење, али и извесну летњу сушу, ако је корен у  додиру  са влажним слојевима земљишта.

У овој шуми беле врбе  земљиште  је збијено,  тешког механичког састава (глинуше), до велике висине (близу површине) трајно засићено,  мање - више,  стагнирајућом водом,  са мало кисеоника,  те је ризосфера плитка.  Отуда су стабла са малим пречницима и висинама, за разлику од беловрбових шума на алувијумима крај текућих вода,  где врбове шуме имају високи бонитет.

Овај тип шума беле врбе,  због тешких животних услова (едафских),  има мали  број  пратилаца,  који  нису везани за ову шуму,  већ  за  услове  барских заједница.  Такве су:  Caltha palustris,  Carex vesicaria,  Carex elata,  Galium palustre, Sium latifolium, Teucrium scordium, Agrostis alba, Cenanthe aquatica и друге. Оваква заједница се познаје по ниском, кривом и кржљавом расту беле врбе.

Земљиште  под  овом заједницом је нешто боље (физиолошки дубље)  од онога  под барском ивом.  То су најтежи услови који још бела врба може  поднети, односно  бета-глеј.  И ова шума је еколошки блиска са мочварном шумом црне  јове (Alnus glutinosa).

III/1 - (50):Тип шуме пољског јасена са барском ивом  (Saliceto-cinereae- Fraxinetum angustifoliae) на алфа/бета - бета глеју

Овај тип шуме одликује се осетно већим учешћем и виталношћу хигрофилних врста дрвећа, жбуња и приземне флоре.

У првом спрату то су: Salix fragilis и Populus alba; ове врсте су чешће у овој влажнијој варијанти јасенове шуме.

У спрату жбуња јављају се: Rhamnus frangula, Salix cinerea и Amorpha fruticosa. Посебно је индикативна барска ива - Salix cinerea, која као и пољски јасен подноси екстремне услове ове јасенове шуме и указује на смену вегетације (од барских услова без шума са пионирским жбунастим врстама ка влажним шумама пољског јасена).

У спрату приземне флоре у првом реду пада у очи изузетно мала покровност,понекад само 30%. Ово је у вези са флористичким сиромаштвом (условљеним великом влажношћу) овог типа шуме. Као диференцијалне врсте јављају се: Myosotis palustris, Sium latifolium, Glyceria maxima, Rumex hidrolapathus, Celtha palustris, Cardamine pratensis, Mentha arvensis и др. Као диференцијалне врсте овог типа шуме могу се узети и високе  Carex - врсте (Magnocaricion): Carex vesicaria, Carex vulpina, Carex elata, Carex maxima. У спрату приземне флоре овог типа шуме пада у очи и умањена виталност (мала покровност) оструге - Rubus caesius; на овдашњем влажном земљишту она се приближава својој еколошкој граници (превлажно земљиште без аерације).

Земљиште овде чини влажније варијанте глеј земљишта:алфа/бета-гама - глеј, односно веома вланжне ритске црнице (еуглеј) са еколошким карактеристикама алфа/бета-гама-глеја.

Редукциони хоризонт (Гр), односно мање - више, стагнирајућа подземна вода налази се у току године на дубини од 20 - 60 цм

Влажније варијанте су са алфа/бета или алфа/бета-гама глејем. Редукциони хоризонт је на дубини од 20-45 цм. Површински део профила је такође под утицајем подземне воде и има особине АГ - хоризонта. Понекад, због тешког механичког састава земљишта, на површини земљишта задржава се површинска вода.

Нешто сувљи локалитети су са Гр - хоризонтом на дубини 40-60 цм, односно то су земљишта са особинама бета глеја. И овде је читав земљишни профил под утицајем подземне воде, а понекад и стагнирајуће површинске.

У целини, земљишни услови су, због прекомерног влажења, веома тешки и неповољни. Оваква констатација важи за већину врста. Међутим, успевање и продуктивност пољског јасена (Fraxinus angustifolia) с обзиром да се ради оприродном станишту ове врсте, може да буде добра.

Ове највлажније јасенове шуме представљају први тип шуме који захвата  знатне површине у шумском фонду Сремског шумског подручја и, самим тим  имају одређен газдински значај.

Специфични еколошки услови овог типа шуме подразумевају и посебне и специфичне услове обнављања и развоја састојина на овим стаништима.

Састојине овог типа шуме карактеришу се средњим висинама стабала и, за јасен скромним димензијама - због чега одају утисак знатно ређих састојина. Тако на пример, у старости од 60 година број стабала се, код нормално обраслих састојина, креће око 1.000 и преко 1.000 ком/ха. Пречници стабала су у старости од око 60 година крећу између 15 и 25 цм (дг- око 18 цм; дг max - око 25 цм), а висине између 14 и 20 м (хг - око 17 м; хг max - око 20 м).

Развој стабала и састојина је специфичан за овај тип шуме и у највећој мери је условљен станишним условима. У развојном погледу               "ф а з а    з а л е т а " траје веома дуго - чак до старости од око или близу 40 година, а затим се прираст стабала и састојина значајно и константно повећава до старости од око 70 - 80 година (не располаже се подацима за састојине већих старости, али токови развоја стабала указују да ће период високе производности трајати до старости састојина од око 100 година, а можда и дуже).

Однос запремине и запреминског прираста састојина указује да се око две трећине укупне продукције дрвета остварује у старости између 50 и 100 година. Овај податак, као и величина текућег запреминског прираста (која се у старости састојини између 50 и 80 година креће између 7 и 9 м3/ха) указују да трајање производног процеса у овом типу шуме треба да буде знатно дуже него до сада. Међутим, коначна оцена о оптималној опходњи у овим шумама зависиће и од података о промени здравственог стања и квалитета јасена у већима старостима.

IV/1-(70):Тип шуме јасена и лужњака са хигрофилним пратиоцима (Fraxineto - Quercetum roboris hygrophyllum) на умерено влажним

ритским црницама

Ово је највлажнији тип шуме лужњаково- јасенових шума, која је еколошки контактна са шумом пољског јасена (Салицетум cenerae - Fraxinetum angustifoliae) на алфа/бета- бета  глеју.

У првом спрату варира бројчани однос стабала лужњака и јасена. Већином по бројности стабала преовлађује јасен; местимично је лужњак бројнији. Далеко ређе јављају се стаблимично примешани Populus alba, Ulmus effusa, а врло ретко Salix fragilis и Ulmus campestre(минор).

У спрату приземне флоре општа покровност се јавља од 0.1 до 1.0, а просечно је око 60% површине покривено. Као врсте са већом покровношћу јављају се Carex remota, Rubus caesius(местимично гради фацијесе), Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, Bidens tripartitus, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Carex vulpina, Iris pseudoacorus, Myosotis palustris, Lysimachia vulgaris, Cardamine pratensis, Poa trivialis, Galium palustre

и др.

С обзиром да се овј тип шума јавља у плавном и неплавном подручју, унутар њега постоје извесне разлике у еколошко - флористичком смислу (у неплавном подручју је спрат приземне флоре боље развијен него у плавном; земљишне творевине су мање влажене подземном водом - али зато допунски, повремено влажење плавном - површинском водом).

У спрату жбуња и приземне флоре, у плавном подручју далеко су чешћи: Amorpha fruticosa, Rhamnus frangula i Viburnum opulus, а знатан број врста се овде не јавља или врло ретко (Glechoma hederacea, Poa trivialis, Carex remota и др.).

Земљишта у типу шуме IV/1 могу се означити као умерено влажне ритске црнице. Умерено влажне зато што су сувље од земљишта у шумама пољског јасена (III/1), а знатно влажније од ритских црница у типовима IV/2 и IV/4.

Средњи део профила, а врло често и површински, допунски су влажени водом. Подземна вода дуже стагнира (Гр - хоризонт) обично на дубини 70 - 140 цм. Зато ове ритске црнице и имају еколошке карактеристике гама-глеја, или су нешто сувље. Често су због веома тешког механичког састава земљишта, како је речено, у површинском делу земљишног профила задржава вода, тако да А-хоризонт ритских црница има особине Аг или А3г- хоризонта. Из овог произилази да се у динамици воде и ваздуха код ових земљишта често јавља тзв. влажна, а делимично и сува фаза (лети).

У најсувљим условима тип шуме IV/1 површинских 20-30 цм чини лепо изражен, хумусно - акумулативни хоризонт, из кога је често испран CaCO3. Боја му је мрко - црна, а структура грашкаста и добро стабилна. Механички састав је иловасто - глиновит. У сувом стању јављају се вертикалне пукотине. У Аг - хоризонту у који доспева подземна вода, на дубини 20/30-50 цм знаци оглејавања се већ јасно запажају. Г-оксидациони (Го) или оксидо - редукциони (Гор) хоризонт је на дубини 50 - 70/140 цм. Мање - више стално присутна подземна вода је на дубинама већим од 70 - 140 цм.

Водно - ваздушне особине земљишта у типу шуме  IV/1 су боље од ових особина у типу шуме III/1. Количина воде у земљишном профилу се смањује, а садржај ваздуха (кисеоника) расте. То и омогућава појаву већег броја врста, а и еколошко производни потенцијал земљишта расте.

За разлику од монодоминантних шума, као што су типови јасенових шума или шуме  храста лужњака, где је проучавање и дефинисање основних развојно - производних карактеристика релативно једноставно јер се ради о шумама само једне врсте дрвећа, у мешовитим шумама је веома значајно да се (поред познавања основних таксационих показатеља и развојно - производних карактеристика основних таксационих показатеља и развојно - производних карактеристика стабала и састојина) проуче међусобни односи између главних врста дрвећа - едификатора и утицај станишних и састојинских услова на те односе. Ова друга група показатеља је чак и много значајнија јер сазнања у том погледу представљају стручну основу за планирање циљева и мера газдовања - од обнављања и неговања шума, до одређивања оптималног трајања производног процеса, смеше главних врста дрвећа и др.

С обзиром на претходне констатације, за овај и остале типове мешовитих шума анализирати ће се развојно - производне карактеристике и приказати према две групе  показатеља. Наиме, прво ће се укратко приказати основне развојно - производне карактеристике састојина у целини, а затим ће се анализирати међусобни односи главних врста дрвећа у различитим фазама развоја састојина да би се стекле основне представе о врстама и времену предузимања појединих газдинских мера (узгојних и уређајних).

Расположиви подаци показују да се овај тип шуме одликује веома великим бројем стабала по хектару у младим састојинама што, између осталог указује и да се услови за обнављање јасена овде повољнији него код претходних типова шума (III/1). Међутим, за овај тип шуме карактеристично је веома брзо смањивање броја стабала са повећањем старости састојина - тако да се од преко 3.000 стабала/ха у 20. години старости, овај број већ у 50. години смањује на око 900 - 1.000, а у 100. години износи свега 300 - 500 стабала по хектару. Већ овај података довољно јасно указује да се у овом типу шум не сме каснити са превођењем основних узгојних мера.

Запремину по хектару карактерише константан пораст до 100. године старости састојина (не располаже се подацима за састојине већих старости). Међутим, ово повећање запремине, иако константно и газдински значајно, спорије је него у јасеновим шумама претходне еколошко-производне целине. Ово је, пре свега, условљено мањим износима текућег запреминског прираста који се у периоду између 50. и 100. године     старости састојина креће углавном у распону између 8 и 11 м3/ха.

За овај тип шуме карактеристично је (независно о којој од главних врста дрвећа је реч) да се квалитет стабала при спонтаном (или претежно спонтаном) развоју састојина    веома брзо погоршава, односно да се број стабала 1. узгојно-квалитативне групе веома брзо  смањује и да већ у старости састојина између 30 и 40 година износи (при садашњем газдинском третману ових састојина) свега око 200 до 300 стабала по хектару. Сматрамо ода је ово изузетно значајан податак и чињеница о којој се мора веома озбиљно водити рачуна при будућем планирању газдовања састојинама овог типа шуме.

Међусобни односи лужњака и јасена у оквиру овог типа шуме јасно указују на следеће битне констатације: јасен се на овим стаништима много успешније обнавља и, уколико се не води о томе рачуна у фази обнављања састојина он истискује лужњак и     ствара монодоминантне - чисте састојине јасена. Уколико лужњак успе да се обнови у исто време (или нешто пре) када и јасен, током читавог развоја састојина показује веће производне ефекте од јасена.

Претходне констатације довољно илуструју и потврђују следећи подаци и показатељи:

а) - у свим проученим састојинама обновљеним у последњих 20 - 30 година нема лужњака или је једва примешан;

б) - у састојинама у којима се, поред јасена, обновио и лужњак (састојине старости 50 до 100 година), ова врста дрвећа постиже у односу на јасен:

- веће Dg - за око 7 - 10 цм;

- веће Hg - за око 1 - 3 м;

- веће Dg max - за око 6 - 8 цм;

- већи Hg max - за око 1 - 2 м;

- већи проценат прираста за око 0.5%.

Напред наведени основни подаци представљају врло илустративне показатеље и параметре за избор најповољнијег газдинског поступака са састојинама овог типа шуме - како постојећим, тако и оним које (обнављањем постојећих) треба стварати. Елементарни закључци у том погледу су да:

- у фази обнављања састојина треба максималну пажњу посветити обнављању храста лужњака;

- већ у старости састојина до 20. година (најкасније до 30. година) извршити радикалне узгојне захвате са циљем позитивне селекције и ослобађања "с т а б а л а  б у д у ћ н о с т и" (и јасена и лужњака).

IV/2- (71): Тип шуме јасена и лужњака (Fraxineto-Quercetum typicum)  na сувљим варијантама ритских црница

Овај тип шуме представља еколошко-флористички прелазни стадијум између типова шума IV/1 и IV/4. Ово се у првом реду односи на влажност, у том смислу ова јединица има мање хигрофилни састав од IV/1 и више хигрофилни састав од IV/4. У спрату дрвећа стаблимично се јављају јасен и лужњак; местимично преовлађује једна или друга врста. У претходном типу шуме (IV/1) чешће је јасен имао већи број стабала, односно већу покровност у састојинама (влажније станиште). Друге врсте дрвећа (Ulmus effusa, Populus алба) се ретко јављају, осетно ређе него у IV/1.

У спрату жбуња, који је овде боље развијен, јављају се оба глога (Crataegus oxyacantha и Crataegus monogyna), Pyrus pyraster, Ulmus effusa, Ulmus campestre (m i n o r), Cornus sanguinea, а местимично Amorpha fruticosa. Углавном спрат жбуња је добро развијен, мада његов склоп варира (до 0,7) и већи је него у типу IV/1.

У приземном спрату склоп је јак (често од 0,7 - 1,0) што је резултат повољних услова ризосфере у површинском делу земљишта; јавља се већи број зељастих биљака. Као врста са високим степеном присутности тј. јављањем у готово свакој састојини су: Carex remota, Rubus caesius, Stachys palustris, Mentha aquatica, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens, Galium palustre, Lycopus europaeus, Prunella vulgaris, Polygonum hydropiper, Glechoma hederacea, Rumex sanguineus, Solanum dulcamaraи друге. Као диференцијалне врсте у односу на IV/1 јављају се врсте (са далеко чешћим јављањем тј. већим степеном присутности у шуми јасена и лужњака са реткокласом оштрицом): Brachypodium silvaticum, Festica gigantea (две graminee са већим захтевима за аеративним зељиштима), Geum urbanum, Lythrum salicaria, Circea lutetiana, Viola silvestris, Carex divulsa, Senecio ertricus, Stenactis annua, Aristolochia clematitis, Plantago minor. Све ове врсте, са већим степеном присутности у овој шуми указују на сувље станиште у односу на IV/1. У истом смислу говори и изостајање односно ређе јављање неких хигрофилнијих врста (чешћих у IV/1): Cardaminaea pratensis, Carex vulpina и др.

Земљишта су сувље варијанте ритске црнице у неплавном делу, а веома ретко то могу бити и карбонатне ливадске црнице. Слабије влажење подземном водом код ових ливадских црница компензира се појачаним (повременим) влажењем плавном водом. У оба случаја влажење кореновог система и лужњака и јасена је веома добро и у великој мери уједначено.

Код ритских црница у овом типу шуме влажени део профила износи 50-100 цм. Код неких ливадских црница подземна вода се налази на дубини од 160 цм. У целини посматрано коренов систем лужњака и пољског јасена није више (краће или дуже време) у води, али је допунски влажен подземном водом која овде веома добро и у довољним количинама доспева у зону кореновог система. Редукциони хоризонт (Гр), по правилу, се налази на дубини од 120-160 цм, а у плавном делу Јасенске и дубље.

Спуштање нивоа подземних вода условљава да су земљишта у типу шуме   IV/2 сувља од земљишта у типу IV/1. Међутим, захваљујући капиларном пењању   подземне воде биљке су још увек веома добро обезбеђене земљишном водом. Обзиром на све ово производни потенцијал земљишта у типу шуме IV/2 је веома висок, што омогућује добар раст лужњака и јасена.

Према основним еколошко - производним карактеристикама састојина овај тип шуме се, према расположвим подацима, не разликује значајније од претходног типа шуме IV/1. Ова констатација се односи на основне таксационе показатеље изнете  сумарно по јединици површине. Тако, на пример, у састојинама старости око 20 година (располаже се подацима само за састојине у којима је успешно обновљен јасен) број стабала је веома висок и може се кретати чак и до близу четири хиљаде јасена по хектару. Може се претпоставити да би број стабала био знатно мањи да је у већој мери заступљен лужњак, на шта указују и подаци за састојине у старости око 40 година, које представљају претежно чисте састојине лужњака на овим стаништима и у којима број стабала се смањује на свега око 600-650 по хектару. У већим старостима састојина се број стабала константно и приметно смањује (независно да ли је заступљенији јасен или лужњак), тако да у старости између 80 и 100 година број стабала се и код најбоље обраслих састојина ретко повећава изнад 400 стабала по хектару - да би у већим старостима још брже опадао.

Посматрано у целини, токови развоја броја стабала у овом типу шуме имају доста сличности са променама броја стабала у зависности од старости састојина у претходном типу шуме (IV/1). За овај тип шуме је карактеристично брже смањивање броја стабала по хектару - већ у старостима од око 40-50 година број стабала износи око 600, док се у претходном типу број стабала по хектару у овој старости још увек задржава на око 700-800.

За развој запремине састојине у току стогодишњег периода за овај тип шуме карактеристичне су две појаве:

а. - да је повећање запремине средњедобних, дозревајућих и зрелих састојина константно и умерено - слично као и код претходног типа шуме (у 100. години запремина обраслих састојина износи, у просеку, око 450 м3/ха);

б. - да се у првих 30-40 година (спонтаног) развоја састојина у овом типу шуме може остварити врло висока производња дрвета и јасена и лужњака - која је  знатно већа него у претходном типу шуме (IV/1). Тако, на пример, просечна годишња укупна производња дрвета већ у старости састојина између 10. и 30. године може да износи око 8-10 м3/ха годишње. Овај податак, као и то да се у већим старостима број стабала радикално смањује (чак и при спонтаном развоју) уједно су и прва значајна информација о карактеристикама ових станишта и производним могућностима главних врста дрвећа, а и први значајнији квантитативни производни показатељи који указују на практично значајне разлике између овог и претходног типа шуме.

Токови и износ текућег запреминског прираста састојина између 20. и 100. године старости потврђује претходне констатације - како о различитој динамици развоја састојина у односу na prethodni тип шуме, тако и о значајним разликама у динамици текућег запреминског прираста у зависности од старости састојина у ова два типа шуме. Док се у оквиру претходног типа шуме текући запремински прираст састојина константно повећава - чак током периода од око 80 година, у типу шуме IV/2 максималне вредности текућег запреминског прираста састојина постижу се већ у старости од око 40-50 година. У већим старостима тип шуме IV/1 показује веће износе текућег запреминског прираста тако да је, на пример, у 100. години текућа годишња продукција дрвета у IV/2 мања приближно за око 1 м3/ха него у IV/1.

Посматрајући димензије стабала које постижу лужњак и јасен у овом - у односу на претходни тип шуме може се, укратко, констатовати да до 100. године старости састојина ове врсте дрвећа постижу на оба станишта сличне вредности средњих пречника и висина, док су вредности Dg max и Hg max нешто веће у IV/1 - нарочито у погледу димензија храста лужњака.

Међусобни односи врста едификатора (лужњака и јасена) у овом типу шуме се значајно разликују у односу на односе ових врста у оквиру претходног типа шуме. Разлике у погледу димензија стабала се очитују, пре свега у смањивању разлике у висинама лужњака и јасена (у односу на претходни тип шуме) и у повећавању разлике у пречницима стабала - у корист лужњака. Већ овај податак јасно илуструје да се јасен у оквиру овог типа шуме налази у знатно неповољнијем положају у односу на лужњак. То много илустративније потврђују подаци са огледних површина из којих је, између осталог, видљиво да се јасен на овим стаништима може успешно развијати у чистим састојинама. Међутим, у смеси са лужњаком, јасен може да издржи конкуренцију лужњака само ако је обновљен у исто време (или нешто пре лужњака). Ако је обнављање јасена на овим стаништима уследило (у просеку) десет и више година касније од лужњака, тада јасен (за разлику од односа у оквиру претходног типа шуме) на овим стаништима може имати, у најбољем случају, статус "примешане врсте дрвећа".

IV/4 - (73): Тип шуме јасена и лужњака са кленом и жешљом и богатим спратом жбуња у неплавном делу горњег Срема (Fraxineto - Quercetum aceretosum на најсувљим варијантама ритксих црница  и на ливадским црницама са знацима лесивирања

Овај тип шуме представља даљу степеницу у порасту броја мезофилних врста у односу на хигрофилне.

У спрату дрвећа лужњак далеко чешће бива бројнији и са већом покровношћу. Остале врсте дрвећа су, у добро склопљеној шуми ретке, али пада у очи појава врста: Pyrus pyraster, Ulmus minor (campestris), Acer campestre; све ове врсте указују на сувље и топлије земљиште у односу на претходни тип шуме. Ове врсте су чешће у нижм спратовима; често нису у стању из цено-еколошких разлога да продру у први спрат.

У спрату жбуња забележено је близу 20 врста дрвећа и жбуња, што говори о повољнијим условима за повећани број врста. Склоп овога спрата креће се до 0,8 и осетно је већи него у IV/1 и IV/2. Нарочито су чести (високи степен присутности) глогови: Crataegus monogyna и Crataegus oxyacantha.Takođe je честа појава подмлатка пољског бреста - Ulmus minor (campestreis) и јаворова: жешље и клена (Acer tataricum и Acer campestre). Индикативна је и појава дивље руже (Rosa canina).

Спрат приземне флоре је богат и са великом покровношћу - склопом, најчешће око 0,8. У њему се као диференцијалне врсте у односу на претходни тип шуме  јављају: Carpinus betulus (доста чест у приземном спрату, али редак у вишим спратовима; режм влажења не одговара одраслим биљкама са дубљим корењем). Слично је са дивљом крушком - Pyrus pyraster; честа је у спрату приземне флоре. Као даље диференцијалне врсте у односу на IV/1 и IV/2  јављају се: Acer tataricum и Acer campestre (врло чест подмладак), Crataegus oxyacantha, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Geum urbanum, Urtica dioica, Viola silvestris (овде има високи степен присутности), Carex divulosa, Scrophularia nodosa, Viola hirta, Rosa canina, Torylus nodia, Hypericum hirsutum, Poa nemoralis и друге врсте. Као индикативно може се узети и одсуство односно ређа појава у овом типу неких хигрофилних врста: Carex elongata,Lythrum salicaria, Amorpha fruticosa и др.

У поређењу са претходним типовима шума (IV/1 и IV/2 ) влажност земљишта је смањена. Земљишне творевине чини читав дијапазон који почиње са најсувљим варијантама ритских црница, затим преко прелаза од ритских ка ливадским црницама, завршава се на мање или више лесивираним ливадским црницама.

Код најсувљих ритских црница део профила који није влажен подземном водом је моћан од 80 - 140 цм. Даљим спуштањем подземне воде (испод 180 цм) најсувље варијанте ритских црница прелазе, на основу режима влажења, у ливадске црнице које су у овом типу шуме  мање или више лесивиране. Због лесивирања и образовања испод површине земљишта илувијалног Бт (А - хоризонта) који је глиновитији, збијенији и са слабијом пропустљивошћу за воду, површинска вода спорије пролази кроз земљишни профил, чиме се повећава влажење земљишта, посебно у зони кореновог система дрвенастих врста. Зато се по водно-ваздушним особинама лесивиране варијанте ливадских црница еколошки понашају слично као најсувље варијанте ритских црница.

Механички (гранулометријски) састав земљишта је лакши (глина + прах чине око 75%) што такође утиче да садржај ваздуха у земљишту расте, а количина укупне воде се смањује. Све ово условљава и омогућује појаву термофилних представника шумске вегетације као што су жешља, клен, граб и друге врсте.

Обзиром на особине земљишта, еколошко-производни потенцијал станишта у овом типу шуме, у поређењу sa претходним, расте. Међутим, ако се посматрају потреба и захтеви појединих шумских врста, може се очекивати да производност код лужњака расте, а код пољског јасена да опада.

Већ на основу еколошких карактеристика и флористичког састава шума овог типа шуме може се са довољно поузданости закључити да се она значајно разликује од претходног и осталих типова шума у оквиру ове еколошко-производне целине и да у газдинском смислу представља засебну еколошку и развојно-производну јединицу, односно тип шуме. Међу бројним показатељима који потврђују претходну констатацију довољно је поменути две значајне одлике овог типа шуме: битно различите услове за обнављање обе главне врсте дрвећа (лужњак и јасена) у односу на све остале типове шума у оквиру ове еколошко-производне целине, као и значајне разлике у динамици развоја састојина.

Динамика развоја броја стабала има одређених сличности као и код претходних типова шума, с тим што је овде карактеристична појава врло високог степена обраслости чак и у старостима од око 50 година (1.000 - 1.500 стабала по хектару). У већим старостима састојина број стабала опада и, углавном је, сличан или нешто већи него у састојинама претходног типа шуме.

Развој запремине састојина, међутим показује значајне разлике у односу на све претходне типове шума ове еколошке - производне целине. Наиме, до старости од око 50 година састојине овог типа шуме имају значајно мању запремину по хектару од свих претходних типова шума (разлика је за око 50-100 м3/ха). Међутим, у већим старостима ова разлика се постепено смањује - иако до 100. године ове састојине не могу да достигну ниво продукције осталих типова шума ове еколошко-производне целине. Међутим, значајна разлика у односу на претходни тип  шуме огледа се у томе што се (у IV/2) интензитет прирашћивања и ниво продукције значајније смањује после, приближно,50. године старости састојина, док се у оквиру овог типа шуме одржава на под‌једнаком нивоу (или се незнатно смањује) - чак и до старости од преко 100 година. Разлог томе је значајно повећање дебљинског и запреминског прираста лужњака у већим старостима, као и одржавање, приближно, под‌једнаке величине дебљинског прираста јасена у том периоду.

Ниво продукције је, посматрано у целини, у оквиру овог типа шуме у току стогодишњег развоја састојина, према расположвим подацима, нижи него у претходном типу шуме - (IV/2). То се у потпуности слаже са резултатима еколошких проучавања шума и станишта у оквиру ове еколошко-производне целине и прогнозама о условима за развој јасена и лужњака у појединим типовима шума ове еколошко-производне целине. То значи да се овај тип шуме карактерише најнижм нивоом продукције дрвета у низу до сада приказаних и анализираних типова шума ове целине. Међутим, значајно је констатовати да, у развојном смислу, овај тип шуме показује одређене сличности са, до сада, најпродуктивнијим типом шуме јасена и лужњака (IV/1). У ствари, овде се поново уочава појава која је, много израженија, запажена код типа шуме IV/1 - то јест да се текућа производња дрвета одржава на под‌једанком (или нешто нижем нивоу) све до 100. године старости састојина. Овај податак има посебног значаја при планирању циљева и мера будућег газдовања - пре свега у планирању оптималног трајања производног процеса (опходње).

Специфичну карактеристику овог типа шуме представља и веће учешће 1. узгојно квалитативне групе стабала ("стабала будућности") - нарочито лужњака, али и јасена све до старости састојина од око 50 година. То, у газдинском смислу, значи да у оквиру овог типа шуме има могућности да се у току дужег временског периода утиче узгојним захватима на узгојно - квалитативне карактеристике главне састојине, а тиме и на квалитет и вредност продукције у оквиру овог типа шуме.

Посебну диференцијалну разлику између овог и свих осталих типова шума у оквиру ове еколошко - производне целине представља скоро редовно и значајно учешће и других врста тврдих лишћара (брест, клен, жешља - чак и граб у подмлатку).

Токове и карактеристике развоја лужњака и јасена и међусобне односе ових врста дрвећа карактеришу углавном:

- под‌једнак висински и дебљински развој стабала обе врсте дрвећа - односно димензије које лужњак и јасен постижу у одређеним стаништима;

- обе врсте дрвећа, у односу на претходне типове шума, постижу на овим стаништима мање висине стабала; лужњак на овим стаништима постиже значајно веће прсне пречнике (а тиме и запремине) у односу на јасен;

- проценат текућег запреминског прираста (као значајан индикатор производних могућности различитих врста дрвећа на одређеном станишту - посматран у току стогодишњег развоја састојина - показује перманентну надмоћност прирасне снаге лужњака у односу на јасен. Значајно је при том констатовати да споредне (пратеће) врсте тврдих лишћара испољавају пођеднаку прирасну енергију као и јасен, и то током стогодишњег развојног периода. О овој чињеници треба водити рачуна и имати је у виду при планирању циљева и мера газдовања састојинама овог типа шуме;

- узгојно - квалитативна структура састојина овог типа шуме је знатно повољнија него претходних, нарочито у већим старостима састојина (60 - 80 година) - што указује да се узгојним мерама (проредним захватима) може битније утицати на развој и продукцију састојина. Може се (нарочито на вредност продукције) утицати у току знатно дужег временског периода него у састојинама претходно описаних типова шума ове еколошко - производне целине. За однос лужњака и јасена са гледишта узгојно - квалитативне вредности стабала ових врста дрвећа, као и разлика у квалитету стабала  између лужњака и јасена - расположИви подаци указују да се овај тип шуме (у односу на претходне) карактерише знатно бољом узгојно-квалитативном структуром стабала ове врсте дрвећа, као и да се лужњак (у односу на јасен) по први пут јавља као супериорна врста дрвећа - како у погледу производних резултата, тако и у погледу вредности производње (квалитета продукције).

Претходне констатације, поред осталог, потврђује структура и заступљеност прве узгојно-квалитативне  групе стабала лужњака и јасена у оквиру овог типа шуме - коју     карактерише перманентно већа заступљености 1. узгојно-квалитативне класе лужњака у односу на исту узгојно-квалитетну класу јасена.

VI/3 - (112): Тип шуме лужњака, граба и јасена (Cerpino - Fraxino - Quercetum  roboris cericetosum remotea) не ливадским-лесивираним ливадским црницама у неплавном подручју

Састојине овог типа шуме јављају се на неплавном подручју горњег Срема. Флористички су сличне са претходним типовима, мада нешто  богатије. У спрату дрвећа едификаторима се, осим клена, придружују још и дивља крушка (Pyrus pyraster), дивља јабука (Malus silvestris) и пољски брест (Ulmus carpinifolia).

У спрату жбуња се, осим врста из првог спрата, јављају глогови (Crataegus monogyna и Crataegus oxyacantha), свиб (Cornus sanguinea) и жешља     (Acer tataricum).

Спрат приземне флоре је богатији врстама и веће покровности него у претходном типу шуме. Пада у очи реткокласа оштрица - Carex remota - која овде не гради фацијесе, као у шуми лужњака - граба, али је присутна у свим снимцима. Нешто чешће се јављају карактеристичне врсте ове заједнице: Veronica montana, Brachypodium silvaticum, као и оне карактеристичне за класу: Glechoma bederacea, Circea lutetiana и Cornus sanguinea.

У свим газдинским јединицама горњег Срема у којима је проучаван овај тип шуме земљишта су доста уједначена. Сва припадају црницама, која се скоро увек лесивиране у површинском делу профила, а понекад и огајњачене у доњем делу, непосредно изнад Ц - хоризонта (хоризонта матичног супстрата). Обизром на истовремено одвијање два процеса (лесивирање и огајњачавање) морфогенетска грађа земљишног прифила је доста сложена. Најчешће се јављају следећи хоризонти и подхоризонти земљишта: А1А3 - А3 - Бт - Ар/(Б) - Ц. АжА3 и А3 су део профила из кога се елувијација - лесивирање, испарење, премештање најфинијих фракција. Зато су површинска око 30 цм земљишта најкиселији (пх најчешће између 5,50 и 6.00). Овај хоризонт је и прилично деколорисан и са мањим садржајем глине. Илувијација - накупљање (таложење) врши се у средишњем делу земљишног прифила, тј у Бт - хоризонту.

Најнижи део земљишног профила има у знатној мери особине А-хоризонта ливадске црнице (Ар). Пошто је ЦаЦО3 испран у Ар-хоризонту почињу процеси аргилогенезе (браунизације, огајњачавања).

Еколошко-производна вредност ових земљишта слична је еколошко - производној вредности огјањачених ливадских црница.

Ово је први тип шуме у оквиру ове еколошко-производне целине у којем током читавог развоја састојина доминира лужњак. Једино у фази обнављања састојина му значајно конкурише (и отежава успешно обнављање, односно неопходну заступљеност лужњака) граб. Јасен под‌једнако подноси конкуреницју граба током обнављања као и лужњак.

Захваљујући значајном учешћу граба обраслост састојина овог типа шуме је врло висока. На пирмер, у старости од око 50 година број стабала је око и преко 1.500 по хектару, а у старости од око 100 година још увек износи око 450 стабала по хектару.

У састојинама у којима се јавља чист лужњак или са незнатним примесама пратећих врста дрвећа број стабала по хектару већ у 70. години старости састојине не прелази око 400.

Развој запремина је карактеристичан сталним и доста великим порастом до 100. године старости састојина (не располаже се подацима за старије састојине, али се запажа тенденција и даљег, несметаног, пораста). Од око 200-250 м3/ха у 50. години запремина се у 100. години повећава на око 450 м³/ха.

Текући запремински прираст такође показује тенденцију сталног пораста до 100. године. Величина текућег запреминског прирста се повећава са око 7,5 м3/ха у 50. години на око 9,5 м3/ха у 100. години старости састојина. Треба, међутим, нагласити да ове две величине текућег запремиснкго прираста нису прави израз производних могућности ових станишта. Наиме, због недовољног учешћа лужњака (односно великог учешћа осталих врста у смеси) који је носилац прираста, производни потенцијал постојећих састојина је ниж од могућег на овим стаништима. Значајан је податак да лужњак на овим стаништима чак и после 100. године задржава високу енергију прирашћивања (проценат прираста је око 2,2 - 2,3% што треба имати у виду при планирању опходње за овај тип шуме).

Као што је већ поменуто, међусобне односе лужњака и јасена карактерише константна надмоћност лужњака током читавог жвота састојина. Анализе развоја стабала и састојина указују да значајно заостајање јасена у односу на лужњак почиње око 10. године старости састојина и да само стабла која су целог жвота заузимала доминантан положај у састојини постижу висине као и лужњак, односно да могу да прате висински развој лужњака. Иначе обе врсте постижу у 100. години максималне висине од око 30 м, али су прсни пречници доминантних стабала јасена за око 15 цм мањи него лужњака (40:55).

Обнављање састојина на овим стаништима је такође под сталном опасношћу од граба који, ако се обнови пре или у исто време кад и лужњак и јасен, ипак више смета лужњаку. Расположви подаци указују да тек у састојинама у којима је граб млађи за најмање 15 година од лужњака и јасена, ове две врсте се јављају у довољној бројности. Чак и када се обнови 50 година после лужњака, граб се веома успешно развија. При обнављању састојина овог типа шуме, расположви подаци указују да је веома битно водити рачуна о две ствари:

- да се лужњак и јасен обнове у исто време и то знатно пре од граба и осталих врста,

- да се до 40. године старости састојина јасенова стабла морају ослободити конкуренције лужњака.

Овај тип шуме се простире на 364.40 ха или 15.3 % од укупне обрасле површине.

VI/4 - (113): Тип шуме лужњака, граба и јасена (Carpino - Fraxino - Quercetum roboris typicum) на на гајњачи у неплавном подручју

Код типа шуме 111 -шума лужњака,  граба и јасена на гајњачи издиференциране  су  у два типа:  111 - на незаштићеном (плавном) терену  и  113  на заштићеном  (неплавном)  подручју.  Док је први изложен евентуалном плављењу  речном (савском)  водом,  састојине  овог типа су,  у погледу влаге,  зависне  искључиво  од падавина  и подземне воде.  Обзиром на састав едификатора ове  шуме  (лужњак,  јасен, граб) може се судити о осетном,  али врло умереном (граб) дејству подземне воде, отуда и појава терестричне гајњаче.

У спрату дрвећа јављају се лужњак,  јасен и граб. Присуство граба указује да се подземна вода овде,  у доба вегетације,  не пење високо, што вероватно има утицаја на виталност јасена у оваквим шумама.

Спрат  жбуња  има  нешто  мање хигрофилних врста од типа шуме  111  у  плавном подручју; тј. овде су ретке или их нема: Amorpha fruticosa, Rhamnus frangula, Viburnum opulus  и  Cornus sanguinea. Доста честе  врсте  су:  Crataegus  monogyna,  Crataegus oxyacantha, Evonimus europea и подмладак врста из првог спрата.

Спрат приземне флоре такође нема неке зељасте врсте алувијалних терена,  односно контактних  заједница,  које  продиру у типу шуме VI/2 (Clematis  recta, Aristolochia clematitis, Convallaria majalis, Vincetoxicum laxum,  Rubus caesius, и др.). Већ је напред  поменуто да је у типу шуме  VI/2 чешћа појава подмлатка јасена и бреста,  а  и неких зељастих врста:  Brachypodium silvaticum,  Viola silvestris,  Veronica montana, Circea lutetiana и др.

Тип  шуме  лужњака,   граба  и  јасена  на  гајњачама  у  неплавном   подручју, такође у еколошком и призводном смислу,  представља доста хомогену групу.  Еволуцијом земљишта  од  ливадских црница,  преко огајњачених ливадских  црница,  стиже  се  до земљишта  која припадају класи смеђих земљишта и која су овде по особинама  најближа гајњачама.  Грађа  профила је потпуно идентична као код гајњача.  Међутим,  неке  од особина  се  разликују  од типичних гајњача,  као на пример висок  садржај  хумуса  у површинском А - хоризонту, а понекад и присуство и CaCO3.

Дубина,  као  и  физичке и хемијске особине земљишта су  веома  добре.  Влажење земљишта  се смањује чак и у поређењу са ливадским црницама и њиховим огајњаченим и  лесивираним  варијантама,  тако да је ово један од сувљих типова шуме  лужњака  и граба  са  јасеном.  Зато  се услови за јасен  погоршавају,  а  еколошко  - производна вредност за лужњак је изузетно висока.  Гајњача овде,  у неплавном подручју, свакако представља једно од веома добрих лужњакових станишта.

Расположиви  подаци о развојно - производним карактеристикама овог типа  шуме  су недовољни за потпунији и поузданији приказ и оцену производних могућности лужњака на овим  стаништима.  Димензије стабала и запремина коју лужњак и граб остварују на овом станишту већ у 70. години (Dg лужњака око 30 цм, Hg око 27 м, укупна запремина од 450 м3/ха  упућују на претпоставку да се ради о изузетно продуктивним стаништима  (бар  до ове старости састојина).

# 2.   СТАЊЕ ШУМА,  АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА                                   .

## 2.1.   СТАЊЕ ШУМА

У складу са одредбама Правилника о основи газдовања шумама, извођачком пројекту, евиденцији извршених радова и шумској хроници, стање шума у време уређивања биће приказано по газдинском типу и узгојној групи, наменским целинама, пореклу, врсти дрвећа, смеси, степену очуваности, дебљинскоj и добној структури, стању шумских култура, стању необраслих површина, здравственом стању, стању фонда дивљачи и заштићених делова природе.

Свеобухватно сагледано и анализирано стање шумског фонда представљало је основ за израду реалних планова газдовања, чија реализација у наредном уређајном раздобљу има за циљ постепено превођење ових  шума у њихово функционално оптимално стање.

### 2.1.1.	 Стање површина по општинама

##### Табела бр. 2.1. – Стање укупне обрасле површине, запремине и прираста по општинама

| Општина | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха | iv/V*100 |
| Шид | 2,521.14 | 100.0 | 840,922.2 | 100.0 | 333.5 | 12,260.0 | 100.0 | 4.9 | 1.5 |
| Укупно: | 2,521.14 | 100.0 | 840,922.2 | 100.0 | 333.5 | 12,260.0 | 100.0 | 4.9 | 1.5 |

##### Табела бр. 2.2. – Структура површина по обраслости по општинама

| Општина | Обрасло |  | Необрасло |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | ха | % | ха | % |
| Шид | 2,379.55 | 94.4 | 141.59 | 5.6 | 2,521.14 | 100.0 |
| Укупно | 2,379.55 | 94.4 | 141.59 | 5.6 | 2,521.14 | 100.0 |

### 2.1.2.	 Стање шума по намени

У газдинској јединици “Блата - Малованци”  састојине припадају наменским целинама 102 -  “ Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - II степен заштите“, и 103 -  “ Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите “. Стање шума по намени (површине, запремине и прираст),  је приказано у табели 2.3.

##### Табела бр. 2.3. – Стање шума по намени

| Намена основна | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха | iv/V*100 |
| 102 - Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - II степен заштите | 821.68 | 35.2 | 347,215.4 | 41.3 | 422.6 | 4,856.5 | 39.6 | 5.9 | 1.4 |
| 103 - Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите | 1,557.87 | 64.8 | 493,706.8 | 58.7 | 316.9 | 7,403.5 | 60.4 | 4.8 | 1.5 |
| УКУПНО: | 2,379.55 | 100.0 | 840,922.2 | 100.0 | 353.4 | 12,260.0 | 100.0 | 5.2 | 1.5 |

### 2.1.3.	 Стање шума по газдинским типовима

У газдинској јединици “ Блата - Малованци ” издвојено је 5 газдинских типова шума, а стање шума на њима, исказано кроз основне показатеље (површину, запремину и текући запремински прираст), приказано је у наредном табеларном прегледу:

##### Табела бр. 2.4. – Стање шума по газдинским типовима

| Газдински тип шуме | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха | iv/V*100 |
| Високе мешовите шуме ОМЛ | 8.38 | 0.4 | 1,740.3 | 0.2 | 207.7 | 44.7 | 0.4 | 5.3 | 2.6 |
| Високе мешовите шуме пољског јасена | 217.40 | 9.1 | 47,394.4 | 5.6 | 218.0 | 1,066.2 | 8.7 | 4.9 | 2.2 |
| Високе мешовите шуме лужњака | 1,997.81 | 84.0 | 734,730.4 | 87.4 | 367.8 | 10,253.1 | 83.6 | 5.1 | 1.4 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ | 155.58 | 6.5 | 56,983.9 | 6.8 | 366.3 | 894.4 | 7.3 | 5.7 | 1.6 |
| Изданачке мешовите шуме багрема | 0.38 | 0.0 | 73.2 | 0.0 | 192.6 | 1.6 | 0.0 | 4.2 | 2.2 |
| УКУПНО: | 2,379.55 | 100.0 | 840,922.2 | 100.0 | 353.4 | 12,260.0 | 100.0 | 5.2 | 1.5 |

### 2.1.4.	 Стање шума по узгојним групама

##### Табела бр. 2.5. – Стање шума по узгојним групама

| Узгојна група (ниво састојине) | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха | iv/V*100 |
| Подмладак | 177.11 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рани младик | 166.43 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Касни младик | 44.67 | 1.9 | 5,066.3 | 0.6 | 113.4 | 184.4 | 1.5 | 306.1 | 3.6 |
| Средњедобна састојина | 445.65 | 18.7 | 137,976.3 | 16.4 | 309.6 | 2,497.6 | 20.4 | 152.2 | 1.8 |
| Дозревајућа састојина | 961.27 | 40.4 | 429,249.3 | 51.0 | 446.5 | 6,104.1 | 49.8 | 119.6 | 1.4 |
| Зрела - регенерација | 584.42 | 24.6 | 268,630.3 | 31.9 | 459.7 | 3,473.9 | 28.3 | 108.7 | 1.3 |
| УКУПНО: | 2,379.55 | 100.0 | 840,922.2 | 100.0 | 353.4 | 12,260.0 | 100.0 | 122.6 | 1.5 |

### 2.1.5.	 Стање шума по пореклу и очуваности

Састојине по пореклу се разврставају на:

•	високе шуме (настале из семена);

•	вештачки подигнуте шуме (настале садњом или сетвом);

•	изданачке шуме;

•	мешовите по пореклу (настале из семена и изданачким путем)

##### Табела бр. 2.6. – Стање шума по пореклу

| Порекло састојине | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха | iv/V*100 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 1978.03 | 83.1 | 832,099.5 | 99.0 | 420.7 | 11,990.8 | 97.8 | 6.1 | 1.4 |
| Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 10.16 | 0.4 | 2,015.4 | 0.2 | 198.4 | 51.1 | 0.4 | 5.0 | 2.5 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 0.38 | 0.0 | 73.2 | 0.0 | 192.6 | 1.5 | 0.0 | 3.9 | 2.0 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 390.98 | 16.4 | 6,734.1 | 0.8 | 17.2 | 216.6 | 1.8 | 0.6 | 3.2 |
| Укупно за Г.Ј. | 2379.55 | 100.0 | 840,922.2 | 100.0 | 353.4 | 12,260.0 | 100.0 | 5.2 | 1.5 |

Састојине по очуваности су разврстане на:

•	очуване – које по степену обраслости, здравственом стању и квалитету могу дочекати зрелост за сечу;

•	разређене – састојине са мањим степеном обраслости, доброг здравственог стања и квалитета и могу дочекати зрелост за сечу;

•	девастиране – превише разређене, лошег здравственог стања и квалитета стабала и као такве не могу дочекати зрелост за сечу.

##### Табела бр. 2.7. – Стање шума по очуваности

| Очуваност састојине | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха | iv/V*100 |
| Очуване | 2,181.60 | 91.7 | 772,036.7 | 91.8 | 353.9 | 11,333.9 | 92.4 | 5.2 | 1.5 |
| Разређене | 184.80 | 7.8 | 66,447.1 | 7.9 | 359.6 | 895.6 | 7.3 | 4.8 | 1.3 |
| Девастирана (превише разређена) састојина | 13.15 | 0.6 | 2,438.4 | 0.3 | 185.4 | 30.5 | 0.2 | 2.3 | 1.3 |
| Укупно за Г.Ј. | 2,379.55 | 100.0 | 840,922.2 | 100.0 | 353.4 | 12,260.0 | 100.0 | 5.2 | 1.5 |

### 2.1.6.	 Стање шума по смеси

##### Табела бр. 2.8. – Стање шума по смеси

| Мешовитост састојина | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха | iv/V*100 |
| Чиста састојина | 402.67 | 16.9 | 23,971.5 | 2.9 | 59.5 | 331.1 | 2.7 | 0.8 | 1.4 |
| Мешовита састојина | 1,976.89 | 83.1 | 816,950.7 | 97.1 | 413.3 | 11,928.9 | 97.3 | 6.0 | 1.5 |
| Укупно за Г.Ј. | 2,379.56 | 100.0 | 840,922.2 | 100.0 | 353.4 | 12,260.0 | 100.0 | 5.2 | 1.5 |

### 2.1.7.	 Стање шума по врстама дрвећа

##### Табела бр. 2.9. – Стање шума по врстама дрвећа

| Врста дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | % | м3 | % | iv/V*100 |
| Бела врба | 281.8 | 0.0 | 9.7 | 0.1 | 3.4 |
| Црна јова | 28.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 |
| Бела топола | 1,992.5 | 0.2 | 42.4 | 0.3 | 2.1 |
| Вез | 2,776.9 | 0.3 | 60.9 | 0.5 | 2.2 |
| Јавор | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.6 |
| Амерички јасен | 15.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.9 |
| Фирентинска јабука | 495.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Касна крушка | 2,637.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Остали меки лишћари | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Пољски јасен | 164,790.8 | 19.6 | 3,056.3 | 24.9 | 1.9 |
| Лужњак | 535,221.9 | 63.6 | 6,828.8 | 55.7 | 1.3 |
| Граб | 112,043.6 | 13.3 | 1,679.3 | 13.7 | 1.5 |
| Цер | 23.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.7 |
| Ситнолисна липа | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Крупнолисна липа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Клен | 17,962.5 | 2.1 | 519.2 | 4.2 | 2.9 |
| Остали тврди лишћари | 564.3 | 0.1 | 17.6 | 0.1 | 3.1 |
| Китњак | 239.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 2.4 |
| Багрем | 505.3 | 0.1 | 12.6 | 0.1 | 2.5 |
| Црни орах | 1,324.0 | 0.2 | 25.8 | 0.2 | 1.9 |
| Каталпа | 10.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
| Трешња | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
| Укупно за Г.Ј. | 840,922.2 | 100.0 | 12,260.0 | 100.0 | 1.5 |

##### Табела бр. 2.10. – Стање шума по врстама дрвећа (груписано)

| Врста дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | % | м3 | % | iv/V*100 |
| Тврди лишћари | 838,617.8 | 99.7 | 12,207.4 | 99.6 | 1.5 |
| Меки лишћари | 2,304.4 | 0.3 | 52.6 | 0.4 | 2.3 |
| Укупно за Г.Ј. | 840,922.2 | 100.0 | 12,260.0 | 100.0 | 1.5 |

### 2.1.8.	 Стање шума по дебљинској структури

##### Табела бр. 2.11. – Стање шума по дебљинској структури и пореклу састојина

|  |  |  | З А П Р Е М И Н А П О Д Е Б Љ И Н С К И М Р А З Р Е Д И М А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порекло састојине | површина | свега | до 10 цм | 11 до 20 | 21 до 30 | 31 до 40 | 41 до 50 | 51 до 60 | 61 до 70 | 71 до 80 | 81 до 90 | изнад 90 | прираст |
|  | ха | м3 | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | м3 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара | 1,978.03 | 832,099.2 |  | 51,263.5 | 79,115.8 | 94,404.9 | 169,120.5 | 200,461.1 | 132,791.7 | 74,022.6 | 25,798.5 | 5,120.6 | 11,990.7 |
| Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 10.16 | 2,015.5 |  | 391.0 | 516.4 | 335.8 | 245.7 | 275.1 | 207.0 | 44.5 |  |  | 51.1 |
| Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 0.38 | 73.3 |  | 13.4 | 13.8 | 20.7 | 12.8 | 7.3 | 5.3 |  |  |  | 1.6 |
| Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 390.98 | 6,734.2 |  | 4,688.8 | 1,096.8 | 603.9 | 296.5 | 29.4 | 9.7 |  | 9.1 |  | 216.6 |
| Укупно за Г.Ј. | 2,379.55 | 840,922.2 | 0.0 | 56,356.7 | 80,742.8 | 95,365.3 | 169,675.5 | 200,772.9 | 133,013.7 | 74,067.1 | 27,807.6 | 5,120.6 | 12,260.0 |

##### Табела бр. 2.12. – Стање шума по дебљинској структури и врсти дрвећа

|  | З А П Р Е М И Н А П О Д Е Б Љ И Н С К И М Р А З Р Е Д И М А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запр. прираст м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста дрвећа | Свега м3 | до 10 цм | 11 до 20 | 21 до 30 | 31 до 40 | 41 до 50 | 51 до 60 | 61 до 70 | 71 до 80 | 81 до 90 | изнад 90 |  |
|  |  | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| Бела врба | 281.9 |  | 15.0 | 60.9 | 180.5 | 25.5 |  |  |  |  |  | 9.7 |
| Црна јова | 28.3 |  |  | 28.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Бела топола | 1,992.5 |  | 45.3 | 275.2 | 121.8 | 150.0 | 408.1 | 275.5 | 115.5 | 601.0 |  | 42.4 |
| Вез | 2,777.0 |  | 994.8 | 585.9 | 600.0 | 482.5 | 113.8 |  |  |  |  | 60.9 |
| Пољски јасен | 164,790.8 |  | 10,452.5 | 24,212.1 | 28,764.5 | 40,281.1 | 33,104.2 | 16,967.9 | 9,190.6 | 1,799.1 | 18.8 | 3,056.3 |
| Лужњак | 535,221.8 |  | 5,902.4 | 6,605.4 | 36,153.7 | 114,814.5 | 163,255.8 | 115,550.9 | 64,439.1 | 23,407.5 | 5,092.5 | 6,828.8 |
| Граб | 112,043.6 |  | 29,380.5 | 40,395.4 | 26,311.3 | 12,742.9 | 3,114.2 | 90.2 |  |  | 9.3 | 1,679.3 |
| Цер | 23.6 |  |  |  |  | 23.6 |  |  |  |  |  | 0.4 |
| Ситнолисна липа | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| Трешња | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| Остали тврди лиш. | 564.3 |  | 255.0 | 159.2 | 104.3 | 25.5 | 17.2 | 3.0 |  |  |  | 17.6 |
| Китњак | 239.8 |  | 37.1 |  |  |  | 202.7 |  |  |  |  | 5.8 |
| Јавор | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| Багрем | 505.3 |  | 61.2 | 128.2 | 53.3 | 183.3 | 75.4 | 3.9 |  |  |  | 12.6 |
| Црни орах | 1,324.0 |  | 67.2 | 405.7 | 494.8 | 312.4 | 34.1 | 9.8 |  |  |  | 25.8 |
| Амерички јасен | 15.9 |  |  | 8.4 | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| Каталпа | 10.0 |  | 0.2 | 3.7 | 4.8 | 1.3 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| Клен | 17,962.4 |  | 7,957.8 | 6,544.0 | 2,071.9 | 507.1 | 447.4 | 112.3 | 321.8 |  |  | 519.2 |
| Фирентинска јабука | 495.7 |  | 183.3 | 179.2 | 9.2 | 124.1 |  |  |  |  |  |  |
| Касна крушка | 2,637.5 |  | 1,001.8 | 1,148.0 | 487.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за ГЈ: | 840,922.2 |  | 56,356.7 | 80,742.8 | 95,365.4 | 169,675.6 | 200,772.9 | 133,013.7 | 74,067.0 | 25,807.6 | 5,120.6 | 12,260.0 |

##### Табела бр. 2.13. – Стање шума по дебљинским класама

| Дебљинске класе | V (m3) | % |
| --- | --- | --- |
| Танак материјал (до 30 цм) | 137,099.5 | 16.30 |
| Средње јак материјал (30 - 50 цм) | 265,040.8 | 31.52 |
| Јак материјал (преко 50 цм) | 438,781.9 | 52.18 |
| Укупно: | 840,922.2 | 100.00 |

### 2.1.9.	 Стање шума по старости

##### Табела бр. 2.14. – Старосна структура састојина ширине добног разреда 5 година

| Газдински тип |  |  | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СВЕГА | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 | P | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |
|  | V | 73.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.2 |  |  |
|  | Zv | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |
| Укупно за добни разред ширине 5 год. | P | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |
|  | % | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |
|  | V | 73.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.2 |  |  |
|  | Zv | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |

##### Табела бр. 2.15. – Старосна структура састојина ширине добног разреда 10 година

| Газдински тип |  |  | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СВЕГА | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 | P | 8.38 |  |  |  |  |  | 5.55 | 1.69 |  | 1.14 |  |  |
|  | V | 1740.3 |  |  |  |  |  | 1452.9 | 13.5 |  | 273.9 |  |  |
|  | Zv | 44.7 |  |  |  |  |  | 40.2 | 0.3 |  | 4.2 |  |  |
| 2810 | P | 3.27 |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 1.86 | 1.38 |  |  |
|  | V | 1289.8 |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 744.9 | 543.6 |  |  |
|  | Zv | 25.1 |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 | 11.2 |  |  |
| Укупно за добни разред ширине 10 год. | P | 11.65 |  |  |  |  |  | 5.58 | 1.69 | 1.86 | 2.52 |  |  |
|  | % | 100.0 |  |  |  |  |  | 47.9 | 14.5 | 16.0 | 21.6 |  |  |
|  | V | 3030.1 |  |  |  |  |  | 1454.2 | 13.5 | 744.9 | 817.5 |  |  |
|  | Zv | 69.8 |  |  |  |  |  | 40.2 | 0.3 | 13.9 | 15.4 |  |  |

##### Табела бр. 2.16. – Старосна структура састојина ширине добног разреда 20 година

| Газдински тип |  |  | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СВЕГА | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 | P | 217.40 |  |  | 11.42 | 153.43 | 26.79 | 0.39 | 9.91 | 11.84 | 3.62 |  |  |
|  | V | 47394.4 |  |  | 1480.8 | 34367.7 | 4521.0 | 101.0 | 2095.0 | 3671.5 | 1157.4 |  |  |
|  | Zv | 1066.2 |  |  | 47.9 | 800.4 | 106.5 | 2.1 | 32.3 | 54.2 | 22.8 |  |  |
| 2410 | P | 1997.81 |  | 343.54 | 43.23 | 24.40 | 3.96 |  | 338.70 | 869.96 | 374.02 |  |  |
|  | V | 734730.4 |  |  | 5044.9 | 7285.4 | 1382.4 |  | 155009.3 | 400887.0 | 165121.4 |  |  |
|  | Zv | 10253.1 |  |  | 183.3 | 159.3 | 28.8 |  | 2230.0 | 5459.3 | 2192.4 |  |  |
| 2810 | P | 152.31 |  |  |  | 74.82 | 7.23 |  | 70.26 |  |  |  |  |
|  | V | 55694.1 |  |  |  | 23575.8 | 1389.9 |  | 30728.4 |  |  |  |  |
|  | Zv | 869.3 |  |  |  | 430.0 | 28.6 |  | 410.7 |  |  |  |  |
| Укупно за добни разред ширине 20 год. | P | 2367.52 |  | 343.54 | 54.65 | 252.65 | 37.98 | 0.39 | 418.87 | 881.80 | 377.64 |  |  |
|  | % | 100.0 |  | 14.5 | 2.3 | 10.7 | 1.6 | 0.0 | 17.7 | 37.2 | 16.0 |  |  |
|  | V | 837818.9 |  |  | 6525.7 | 65228.9 | 7293.3 | 101.0 | 187832.7 | 404558.5 | 166278.8 |  |  |
|  | Zv | 12188.6 |  |  | 231.2 | 1389.7 | 163.9 | 2.1 | 2673.0 | 5513.5 | 2215.2 |  |  |

### 2.1.10.	 Стање шумских култура и плантажа

##### Табела бр. 2.17. – Старосна структура састојина ширине добног разреда 20 година

| Врста земљишта | Pha | P % | V m3 | V % | ZV m3 | ZV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Културе | 346.81 | 13.8 | 1289.8 | 0.2 | 25.1 | 0.2 |
| УКУПНО | 346.81 | 13.8 | 1289.8 | 0.2 | 25.1 | 0.2 |

### 2.1.11.	 Здравствено стање шума и угроженост од штетних утицаја

Здравствено стање газдинске јединице „Блата - Малованци“, можемо анализирати на више начина и све то у зависности од ког је штетног фактора угрожена газдинска јединица односно састојина. У зависности од тога све штете у састојини односно у газдинској јединици можемо поделити на више група:

·                     штете настале од фитопатолошких оболења

·                     штете настале од инсеката

·                     штете настале сушењем стабала

·                     штете од бршљана

·                     штете настале од дивљачи

·                     штете од глодара

·                     штете од ветра

·                     штете од пожара

·                     штете настале од човека

Штете које се појављују од фитопатолошких обољења најчешће настају у младим састојинама и те штете су углавном на листу. Најчешћа фитопатолошка обољења која настају код младих биљака изазвана су од пепелнице која највеће штете наноси у првим годинама старости, кад може да изазове и потпуно сушење младе биљке. У старијим састојинама штете од пепелнице нису погубне по биљку као у првим годинама.

Штете од инсеката најчешће настају од губара и у овој газдинској јединици оне се појављују у средњедобним, дозревајућим и зрелим састојинама храста лужњака. Штете које настају од губара манифестују се у виду голобрста и имају за последицу смањење прираста или ако се голобрст јавља више година заредом, може доћи до сушења стабала.

У средњедобним састојинама храста лужњака као и јасена, присутно је местимично сушење доминантних и кодоминантних стабала. Ово сушење за сада није узело већег маха, већ се појављује појединачно и местимично али имајући у виду квалитет и запремину стабала која се суше штета у финансијском смислу је осетна. Одељења и одсеци у којима је ова појава присутна обухваћени су узгојно-санитарном сечом у циљу поправљања здравственог стања.

Негативан утицај бршљана на стабла свих врста дрвећа одражава се тако што бршљан својим стаблом од врха до крошње обухвата стабло и обзиром на своју бујност, бројност и биљну масу, физички слаби “биљку домаћина”, оптерећује својом тежином дебло (што доводи касније до физичког слабљења, сушења или ломљења истог). Поред овога, бршљан се интензивно шири и по земљи што умањује па чак и у потпуности онемогућује присуство било које друге приземне вегетације укључујући ту и подмладак дрвенастих врста.

Штете од дивљачи превасходно се јављају у младим тек обновљеним састојинама храста. Од свих врста дивљачи које се налазе у овој газдинској јединице највеће штете су од срнеће дивљачи. Последица ових напада је смањење прирасне снаге биљке као и губљење терминалног пупољка.

Штете од ветра у овој газдинској јединици присутне су али првенствено у виду појединачних ломова и извала које се уклањају из шуме у склопу редовних прореда или санитарних сеча а једна од последица је разређеност састојина. Ветрови који овде дувају јављају се најчешће са истока, североистока, запада и северозапада. Најјачи ветрови мерено према Бофор-овој скали дувају у пролеће и зиму, а тада су и најчешћи. Ветрови знатно ређе дувају са севера, југоистока и југозапада.

Штете од човека јављају се у виду крађа дрвета за огрев и ситне техничке грађе.

### 2.1.12.	 Стање необраслих површина

##### Табела бр. 2.18. – Стање необраслих површина

| Врста земљишта | P ha | P % |
| --- | --- | --- |
| Шумско земљиште | 6.99 | 4.9 |
| Неплодно земљиште | 69.67 | 49.2 |
| Земљиште за остале сврхе | 64.93 | 45.9 |
| Укупно необрасло | 141.59 | 100.00 |

### 2.1.13.	 Стање семенске и расадничке производње

Семенски објекат у овој газдинској јединици регистрован је под бројем 322-05-00323/135/96-06 и налази се у одељењима 19 и 32 на површини од 110.78 ха. Ради се о високим састојинама лужњака у заједници са јасеном и грабом. Семе лужњака сакупљено у овом и осталим семенским објектима на поручју ШГ "Сремска Митровица" користи се за задовољење личних потреба а вишак се дистрибуира по целој Србији.

У оквиру ГЈ "Блата - Малованци" не постоји расадничка производња па се потребе за садним материјалом задовољавају из расадника "Ђепуш" који припада ШУ "Моровић" као и других расадника са подручја осталих шумских управа.

### 2.1.14.	 Стање фонда дивљачи

Газдинска јединица “Блата - Малованци” чини део ловишта „Босутске шуме“ којим газдује ЈП "Војводинашуме" преко ШГ "Сремска Митровица".

Ловиште је установљено решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство бр. 104-324-518/2011-05 од 24.01.2012.год. и објављено у “Службеном листу" АПВ бр. 1 од 25.01.2012.год. Ловиште је додељено на газдовање ЈП “Војводинашуме” и то на период од 20 година Уговором о давању ловишта "Босутске шуме" број: 104-324-518/2011-05-01 од 27.03.2012.године између Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈП "Војводинашуме" Петроварадин.

За ово ловиште постоји ловна основа за период 01.04.2024-31.03.2034. године на коју је дата сагласност Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство бр. 001264113 2024 09419 008 000 000 001 од 17.04.2024.год.

Комплекс шума ове газдинске јединице је станиште срнеће дивљачи, јеленске дивљачи и дивље свиње. Величина ловно продуктивне површине (LPP) је читава газдинска јединица за све три врсте дивљачи, осим оних површина на којима се врши обнова храста, односно где је извршена сетва, и такве површине посебно штите узгојним оградама, тако да су штете од дивљачи на оваквим површинама занемарујуће.

Ова газдинска јединица својим јужним и западним  делом граничи се са Хрватском, тако да су честе миграције у друге газдинске јединице, а и у Хрватски део, све три врсте, што значи да бројност варира.

Подаци последњег пребројавања дивљачи у Марту 2025. године по врстама су следећи:

1. Срнећа дивљач                                 13 грла

2. Јеленска дивљач                             115 грла

3. Дивља свиња                                    64 грла

### 2.1.15.	 Стање заштићених делова природе

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Босутске шуме”.

На подручју СРП „Босутске шуме” установљавају се режими заштите I, II и III степена.

Од тога на површини ГЈ “Блата - Малованци” у режиму заштите II степена налази се 821,68 ха док је у III степену заштите 1557,87 ха.

### 2.1.16.	 Стање шумских саобраћајница

Отвореност, односно приступачност шумама, један је од основних услова за интензивно гајење шума као и комплексно коришћење дрвне масе и других производа. Од приступачности шума зависи и обим примене савремене механизације у газдовању шумама. Да би се сагледала и оценила развијеност мреже комуникација неопходно је анализирати:

- спољашњу отвореност у односу на потрошачке центре и прерађивачке капацитете, као и доступност комплекса у циљу реализације планова газдовања:

-  унутрашњу отвореност шумског комплекса мрежом шумских путева.

Спољашња отвореност - Ова ГЈ је повезана са селом Моровић споредним асвалтним путем а одатле има излаз на регионални пут ка Шиду и селу Вишњићево и на аутопут Београд - Загреб.

Унутрашња отвореност - Унутар ове газдинске јединице налази се путна мрежа шумско камионских путева укупне дужине 24,47 км од чега је око 5 км асфалтни пут док је остало тврди шумско-камионски пут. За саобраћај унутар комплекса  користе се и постојеће просеке, и то у повољним временским условима.

### 2.1.17.	 Биодиверзитет

Природне вредности састојина су представљене кроз пажљиво изабране атрибуте ( индикаторе биодиверзитета ). Методологија за оцену природних вредности користи теренски образац са контролном листом и списком релевантних атрибута сврстаних у пет целина:

1) Структура и састав састојине;

2) Стабла од значаја за биодиверзитет ( хабитатна стабла );

3) Кључна и значајна станишта;

4) Кључне врсте;

5) Утицаји и претње;

Сваки од атрибута доноси одређен број поена за коначну оцену природних вредности биодиверзитета, а програм “OsnovaIN” аутоматски прорачунава бодовање наведених атрибута за сваку састојину – одсек.

##### Табела бр. 2.19. – Стање биодиверзитета

| Коначна оцена биодиверзитета | P ha |
| --- | --- |
| Високе природне вредности | 52.11 |
| Средње више природне вредности | 954.97 |
| Средње ниже природне вредности | 966.69 |
| Ниске природне вредности | 405.78 |
| Укупно: | 2,379.55 |

### 2.1.18.	 Општи осврт на затечено стање састојина

- Од укупне површине ГЈ“Блата - Малованци“ која износи 2,521.14 ха, обрасла површина заузима 2,379.55 ха или 94.4 %

- Необрасле површине заузимају 141.59 ха или 5.6 % површине газдинске јединице.

- У оквиру ове газдинске јединице постоје две наменске целине: 102 - Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - II степен заштите ( 821.68 xa ) и 103 - Заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите -III степен заштите  (1,557.87 ха ).

- Најзаступљенији газдински тип шума по површини је 2410 Високе мешовите шуме лужњака са 84.0 %.

- У укупној обраслој површини високе природне састојине тврдих лишћара заузимају 1,978.03 ха обрасле површине или 83.1 % са запремином од 832,099.5 м3 и прирастом од 11,990.8 м3.

- По степену очуваности површинско учешће очуваних шума је 91.9 %  а  разређених 7.8 % док девастираних има 0.3%.

- Мешовите састојине чине 83.1 % укупне обрасле површине, а чисте 16.9 %.

- Најзаступљеније врсте дрвећа су лужњак са 63.6 % учешћа у укупној запремини, следе пољцки јасен са  19.6 % и граб са 13.3 %.

- Меки лишћари су заступљени у укупној запремини тек са 0.3 %  док тврдих има 99.7 % .

- Највећи део запремине припада јаком материјалу (52.3 %), средње јаком материјалу (31.4 %), а танком материјалу (16.3  %)

- Просечна запремина по хектару за све састојине износи 353.4 м3/ха.

- Здравствено стање састојина је задовољавајуће.

- У оквиру добне структуре најзаступљенији је VII добни разред са 883.66 ха, VI добни разред са 422.84 ха ,  VIII добни разред са  377.72 ха итд.

На основу затеченог стања састојина може се констатовати да је неравномеран размер добних разреда и да се такво стање мора довести у нормалан размер на нивоу шумског подручја, односно шума којима газдује ШГ Сремска  Митровица.

## 2.2.   ДОСАДАШЊЕ ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА

### 2.2.1.	 Промена шумског фонда по површини

##### Табела бр. 2.20. – Промена шумског фонда по површини

| Година уређивања | Површина | Шума | Шумске културе | Шумско земљиште | Неплодно | Остало земљиште |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | ха | ха | ха | ха | ха |
| 2015 | 2518.58 | 2174.53 | 207.57 | 3.26 | 69.60 | 63.62 |
| 2025 | 2521.14 | 2036.01 | 343.54 | 6.99 | 69.67 | 64.93 |
| Разлика | 2.56 | -138.52 | 135.97 | 3.73 | 0.07 | 1.31 |

У односу на претходну основу, површина газдинске јединице ”Блата - Малованци” је већа за 2.56 ха. Приликом овог уређивања обрачунат је збир стварних површина полигона катастарских парцела ( а не збир површина са поседовног листа ). Податак добијен обрачуном површина у ГИС-у даје тачније вредности и коришћен је за све калкулације у овој ГЈ. Након завршетка комасације на подручју КО Моровић ( која је у току ) и формирања нових парцела, добићемо и коначно стање које ће одговарати по облику и површини, стварном стању на терену.

### 2.2.2.	 Промена шумског фонда по запремини

##### Табела бр. 2.21. – Промена шумског фонда по запремини

| Врста дрвећа | Укупна запремина 2015 | Укупан запр. прираст (10 год) на крају периода | Остварени принос | Очекивана запремина | Измерена запремина | Разлика у запремини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2015 - 2025) | 2025 | м3 | м3 |
| Бела врба | 148.8 | 97.0 | 8.7 | 237.1 | 281.9 | 44.8 |
| Црна јова |  | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 28.3 | 23.3 |
| Бела топола | 1,446.1 | 424.0 | 483.5 | 1,386.6 | 1,992.5 | 605.9 |
| И - 214 | 92.7 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | 0.0 | -92.7 |
| Клен |  | 5,192.0 | 0.0 | 5,192.0 | 17,962.4 | 12,770.4 |
| Фирентинска јабука |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 495.7 | 495.7 |
| Касна крушка |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,637.5 | 2,637.5 |
| Китњак |  | 58.0 | 0.0 | 58.0 | 239.8 | 181.8 |
| Каталпа |  | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 |
| Пољски јасен | 236,573.9 | 30,563.0 | 37,208.7 | 229,928.2 | 164,790.8 | -65,137.4 |
| Лужњак | 692,870.6 | 68,288.0 | 149,718.5 | 611,440.1 | 535,221.9 | -76,218.2 |
| Граб | 118,084.7 | 16,793.0 | 12,312.5 | 122,565.2 | 112,043.6 | -10,521.6 |
| Цер | 73.8 | 4.0 | 0.0 | 77.8 | 23.5 | -54.3 |
| Ситнолисна липа | 140.8 | 0.0 | 13.8 | 127.0 | 1.8 | -125.2 |
| Вез |  | 608.0 | 0.0 | 608.0 | 2,776.9 | 2,168.9 |
| Јавор |  | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 1.8 |
| Трешња |  | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 2.3 |
| Остали тврди лиш. | 47,914.6 | 176.0 | 5,157.5 | 42,933.1 | 564.3 | -42,368.8 |
| Багрем | 151.7 | 126.0 | 37.1 | 240.6 | 505.3 | 264.7 |
| Амерички јасен |  | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 15.9 | 12.9 |
| Црни орах | 1,062.7 | 259.0 | 23.6 | 1,298.1 | 1,324.0 | 25.9 |
| Остали меки лишћари | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | -37.4 |
| Укупно за ГЈ: | 1,098,597.8 | 122,600.0 | 204,963.9 | 1,016,233.9 | 840,922.2 | -175,311.7 |

Премером 2015. год. утврђена је укупна запремина од 1,098,597.8 м3, а њеним увећањем за вредност периодичног запреминског прираста од 122,600.0 м3, оствареног током протеклих 10 година, те умањењем тако добијеног збира за етат реализован у том истом периоду који износи 204,963.9м3 , на крају 2025. год. очекивана је укупна запремина од 1,016,233.9.м3 .

Запремина добијена премером 2025. год. износи 840,922.2м3, па је разлика између запремине добијене премером 2025. год. и  очекиване запремине за  2025. год. 175,311.7 м3 односно -17.3 %.

Уочљиво је смањење запремине храста, јасена и граба. Ова разлика је настала услед чињенице да је у овој ГЈ у претходном уређивању тотални премер рађен на 1,841.54 ха ( 77.9 % од укупне обрасле површине ГЈ) а приликом овог уређивања примењена је нова методологија која подразумева, приоритетно, премер путем узока на површини, готово целе ГЈ ( у овом случају перманентни и обични кругови ). Тоталним премером је мерено само на 39.45 ха. Редовним проредама је посечено 36,132.5 м3 док је чак 92,250.5 м3 добијено кроз санитарне прореде док је сечама обнављања посечено 76,580.9м3.

## 2.3.   ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ГАЗДОВАЊУ

### 2.3.1.	 Досадашњи радови на обнови и гајењу шума

##### Табела бр. 2.22. – План и извршење шумскоузгојних радова на простој репродукцији – радна површина

| Шифра | Врста рада | План |  | Извршење |  |  |  | Разлика | Извршење ван плана | Укупно извршење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ха |  | ха |  | % | ха |  | ха | ха |
| РЕДОВАН ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  | ВАН ПЛАНА | УКУПНО |
| 102 | Припрема за пошумљавање тврдих лишцара | 274.89 |  | 43.63 |  | 15.9 | -231.26 |  |  | 43.63 |
| 114 | Тарупирање подраста машински |  |  |  |  |  |  |  | 136.53 | 136.53 |
| 120 | Сакупљање режијског отпада |  |  |  |  |  |  |  | 104.18 | 104.18 |
| 121 | Третирање пањева хем.средствима |  |  |  |  |  |  |  | 104.18 | 104.18 |
| 126 | Третирање подраста хем.средствима |  |  |  |  |  |  |  | 537.28 | 537.28 |
| 317 | Вештачко пошумљавање садњом |  |  |  |  |  |  |  | 1.58 | 1.58 |
| 326 | Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 274.89 |  | 172.95 |  | 62.9 | -101.94 |  |  | 172.95 |
| 413 | Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом | 54.98 |  |  |  |  | -54.98 |  |  | 0.00 |
| 414 | Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом |  |  |  |  |  |  |  | 7.37 | 7.37 |
| 510 | Осветљавање подмладка | 1,727.35 |  | 496.39 |  | 28.7 | -1,230.96 |  |  | 496.39 |
| 517 | Уништавање корова хербицидима |  |  |  |  |  |  |  | 447.84 | 447.84 |
| 527 | Чишћење у младим културама | 51.63 |  | 29.62 |  | 57.4 | -22.01 |  |  | 29.62 |
| 927 | Прореде у тврдим лишћарима | 1,803.41 |  | 1,027.11 |  | 57.0 | -776.30 |  | 1,733.89 | 2,761.00 |
| Укупно: |  |  | 4,187.15 |  | 1,769.70 | 42.3 | -2,417.45 |  | 3,072.85 | 4,842.55 |

### 2.3.2.	 Досадашњи радови на заштити шума обнови и гајењу шума

##### Табела бр. 2.23. – План и извршење радова на заштити шума

| Шифра | Врста рада | План | Извршење |  |  |  | Разлика | Извршење ван плана | Укупно извршење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ха | ха |  | % |  | ха | ха | ха |
|  | РЕДОВАН ПЛАН |  |  |  |  |  |  | ВАН ПЛАНА | УКУПНО |
| 610 | Сузбијање бршљана |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.56 | 6.56 |
| 611 | Заштита шума од биљних болести | 1374.45 | 809.14 |  | 58.9 |  | -565.31 |  | 809.14 |
| 612 | Заштита шума од ентомолошких обољења | 274.89 |  |  | 0.0 |  | -274.89 |  | 0.00 |
| 618 | Одржавање пп пруга, просека и путева | 489.14 | 3399.91 |  | 695.1 |  | 2910.77 |  | 3399.91 |
| 621 | Заштита шума од глодара | 1642.84 | 12696.64 |  | 772.8 |  | 11053.8 |  | 12696.64 |
| 622 | Подизање узгојно-заштитних ограда | 274.89 | 230.76 |  | 83.9 |  | -44.13 |  | 230.76 |
| 623 | Одржавање узгојно-заштитних ограда | 274.89 | 1540.86 |  | 560.5 |  | 1265.97 |  | 1540.86 |
| Укупно: |  | 4331.10 | 18677.31 | 431.2 |  | 14346.21 |  | 6.56 | 18683.87 |

### 2.3.3.	 Досадашњи радови на коришћењу шума

##### Табела бр. 2.24. – План и извршење радова на коришћењу шума

| Врста дрвећа | Планирани принос |  |  | Остварени принос 2016. - 2025.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Редовне сече |  |  | Укупно |  | Главни |  |  |  |  |  | Претходни |  |  |  |  |  |
|  | Укупно | Главни | Претх. |  |  | Редовни |  | Ванредни |  | Свега |  | Редовни |  | Случајни |  | Свега |  |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |
| Бела врба | 6.4 |  | 6.4 | 8.7 | 135.9 |  |  |  |  |  |  | 4.8 | 75.0 | 3.9 | 60.9 | 8.7 | 0.0 |
| Бела топола | 173.4 | 16.4 | 157.0 | 483.5 | 278.8 | 10.6 | 64.6 |  |  | 10.6 | 64.6 | 36.2 | 23.1 | 436.7 | 278.2 | 472.9 | 301.2 |
| Пољски јасен | 34,291.3 | 21,051.7 | 13,239.6 | 37,208.7 | 108.5 | 10,442.2 | 49.6 | 167.2 | 0.8 | 10,609.4 | 50.4 | 6,488.1 | 49.0 | 20,111.2 | 151.9 | 26,599.3 | 200.9 |
| Лужњак | 129,973.7 | 102,834.5 | 27,139.2 | 149,718.5 | 115.2 | 57,109.4 | 55.5 | 872.3 | 0.8 | 57,981.7 | 56.4 | 24,479.8 | 90.2 | 67,257.0 | 247.8 | 91,736.8 | 338.0 |
| Граб | 24,395.8 | 8,857.4 | 15,538.4 | 12,312.5 | 50.5 | 4,807.3 | 54.3 | 113.1 | 1.3 | 4,920.4 | 55.6 | 4,085.0 | 26.3 | 3,307.1 | 21.3 | 7,392.1 | 47.6 |
| Ситнолисна липа | 39.2 |  | 39.2 | 13.8 | 35.2 |  |  |  |  |  |  | 13.8 | 35.2 |  |  | 13.8 | 35.2 |
| ОТЛ | 17,473.1 | 8,464.9 | 9,008.2 | 5,157.5 | 29.5 | 3,040.7 | 35.9 | 18.1 | 0.2 | 3,058.8 | 36.1 | 1,010.2 | 11.2 | 1,088.5 | 12.1 | 2,098.7 | 23.3 |
| Багрем | 39.9 |  | 39.9 | 37.1 | 93.0 |  |  |  |  |  |  | 13.4 | 33.6 | 23.7 | 59.4 | 37.1 | 93.0 |
| Црни орах | 13.4 |  | 13.4 | 23.6 | 176.1 |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 9.0 | 22.4 | 167.2 | 23.6 | 176.1 |
| Укупно: | 206,406.2 | 141,224.9 | 65,181.3 | 204,963.9 | 99.3 | 75,410.2 | 53.4 | 1,170.7 | 0.8 | 76,580.9 | 54.2 | 36,132.5 | 55.4 | 92,250.5 | 141.5 | 128,383.0 | 197.0 |

### 2.3.4.	 Досадашњи радови на изградњи и одржавању саобраћајница

У газдинској јединици ,,Блата - Малованци" у претходном периоду извршена је изградња ШКП у дужини од 1,562 м између одељења 32/33 и 42/43. Поред овог рађено је одржавање постојећих шумско – камионских путева и банкина на њима, меких путева и просека.

## 2.4.   ОПШТИ ОСВРТ НА ДОСАДАШЊЕ ГАЗДОВАЊЕ

Према подацима о досадашњем газдовању шумама може се закључити следеће:

- Површине под шумским културама повећане су у односу на претходно уређајно раздобље за 139.25 ха на рачун површина под шумом.

- Укупна запремина је умањена за 167,491.4 м3.

- Планирани радови на узгоју и нези шума за протекло уређајно раздобље извршени су са  42.3 %  уз напомену, да је поред ових радова било извршења и ван плана које је приказано у табели 2.21. Ако се узму у обзир и планско и ванпланско извршење тада је проценат извршења већи.

- Планирани радови на коришћењу извршени су са  99.3 % а од тога главне сече са 54.2 % ( ово је податак са 0.8% ванредног приноса са трасе пута )  а проредне са чак 197.0 % јер је у овом проценту садржано и 141.5 % случајног приноса из санитарних сеча.

## 2.5.   ВРЕДНОСТ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА

Вредност шума и шумског земљишта за газдинску јединицу “ Блата - Малованци ”, исказана је на основу података о дрвној запремини газдинске јединице, вредности младих шума која је произишла из цене коштања њиховог подизања по једном хектару као и тржишне вредности шумског и осталог земљишта.

Укупна вредност шума и шумског земљишта за газдинску јединицу “ Блата - Малованци ” на дан 31.12.2025.износи  1,980,331,144.80 динара.

Књиговодствена  вредност шума, шумског и осталог земљишта је обрачуната од стране тима овлашћених процењивача (судски вештаци) према јединственој методологији која се примењује у ЈП „Војводинашуме“, а у складу са Међународним стандардима вредновања, Европским стандардима за процену вредности,  Међународним стандардом финансијског извештавања (МСФИ) 13 – Одмеравање фер вредности, Међународним  рачуноводственим стандардом (МРС) 16 – Некретнине, постројења и опрема, Међународним рачуноводственим стандардом (МРС) – 41 Пољопривреда, Међународним рачуноводственим стандардом (МРС) - 1 Презентација финансијских извештаја, Међународним рачуноводственим стандардом (МРС) 36 – Умањење вредности имовине.”

Вредност дрвне запремине			2,033.34 ха   x        688.028,39 дин/ ха       =           1.398.995.646,52 дин.

Вредност шума испод таксационе границе                346.21 ха    x     1.278.332,47 дин/ха       =           442,571,484.44 дин.

Вредност шумског земљишта		              1.700,31 ха     x       57.336,00 дин/ха         =           136,834,657.44 дин.

Вредност осталог земљишта	                               134.60 ха     x        14.334,00 дин/ха       =                1,929,356.40 дин.

Укупно:              1,980,331,144.80 дин.

# 3.   ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА                                   .

## 3.1.   ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ И КРИТЕРИЈУМИ ПРИ ПРОСТОРНО ФУНКЦИОНАЛНОМ РЕОНИРАЊУ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА

Као најсложенији екосистеми на Земљи шуме имају бројне и веома различите функције које су од изузетног значаја за обезбеђење трајних и актуелних друштвених потреба.

Шуме најчешће истовремено врше (или треба да врше) већи број различитих функција. Неке од њих је тешко, а некада и немогуће међусобно ускладити тако да у исто време на истом простору имају и исти значај. То намеће потребу да се при планирању газдовања утврде приоритетне функције појединих делова шумског подручја, односно шума и шумских земљишта, као и да се у складу са приоритетним и осталим могућим функцијама планирају одговарајући циљеви и мере будућег газдовања. Другим речима, поред еколошко-производног, потребно је извршити и просторно функционално реонирање, односно реонирање површина по намени.

Иако су бројне и врло различите, основне функције шума се ипак могу сврстати у три групе (комплекса):

1.	група (комплекс) заштитних функција;

2.	група (комплекс) производних функција;

3.	група (комплекс) социјалних функција.

За сваку наменску целину у оквиру шумског подручја планирају се, зависно од станишних услова и стања састојина, одговарајући циљеви и мере будућег газдовања који треба да обезбеде превођење затеченог ка оптималном (функционалном) стању шума (и шумских станишта) у погледу учешћа и просторног распореда обраслих и необраслих површина, састава врста дрвећа и унутрашње изграђености састојина, дужине трајања производног процеса и др.

С обзиром на стање и функције шума Сремског шумског подручја, станишне услове, као и концепције и опредељења у погледу будућег развоја Шумског газдинства извршено је глобално реонирање површина по намени и формирано десетак различитих наменских целина.

У оквиру ове газдинске јединице, имајући у виду станишне услове и главне врсте дрвећа као и околност да остале функције шума не ограничавају њихове производне функције, као примарне и приоритетне намене у овом уређајном раздобљу утврђена је ” заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - II и  III степен заштите”.

## 3.2.   ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНА ПОВРШИНА

Брзи, савремени друштвени развој, као и технолошки прогрес, све више истичу захтеве да шуме поред производних истовремено остварују и еколошке и друштвене функције.

Oбзиром на све сложеније функције шума због којих је неопходно планирати различите циљеве газдовања у појединим деловима шумског комплекса, намеће се потреба да се изврши просторна подела комплекса, у зависности од приоритета намене његових појединих делова.

У оквиру газдинске јединице “ Блата - Малованци”, а на основу њене укупне еколошко производне вредности, утврђеног природног производног карактера и постојећих правних аката, дефинисане су основне намене:

102 - заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - II степен заштите                   =    821.68 ха   ( 35.2 % )

103 - заштићено подручје у поступку (ревизији) заштите - III степен заштите                 =  1,557.87 ха  ( 64.8 % )     .

Свега:       2,379,55 ха  ( 100,0 % )

Овако дефинисане наменске целине најрационалније ће омогућити планирање и газдовање  шумама предметне  газдинске јединице.

## 3.3.   ГАЗДИНСКИ ТИПОВИ И ЊИХОВО ФОРМИРАЊЕ

Газдински тип у себи садржи постојеће стање и будуће циљеве газдовања. Он у називу садржи постојећу доминантну врсту дрвећа и садашње стање. Уколико имамо само постојеће стање, онда је постојеће стање уједно и дугорочни циљ газдовања, односно задржаће се постојећи газдински тип и у даљој будућности.(Правилник о основи газдовања шумама).

Обзиром на различите еколошке услове, као и различите састојинске прилике, било је неопходно да се у оквиру газдинске јединице “ Блата - Малованци“ формира 5 газдинских типова шумa:

##### Табела бр. 3.1. – Табела газдинских типова

| Газдински тип шуме | Површина |  |
| --- | --- | --- |
|  | ха | % |
| 1110 - Високе мешовите шуме ОМЛ | 10.16 | 0.4 |
| 2310 - Високе мешовите шуме пољског јасена | 217.40 | 9.1 |
| 2410 - Високе мешовите шуме лужњака | 1,997.81 | 84.0 |
| 2810 - Високе мешовите шуме ОТЛ | 153.80 | 6.5 |
| 2920 - Изданачке мешовите шуме багрема | 0.38 | 0.0 |
| УКУПНО: | 2,379.55 | 100.0 |

## 3.4.   МОГУЋНОСТ, СТЕПЕН И ДИНАМИКА УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА И ФУНКЦИЈА ШУМА

Сагледавајући стање састојина ГЈ ” Блата - Малованци ” и планове, можемо констатовати да ће се садашња структура састојина изменити како у квалитетном тако и у квантитативном обиму.

Степен и динамика унапређења стања састојина ове ГЈ биће у складу  са општом дугорочном политиком ШГ Сремска Митровица .

Стање шума ГЈ “ Блата - Малованци ” могуће је унапредити само у извесним границама и мери коју дозвољава садашње стање састојина и расположиве материјалне могућности.

У поглављу "Стање шума у време уређивања" приказане су све особине комплекса везане за анализиране елементе, при чему су јасно истакнуте његове позитивне и негативне особине.

Полазећи од тога, могуће је дати оцену интензитета и степена унапређења стања састојина:

- перманентно, до краја опходње спроводити мере неге и заштите шума, а од мера неге, осветљавање подмлатка, чишћење младика и прореде у храстовим састојинама доследно и правовремено проводити. У осталим састојинама, такође, прореде које одговарају врсти дрвета и стању на терену.

- код обновљених шума, да би се постигло уравнотежено стање, мора се формирати шума правилне размере и распореда добних разреда, па ће се у таквој шуми остварити оптималан прираст запремине. За постизање уравнотеженог стања добних разреда требаће више уређајих раздобља;

- извршити пошумљавање свих сечина са врстама дрвећа које ће најбоље искористити постојећи потенцијал станишта; извршити пошумљавање шумског земљишта у више уређајних периода;

- техничку опремљеност ГЈ довести у оптимално стање (шумске путеве и радне машине);

- извођачким пројектима обезбеђивати оптимална технолошка решења оснивања и неге састојина и исто проверавати у пракси.

## 3.5.   ОПШТИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Општи циљеви газдовања шумама утврђени су Законом о шумама Републике Србије, који изричито захтева да се шуме морају одржавати, обнављати и користити тако да се очува и повећа њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност, заштита и стално повећање прираста и приноса, а могу се дефинисати као следећи:

1. заштита и стабилност шумски екосистема,

2. санација деградираних шумских екосистема,

3. обезбеђење оптималне обраслости,

4. очување трајности и повећање приноса,

5. повећање укупне вредности шума и њених општекорисних функција и

6. увећање степена шумовитости.

У односу на полифункционално коришћење, општи циљеви  се деле на:

1. Производни

2. Заштитни

3. Социјални

Обзиром на предходне категорије и еколошке критеријуме за утврђивање циљева на локалном нивоу, у овој ГЈ циљеви газдовања су везани за опште производне циљеве, притом не занемаривајући  позитиван ефекат постојања шуме у еколошком и социјалном смислу на конкретном локалитету.

## 3.6.   ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Посебни циљеви проистичу из општих, а условљени су особеностима газдинске класе, ГЈ, односно шумског подручја.

Приоритетни циљ газдовања шумама у Г Ј ” Блата - Малованци ”, је нега храстових шума (провођење узгојних и заштитних мера).

Остваривањем напред наведеног приоритетног циља газдовања шумама у овој ГЈ, истовремено се обезбеђује очување засебних шумских комплекса , а у једнакој мери се мора омогућити заштита и очување ретких и угрожених врста флоре и фауне.

Производни циљеви

а)      Производња техничког дрвета најбољег квалитета,

б)      Производња ситног техничког дрвета и огревног дрвета,

Поред ових у односу на принцип одрживости неоспорна је потреба :

ц) очувања и заштите биодиверзитета,

д) повољан утицај на климу и пољопривредну производњу,и

е) естетска улога шуме као предеоног елемента.

## 3.7.   ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

### 3.7.1.	 Узгојне мере

Основне мере за остваривање циљева газдовања шумама, за ГЈ “Непречава-Варош-Лазарица” узгојне природе можемо сврстати у неколико група:

-       избор система  газдовања

-       избор узгојног и структурног облика

-       избор начина сече обнављања и коришћења

-       избор врсте дрвећа

-       избор начина неге

Избор система газдовања

Систем газдовања у ширем смислу подразумева скуп радњи на неговању, заштити, обнављању, коришћењу, планирању и организацији газдовања шумама.

У  складу са станишним и састојинским приликама, у Сремском шумском подручју прописује се УМЕРЕНО САСТОЈИНСКО ГАЗДОВАЊЕ. Основне одлике састојинског газдовања, најкраће састоје се у следећем:

а)      газдовање у целини ( планирање, извођење, контрола) једноставно је и лакше изводљиво него код стаблимичног газдовања,

б)      појам нормалног стања је јаснији, практичнији и једноставнији,

ц)      контрола укупног газдовања ( у смислу поређења по раздобљима) једноставна је и могућа у свако доба, чак и након дугог временског раздобља. Садашња старосна структура даје јасан увид у обим коришћења или подизања шума пре “x” раздобља.

Избор узгојног и структурног облика

Као што је напред  констатовано већина састојина ове ГЈ су високе природне састојине. На основу ове чињенице и у наредном периоду се прописује високи узгојни облик. Високи узгојни облик се прописује и за изданачке састојине које ће се у наредним уређајним раздобљима посећи чистом сечом и превести у виши облик гајења.

За све састојине ове ГЈ опредељење је једнодобна шума, као одговарајући структурни облик.

Прелазно газдовање

Планирање прелазног газдовања за поједине састојине зависи од низа фактора и оно се одређује  на  основу затеченог стања станишта, састојинских прилика, те циљева газдовања у конкретним састојинама.

На основу напред наведеног критеријума прелазно газдовање планира се:

-       У састојинама за редовно газдовање у којима устаљени газдински поступак, не обезбеђује постизање оптималног стања састојина у односу на њихову основну намену(састојински елементи: склоп, обраст, број стабала по хектару и др.)

-       У састојинама за реконструкцију у којима су лоше састојинске прилике  (лоше изданачке и високе шуме на добром станишту, деградиране и зашикарене форме, састојине угрожене штетним утицајима и сл.), које затеченим стањем нису више у  могућности да  задовоље потребама у складу са приоритетном  функцијом, угрожавају стабилност шумског екосистема и изгубиле  су  моћ природне регенерације. Најчешће  се из економских разлога у овим  састојинама предвиђеним за реконструкцију, реконструкција планира у неком од  следећих уређајнх раздобља.

Све састојине у којима је планирано прелазно газдовање не искључује неку узгојну интервенцију ако то ситуација буде налагала.

Редовно газдовање

Под појмом редовно газдовање, а у ситуацијама да нису планиране сече као и узгојни радови, подразумевају се све редовне активности на спречавању зараза, пожара, каламитета, крађа као и санирању насталих штета.

Избор начина сече обнављања и коришћења

Од изабраних начина обнављања зависи и структура будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђење трајности приноса, односно функционалне трајности. Начин обнављања пре свега зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојину (особине састојине), особина станишта и економских прилика.

У високим једнодобним састојинама примењиваће се оплодна сеча кратког  подмладног раздобља. Међутим, развојна фаза храстових шума у ГЈ је таква да ће се још кроз неколико уређајних раздобља вршити високе селективне прореде, чиме ће се омогућити развој најбољих јединки, које ће дати најквалитетнији урод семена за обнову састојина.

Избор врсте дрвећа

На основу детаљних еколошко и развојно-производних проучавања издвојене су еколошке целине и јединице. Истовремено је констатован састав по врстама дрвећа у природним и вештачки подигнутим састојинама.

Најзаступљенија врста дрвећа у овим шумама је храст лужњак, који по запремини заузима 63.6 % укупне запремине ове ГЈ. Следећа врста по заступљености је п.јасен која заузима 19,6 % укупне запремине.

На основу изнетих чињеничних стања и у наредном периоду храст лужњак  ће бити главна врста дрвета у овим шумама.

Избор начина неге

Прореде као мере неге превасходно се прописују за средњедобне и дозревајуће састојине. Већи део површина ове ГЈ је под дозревајућим састојинама, те због тога се и за наредни период као основна узгојна мера прописују узгојно-санитарне и високе селективне прореде.

У обновљеним састојинама храста лужњака прописују се мере осветљавања подмлатка.

У младим састојинама храста лужњака  и пољског јасена прописује се чишћење методом позитивне селекције стабала.

### 3.7.2.	 Уређајне мере

У једнодобним шумама за које је карактеристично састојинско газдовање неопходно је одредити дужину трајања производног процеса-опходње и трајање подмладног раздобља .

Избор трајања опходње

Опходња (време за које се остварују циљеви газдовања шумама) је одређена – прописима за све врсте дрвећа у шумском подручју. При њеном одређивању водило се рачуна како о апсолутној зрелости (доба максималне производње запремина-доња граница), тако и о економској зрелости (минимална вредност производње - горња граница).

Осим овога, на избор (односно распон између доње и горње границе) дужине трајања производног процеса значајан утицај имало је и станиште (поред биолошких особина и сл.). Практичан значај овога, огледа се у томе што ће типови шума лужњака на сувим стаништима имати краћу, а на влажнијим дужу опходњу.

У мешовитим шумама лужњака и пратећих врста опходња се односи на ВРСТУ, што практично значи да ће производни процес за граб и цер износити 80-100 год., за јасен 80-160 год., а за лужњак 160-200 год., зависно од станишта.

У складу са наведеним прописују се следеће опходње:

- Лужњак, природна састојина ……………...…..….…  200 год.

- Лужњак, вештачки подигнута састојина …….……    160 год.

- Пољски јасен, природна састојина ………….……...   160 год.

- Пољски јасен, вештачки подигнута састојина …....   140 год

- Бела топола ………..……………………......……….     50 год.

- Багрем-све састојине ………………….......……..….    40 год.

- ОТЛ-све састојине ……………………......…………     80 год

- Граб - природна састојина …………....……..….…     100 год.

За унапређење праксе потребно је у наредним раздобљима више пажње посветити испитивању производних потенцијала најзаступљенијих типова шума. Тек онда биће могуће прописати опходње по врстама за сва станишта.

Имајући у виду врло различите станишне и састојинске ситуације у подручју, значајно је нагласити да прописане опходње треба сматрати само једним од елемената неопходних за одлуку о томе када су у конкретној састојини постигнути постављени циљеви газдовања. Ово утолико пре што је постизање једног од основних циљева-нормалан размер добних разреда немогуће постићи без интервенције и у нижим добним разредима.

Трајање  реконструкционог раздобља

Имајући у виду да је и у наредном периоду прописан високи узгојни облик требало би извршити  реконструкцију дела погрешно обновљених састојина.

Обим ових радова у односу на редовне планове обнове није велики, али изискује додатна материјална и финансијска улагања. На основу обима додатних радова и материјално финансијске ситуације одређује се период од 20 година за извршење ових радова

Избор дужине подмладног раздобља

С обзиром на стање састојина у погледу сеча обнављања (тврди лишћари), на биолошке особине врста дрвећа (храст,п.јасен), напред утврђени узгојни облик и начин обнове састојина, дужина подмладног раздобља за састојине храста лужњака и п.јасена износи 20 година.

Данас се примењују у припреми за обнављање и у обнављању, механизована средства (таруп, дискосни плуг, тањираче и др.), која скраћују фазу припреме земљишта и терена за обнављање у односу на раније примењиване методе тако да се време које је потребно за извођење предвиђених секова у сечама обнове и пошумљавања своди на 3-6 година .

Скупљање храстовог и јасеновог семена из признатих семенских објеката и његово складиштење у хладњаче (храст), где се на ниској температури чува (заустављен је процес клијања) до момента уношења на припремљену површину,а семе п.јасена које се скупља крајем августа и почетком септембра  и уноси у састојину, омогућава брзо и ефикасно пошумљавање независно од урода семена на површинама за обнављање.

Комбинацијом урода састојине на површинама за обнову и уношење семена из семенских објеката, омогућава се брзо и ефикасно пошумљавање независно од природе.

### 3.7.3.	 Техничко - организационе мере

Ради обезбеђења услова за остваривање посебних ( производних циљева) нужно је радити на постизању следећих

техничко – организационих  мера:

1. Постизање оптималне отворености газдинске јединице,

2. Одржавање саобраћајница и других објеката,

3. Увођење рационалних техничких поступака и ефикасније организовање рада,

4. Стручно оспособљавање и усавршавање кадрова.

Све набројане  мере по свом карактеру су дугорочне.

# 4.   ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА                                   .

На основу утврђеног стања шума, утврђених дугорочних и краткорочних циљева газдовања и могућности њиховог обезбеђења, израђују се планови будућег газдовања. Основни задатак израђених планова газдовања је да у зависности од затеченог стања омогуће подмирење одговарајућих друштвених потреба и унапређивање стања као дугорочног циља.

## 4.1.   ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА

Основне концепције плана гајења шума, па сходно томе и врста и обим шумско-узгојних радова, темеље се првенствено на следећим одредбама:

-          постојећим производним потенцијалима шумских станишта,

-          усаглашавању потреба узгоја и неге шума са потребама намене,

-          стањем шума и потребним узгојним мерама, нарочито оних хитног карактера, којима се затечено стање може ефикасно побољшати,

-          постављеним циљевима газдовања,

-          потребе у дрвету локалне прерађивачке индустрије,

-          реалним могућностима (финансијско-техничким кадровским и др.) шумског газдинства,

-          очекиваној финансијској помоћи из Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине Војводине.

Тежиште радова се ставља на одржавање и негу шума, шумских култура и засада, а динамичка обнова шума се усклађује са трајношћу приноса. Оријентација је првенствено на природном подмлађивању шума, уз вештачко комплетирање природног подмлатка.

План гајења шума се приказује у две компоненте:

- Редовно одржавање просте репродукције (нега и обнова) шума применом узгојних мера које омогућују најбоље коришћење производних могућности станишта,

- Подизање нових и мелиорација деградираних шума - проширена репродукција (26/c; 35/g; 36/f; 37/m,n; 44/d).

Први део плана (проста репродукција) је обавезан и финансира се из сопствених финансијских средстава за репродукцију шума шумског газдинства.

### 4.1.1.	 План обнављања, подизања и неге шума

Укупан приказ планираних радова на гајењу је дат у следећој табели:

Табела бр. 4.1. – Планирани радови на гајењу шума

| Шифра | Вид рада | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 102 | Припрема за пошумљавање тврдих лишцара | 265.23 | 265.23 | 18.11 | 18.11 | 283.34 | 283.34 |
| 317 | Вештачко посумљавање садњом | 1.97 | 1.97 | 7.24 | 7.24 | 9.21 | 9.21 |
| 326 | Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 263.26 | 263.26 | 10.87 | 10.87 | 274.13 | 274.13 |
| 413 | Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом | 52.65 | 52.65 | 2.17 | 2.17 | 54.83 | 54.83 |
| 414 | Попуњавање вештацки подигнутих култура садњом | 0.39 | 0.39 | 1.45 | 1.45 | 1.84 | 1.84 |
| 510 | Осветљавање подмлатка | 439.01 | 1,638.40 | 18.11 | 67.92 | 457.12 | 1,706.32 |
| 527 | Чишћење у младим културама | 293.20 | 293.20 | 3.33 | 3.33 | 296.53 | 296.53 |
| 927 | Прореде у тврдим лишћарима | 1,705.89 | 1,705.89 | 0.00 | 0.00 | 1,705.89 | 1,705.89 |
| УКУПНО: |  | 3,021.61 | 4,221.00 | 61.28 | 111.09 | 3,082.89 | 4,332.09 |

Приказ радова на гајењу шума по газдинским типовима:

102 –  Припрема за пошумљавање тврдих лишћара

##### Табела бр. 4.2. – Припрема за пошумљавање тврдих лишћара

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 2310 | 3.30 | 3.30 |  |  | 3.30 | 3.30 |
| 2410 | 254.08 | 254.08 |  |  | 254.08 | 254.08 |
| 2810 | 7.85 | 7.85 | 9.35 | 9.35 | 17.20 | 17.20 |
| 2920 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Укупно: | 265.23 | 265.23 | 18.11 | 18.11 | 283.34 | 283.34 |

317 –  Вештачко пошумљавање садњом

##### Табела бр. 4.3. – Вештачко пошумљавање садњом

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |
| 2310 | 1.97 | 1.97 |  |  | 1.97 | 1.97 |
| Укупно: | 1.97 | 1.97 | 7.24 | 7.24 | 9.21 | 9.21 |

326 –  Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом

##### Табела бр. 4.4. – Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 2310 | 1.33 | 1.33 |  |  | 1.33 | 1.33 |
| 2410 | 254.08 | 254.08 |  |  | 254.08 | 254.08 |
| 2810 | 7.85 | 7.85 | 9.35 | 9.35 | 17.20 | 17.20 |
| 2920 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Укупно: | 263.26 | 263.26 | 10.87 | 10.87 | 274.13 | 274.13 |

413 -  Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом

##### Табела бр. 4.5. – Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 2310 | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.27 |
| 2410 | 50.82 | 50.82 |  |  | 50.82 | 50.82 |
| 2810 | 1.57 | 1.57 | 1.87 | 1.87 | 3.44 | 3.44 |
| 2920 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Укупно: | 52.65 | 52.65 | 2.17 | 2.17 | 54.83 | 54.83 |

414 -  Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом

##### Табела бр. 4.6. – Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 2310 | 0.39 | 0.39 |  |  | 0.39 | 0.39 |
| Укупно: | 0.39 | 0.39 | 1.45 | 1.45 | 1.84 | 1.84 |

510 –  Осветљавање подмлатка

##### Табела бр. 4.7. – Осветљавање подмлатка

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 8.38 | 29.00 | 8.38 | 29.00 |
| 2310 | 3.30 | 13.20 |  |  | 3.30 | 13.20 |
| 2410 | 427.86 | 1593.80 |  |  | 427.86 | 1593.80 |
| 2810 | 7.85 | 31.40 | 9.35 | 37.40 | 17.20 | 68.80 |
| 2920 |  |  | 0.38 | 1.52 | 0.38 | 1.52 |
| Укупно: | 439.01 | 1638.40 | 18.11 | 67.92 | 457.12 | 1706.32 |

527 –  Чишћење у младим културама

##### Табела бр. 4.8. – Чишћење у младим културама

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 2410 | 293.20 | 293.20 | 3.33 | 3.33 | 296.53 | 296.53 |
| Укупно: | 293.20 | 293.20 | 3.33 | 3.33 | 296.53 | 296.53 |

927 – План прореде у тврдим лишћарима по газдинским типовима

##### Табела бр. 4.9. – План прореде у тврдим лишћарима по газдинским типовима

| Газдински тип | Површина ( ха ) |
| --- | --- |
| Високе мешовите шуме пољског јасена | 199.33 |
| Високе мешовите шуме лужњака | 1,372.11 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ | 134.45 |
| Укупно: | 1,705.89 |

### 4.1.2.	 План семенске и расадничке производње

Укупна количина семена храста лужњака која је потребна за пошумљавање, обезбедиће се из семенских објеката који су лоцирани у овој и у другим газдинским јединицама.

За извођење радова на пошумљавању у оквиру просте репродукције потребно је обезбедити 131,630 кг храстовог жира и 5,319 ком садница пољског јасена док је за проширену репродукцију потребно 5,435 кг храстовог жира и 19,548 ком садница пољског јасена.

На радовима на попуњавању површина обухваћених простом репродукцијом неопходно је обезбедити  23,063 кг храстовог жира и 1,064 ком садница пољског јасена а за радове на попуњавању проширене репродукције потребно је 4,350 кг храстовог жира и 3,910 ком садница пољског јасена.

## 4.2.   ПЛАН ЗАШТИТЕ И ЧУВАЊА ШУМА

### 4.2.1.	 План заштите од  болести и штеточина

Укупан приказ планираних радова на заштити шума  је дат у следећој табели:

##### Табела бр. 4.9. – Планирани радови на заштити шума

| Шифра | Вид рада | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 611 | Заштита шума од биљних болести | 265.23 | 1,043.52 | 18.11 | 50.72 | 283.34 | 1,094.24 |
| 612 | Заштита шума од ентомолоских обољења | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Заштита шума од пожара | 603.47 | 4,060.07 | 14.20 | 77.49 | 617.67 | 4,137.56 |
| 614 | Заштита шума од дивљачи | 437.04 | 2,512.57 | 10.87 | 50.85 | 447.91 | 2,563.42 |
| 618 | Изградња и одржавање пп пруга, просека и путева | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | Заштита шума од глодара | 400.34 | 1,634.97 | 10.87 | 50.85 | 411.21 | 1,685.82 |
| 622 | Подизање узгојних ограда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | Одржавање заштитних ограда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| УКУПНО: |  | 1,706.08 | 9,251.13 | 54.05 | 229.91 | 1,760.13 | 9,481.04 |

611 – План заштите шума од биљних болести по газдинским типовима

##### Табела бр. 4.10. – Планирани радови на заштити шума од биљних болести

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 8.38 | 11.80 | 8.38 | 11.80 |
| 2310 | 3.30 | 7.29 |  |  | 3.30 | 7.29 |
| 2410 | 254.08 | 1,004.83 |  |  | 254.08 | 1,004.83 |
| 2810 | 7.85 | 31.40 | 9.35 | 37.40 | 17.20 | 68.80 |
| 2920 |  |  | 0.38 | 1.52 | 0.38 | 1.52 |
| Укупно: | 265.23 | 1,043.52 | 18.11 | 50.72 | 283.34 | 1,094.24 |

613 – План заштите шума од пожара

##### Табела бр. 4.11. – Планирани радови на заштити шума од пожара

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 1.14 | 3.42 | 1.14 | 3.42 |
| 2310 | 1.33 | 5.32 |  |  | 1.33 | 5.32 |
| 2410 | 594.29 | 4,023.35 | 3.33 | 26.64 | 597.62 | 4,049.99 |
| 2810 | 7.85 | 31.40 | 9.35 | 45.91 | 17.20 | 77.31 |
| 2920 |  |  | 0.38 | 1.52 | 0.38 | 1.52 |
| Укупно: | 603.47 | 4,060.07 | 14.20 | 77.49 | 617.67 | 4,137.56 |

614 – План заштите шума од дивљачи

##### Табела бр. 4.12. – Планирани радови на заштити шума од дивљачи

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 1.14 | 3.42 | 1.14 | 3.42 |
| 2310 | 1.33 | 5.32 |  |  | 1.33 | 5.32 |
| 2410 | 427.86 | 2,475.85 |  |  | 427.86 | 2,475.85 |
| 2810 | 7.85 | 31.40 | 9.35 | 45.91 | 17.20 | 77.31 |
| 2920 |  |  | 0.38 | 1.52 | 0.38 | 1.52 |
| Укупно: | 437.04 | 2,512.57 | 10.87 | 50.85 | 447.91 | 2,563.42 |

621 – План заштите шума од глодара

##### Табела бр. 4.13. – Планирани радови на заштити шума од глодара

| Газдински тип шуме | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 1110 |  |  | 1.14 | 3.42 | 1.14 | 3.42 |
| 2310 | 1.33 | 5.32 |  |  | 1.33 | 5.32 |
| 2410 | 391.16 | 1,598.25 |  |  | 391.16 | 1,598.25 |
| 2810 | 7.85 | 31.40 | 9.35 | 45.91 | 17.20 | 77.31 |
| 2920 |  |  | 0.38 | 1.52 | 0.38 | 1.52 |
| Укупно: | 400.34 | 1,634.97 | 10.87 | 50.85 | 411.21 | 1,685.82 |

### 4.2.2.	 План заштите од човека

Штете од човека у овој газдинској јединици нису велике и углавном се своде на бесправну сечу, а ређе на оштећивање младих састојина.  Да би се ове штете што више елиминисале потребно је предузети следеће мере:

-          ефикасност и бројност чуварске службе држати на потребном нивоу;

-          околном становништву омогућити сакупљање отпадака и куповину огревног дрвета;

-          на видним местима истаћи упозорење о потреби чувања младих засада од оштећивања;

-          повећати сарадњу са локалним органима унутрашњих послова и инспекцијом.

## 4.3.   ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА

### 4.3.1.	 Привремени план сеча

На основу стања на терену ( стања састојина и могућности обнове ) у оквиру ове газдинске јединице сачињен је привремени план сеча       обнове по газдинским типовима и хитности за сечу тј. обнову. У њему се налазе презреле састојине, проређене и оне чије је обнављање нужно из шумско – узгојних разлога ( наставак планских подмлађивања, уклањање причувака, сече осветљавања и сл.),  састојине зреле за сечу чије је        коришћење потребно због интереса просторног поретка, лоше формиране, болесне и јако оштећене састојине, као и оне  које не одговарају            станишту. Ту спадају и састојине чија структура не одговара газдинском циљу и код којих пролонгирање коришћења иде на штету у финансијскомоблику. Треба додати и састојине на граници сечиве зрелости и које ће у наредном планском периоду достићи зрелост за сечу.

Приказ привременог плана сеча

##### Табела бр. 4.14. – Састојине хитне за сечу

| Одељење | Одсек | Газдински тип шуме | Врста дрвећа | Старост врсте |  | P(ха) |  | V |  | N/ha |  | V/ha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 159 |  | 2.63 |  | 936.5 |  | 220.5 |  | 356.1 |  |
| 7 | a | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 129 |  | 4.26 |  | 1,176.9 |  | 207.5 |  | 276.3 |  |
| 7 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 8.94 |  | 4,446.7 |  | 303.3 |  | 497.4 |  |
| 7 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 142 |  | 2.94 |  | 1,073.2 |  | 325.5 |  | 365.0 |  |
| 11 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 139 |  | 3.61 |  | 1,992.6 |  | 330.0 |  | 552.0 |  |
| 11 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 139 |  | 21.79 |  | 8,216.9 |  | 402.0 |  | 377.1 |  |
| 14 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 149 |  | 41.47 |  | 15,265.9 |  | 355.6 |  | 368.1 |  |
| 14 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 149 |  | 6.57 |  | 1,596.7 |  | 282.5 |  | 243.0 |  |
| 14 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 149 |  | 0.30 |  | 34.4 |  | 313.3 |  | 114.6 |  |
| 14 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 149 |  | 0.67 |  | 62.3 |  | 106.0 |  | 93.0 |  |
| 19 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 10.86 |  | 5,632.2 |  | 446.7 |  | 518.6 |  |
| 19 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 39.94 |  | 18,408.2 |  | 445.0 |  | 460.9 |  |
| 19 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 3.88 |  | 1,764.6 |  | 292.0 |  | 454.8 |  |
| 20 | b | Високе мешовите шуме лужњака | граб | 155 |  | 5.94 |  | 1,350.3 |  | 133.3 |  | 227.3 |  |
| 21 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 142 |  | 18.47 |  | 9,936.6 |  | 410.0 |  | 538.0 |  |
| 23 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 130 |  | 0.78 |  | 457.0 |  | 198.7 |  | 586.0 |  |
| 24 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 5.83 |  | 2,417.3 |  | 253.3 |  | 414.6 |  |
| 24 | c | Високе мешовите шуме лужњака | п.јасен | 137 |  | 3.66 |  | 1,279.2 |  | 250.0 |  | 349.5 |  |
| 24 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 7.12 |  | 4,528.6 |  | 458.0 |  | 636.0 |  |
| 24 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 0.14 |  | 137.0 |  | 614.3 |  | 978.8 |  |
| 25 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 23.93 |  | 11,894.5 |  | 251.7 |  | 497.1 |  |
| 25 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 114 |  | 1.03 |  | 676.7 |  | 212.5 |  | 657.0 |  |
| 30 | f | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 |  | 0.54 |  | 199.0 |  | 183.3 |  | 368.6 |  |
| 32 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 27.74 |  | 16,164.0 |  | 373.8 |  | 582.7 |  |
| 33 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 0.80 |  | 393.6 |  | 460.0 |  | 492.0 |  |
| 33 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 1.21 |  | 549.1 |  | 360.0 |  | 453.8 |  |
| 33 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 32.42 |  | 11,517.1 |  | 261.1 |  | 355.2 |  |
| 33 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 0.23 |  | 61.2 |  | 134.8 |  | 266.2 |  |
| 33 | f | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 4.38 |  | 1,508.0 |  | 318.3 |  | 344.3 |  |
| 33 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 2.42 |  | 1,222.1 |  | 167.5 |  | 505.0 |  |
| 34 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 |  | 54.18 |  | 24,440.0 |  | 296.7 |  | 451.1 |  |
| 34 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 |  | 0.54 |  | 234.6 |  | 207.4 |  | 434.5 |  |
| 35 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 |  | 3.23 |  | 1,843.8 |  | 330.0 |  | 570.8 |  |
| 35 | g | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 117 |  | 8.51 |  | 3,926.1 |  | 330.0 |  | 461.3 |  |
| 36 | f | Високе мешовите шуме ОМЛ | бела топола | 48 |  | 5.55 |  | 1,452.9 |  | 642.5 |  | 261.8 |  |
| 37 | b | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 117 |  | 0.56 |  | 285.6 |  | 416.1 |  | 510.1 |  |
| 37 | c | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 117 |  | 7.85 |  | 4,285.6 |  | 353.3 |  | 545.9 |  |
| 37 | f | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 117 |  | 1.69 |  | 188.6 |  | 26.7 |  | 111.6 |  |
| 37 | h | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 117 |  | 0.28 |  | 111.0 |  | 464.3 |  | 396.6 |  |
| 37 | m | Изданачке мешовите шуме багрема | багрем | 47 |  | 0.38 |  | 73.2 |  | 426.3 |  | 192.6 |  |
| 37 | n | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 47 |  | 0.84 |  | 363.5 |  | 436.9 |  | 432.7 |  |
| 38 | c | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 117 |  | 1.98 |  | 158.3 |  | 47.5 |  | 80.0 |  |
| 38 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 |  | 0.43 |  | 259.9 |  | 367.4 |  | 604.5 |  |
| 38 | f | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 108 |  | 1.43 |  | 277.3 |  | 70.0 |  | 193.9 |  |
| 38 | g | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 108 |  | 0.74 |  | 61.9 |  | 113.3 |  | 83.7 |  |
| 41 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 16.05 |  | 12,687.8 |  | 310.0 |  | 790.5 |  |
| 41 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 13.26 |  | 7,125.4 |  | 251.4 |  | 537.4 |  |
| 41 | c | Високе мешовите шуме лужњака | п.јасен | 137 |  | 5.03 |  | 1,931.1 |  | 288.8 |  | 383.9 |  |
| 41 | f | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 16.18 |  | 7,188.0 |  | 220.0 |  | 444.2 |  |
| 41 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 0.92 |  | 531.6 |  | 217.4 |  | 577.8 |  |
| 41 | h | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 0.33 |  | 282.9 |  | 312.1 |  | 857.4 |  |
| 42 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 31.71 |  | 13,578.9 |  | 218.7 |  | 428.2 |  |
| 42 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 5.09 |  | 1,713.2 |  | 115.0 |  | 336.6 |  |
| 42 | f | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 118 |  | 0.77 |  | 110.3 |  | 102.6 |  | 143.3 |  |
| 43 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 118 |  | 2.77 |  | 1,379.7 |  | 295.0 |  | 498.1 |  |
| 43 | f | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 5.64 |  | 2,660.3 |  | 335.0 |  | 471.7 |  |
| 44 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 17.51 |  | 8,694.9 |  | 302.5 |  | 496.6 |  |
| 44 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 118 |  | 2.40 |  | 954.4 |  | 330.0 |  | 397.7 |  |
| 45 | b | Високе мешовите шуме пољског јасена | лужњак | 137 |  | 1.94 |  | 676.1 |  | 95.0 |  | 348.5 |  |
| 45 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 21.24 |  | 11,341.6 |  | 310.0 |  | 534.0 |  |
| 46 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 29.90 |  | 15,147.9 |  | 290.0 |  | 506.6 |  |
| 46 | e | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 137 |  | 0.64 |  | 465.2 |  | 337.5 |  | 726.8 |  |
| 46 | f | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 0.66 |  | 522.7 |  | 351.5 |  | 792.0 |  |
| 46 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 0.75 |  | 466.5 |  | 225.3 |  | 622.0 |  |
| 46 | h | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 10.47 |  | 5,309.0 |  | 382.0 |  | 507.1 |  |
| 46 | j | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 0.17 |  | 102.7 |  | 317.6 |  | 604.1 |  |
| 47 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 0.58 |  | 205.6 |  | 125.9 |  | 354.5 |  |
| 48 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 |  | 27.88 |  | 14,461.4 |  | 232.5 |  | 518.7 |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  | 584.58 |  | 270,398.4 |  |  |  |  |  |

##### Табела бр. 4.14. – Састојине потребне за сечу

| Одељење | Одсек | Газдински тип шуме | Врста дрвећа | Старост врсте | P(ха) |  | V |  | N/ha |  | V/ha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | d | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 59 | 0.36 |  | 20.4 |  | 255.6 |  | 56.7 |  |
| 7 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 12.55 |  | 5,382.3 |  | 355.0 |  | 428.9 |  |
| 10 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 14.60 |  | 6,283.6 |  | 268.0 |  | 430.4 |  |
| 10 | b | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 71 | 8.28 |  | 1,009.6 |  | 314.0 |  | 121.9 |  |
| 10 | f | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 137 | 3.53 |  | 834.8 |  | 300.0 |  | 236.5 |  |
| 12 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 142 | 54.40 |  | 24,184.2 |  | 366.9 |  | 444.6 |  |
| 12 | b | Високе мешовите шуме лужњака | п.јасен | 142 | 1.70 |  | 356.7 |  | 226.7 |  | 209.8 |  |
| 14 | f | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 149 | 1.64 |  | 435.7 |  | 350.0 |  | 265.7 |  |
| 15 | a | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 45 | 32.95 |  | 5,959.0 |  | 366.0 |  | 180.8 |  |
| 16 | h | Високе мешовите шуме ОТЛ | црни орах | 47 | 0.03 |  | 1.3 |  | 100.0 |  | 43.3 |  |
| 17 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 75 | 3.59 |  | 1,312.2 |  | 516.7 |  | 365.5 |  |
| 21 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 29.52 |  | 14,482.9 |  | 346.2 |  | 490.6 |  |
| 21 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 2.23 |  | 1,050.7 |  | 200.0 |  | 471.2 |  |
| 26 | b | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 47 | 3.90 |  | 92.8 |  | 200.0 |  | 23.8 |  |
| 26 | c | Високе мешовите шуме ОМЛ | бела топола | 58 | 1.69 |  | 13.5 |  | 40.0 |  | 8.0 |  |
| 27 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 9.49 |  | 2,613.1 |  | 387.5 |  | 275.3 |  |
| 30 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 13.49 |  | 4,449.0 |  | 272.9 |  | 329.8 |  |
| 30 | c | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 53 | 0.87 |  | 46.0 |  | 316.7 |  | 52.9 |  |
| 30 | d | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 53 | 1.10 |  | 19.4 |  | 183.3 |  | 17.7 |  |
| 30 | e | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 75 | 0.34 |  | 2.1 |  | 83.3 |  | 6.1 |  |
| 30 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 19.15 |  | 10,966.1 |  | 371.7 |  | 572.6 |  |
| 30 | h | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 30 | 0.31 |  | 10.3 |  | 241.9 |  | 33.1 |  |
| 31 | c | Високе мешовите шуме пољског јасена | бела топола | 45 | 1.66 |  | 268.4 |  | 617.5 |  | 161.7 |  |
| 35 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 0.59 |  | 343.5 |  | 288.1 |  | 582.1 |  |
| 35 | e | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 71 | 0.50 |  | 134.4 |  | 626.0 |  | 268.8 |  |
| 36 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 5.94 |  | 3,302.3 |  | 546.0 |  | 555.9 |  |
| 36 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 12.39 |  | 6,913.3 |  | 546.0 |  | 558.0 |  |
| 36 | c | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 71 | 1.74 |  | 275.7 |  | 457.5 |  | 158.4 |  |
| 36 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 1.39 |  | 796.2 |  | 466.7 |  | 572.8 |  |
| 36 | e | Високе мешовите шуме ОТЛ | црни орах | 71 | 1.38 |  | 543.6 |  | 977.5 |  | 393.9 |  |
| 37 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 8.07 |  | 3,053.3 |  | 297.5 |  | 378.4 |  |
| 37 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 0.82 |  | 500.9 |  | 552.4 |  | 610.9 |  |
| 37 | i | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 117 | 0.31 |  | 124.8 |  | 426.7 |  | 402.6 |  |
| 37 | j | Високе мешовите шуме ОТЛ | црни орах | 67 | 0.21 |  | 102.1 |  | 623.8 |  | 486.1 |  |
| 37 | k | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 52 | 0.14 |  | 47.0 |  | 857.1 |  | 336.0 |  |
| 37 | o | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 71 | 0.24 |  | 101.0 |  | 1,104.2 |  | 421.0 |  |
| 38 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 47.66 |  | 17,289.2 |  | 283.6 |  | 362.8 |  |
| 38 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 108 | 1.55 |  | 411.1 |  | 80.0 |  | 265.2 |  |
| 43 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 34.88 |  | 12,159.4 |  | 277.8 |  | 348.6 |  |
| 43 | d | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 118 | 0.80 |  | 202.2 |  | 143.8 |  | 252.8 |  |
| 43 | g | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 137 | 0.80 |  | 87.2 |  | 220.0 |  | 109.0 |  |
| 44 | b | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 71 | 1.66 |  | 245.5 |  | 297.5 |  | 147.9 |  |
| 45 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 4.06 |  | 1,723.0 |  | 227.5 |  | 424.4 |  |
| 45 | f | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 6.12 |  | 2,358.7 |  | 308.0 |  | 385.4 |  |
| 45 | h | Високе мешовите шуме пољског јасена | граб | 71 | 1.31 |  | 161.2 |  | 276.7 |  | 123.1 |  |
| 46 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 0.55 |  | 320.3 |  | 276.4 |  | 582.3 |  |
| 46 | i | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 0.42 |  | 176.7 |  | 197.6 |  | 420.7 |  |
| Укупно |  |  |  |  |  | 350.91 |  | 131,166.6 |  |  |  |  |  |

##### Табела бр. 4.16. – Састојине могуће за сечу

| Одељење | Одсек | Газдински тип шуме | Врста дрвећа | Старост врсте | P(ха) |  | V |  | N/ha |  | V/ha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | c | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 142 | 1.98 |  | 721.7 |  | 387.4 |  | 364.5 |  |
| 8 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 38.29 |  | 20,240.9 |  | 351.2 |  | 528.6 |  |
| 10 | c | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 127 | 0.67 |  | 431.3 |  | 358.2 |  | 643.8 |  |
| 11 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 139 | 30.35 |  | 14,183.5 |  | 425.7 |  | 467.3 |  |
| 13 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 142 | 56.19 |  | 25,048.6 |  | 364.4 |  | 445.8 |  |
| 22 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 145 | 39.19 |  | 17,092.2 |  | 256.2 |  | 436.1 |  |
| 22 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 142 | 14.82 |  | 7,837.8 |  | 323.3 |  | 528.9 |  |
| 22 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 2.43 |  | 1,132.3 |  | 265.0 |  | 466.0 |  |
| 23 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 130 | 53.50 |  | 26,750.8 |  | 357.3 |  | 500.0 |  |
| 23 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 130 | 1.73 |  | 1,067.8 |  | 456.7 |  | 617.2 |  |
| 27 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 45.13 |  | 23,296.3 |  | 365.0 |  | 516.2 |  |
| 27 | c | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 110 | 1.66 |  | 699.8 |  | 383.3 |  | 421.5 |  |
| 28 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 56.52 |  | 23,965.4 |  | 307.8 |  | 424.0 |  |
| 29 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 32.63 |  | 15,617.1 |  | 406.7 |  | 478.6 |  |
| 29 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 13.66 |  | 5,762.3 |  | 363.1 |  | 453.2 |  |
| 29 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 5.82 |  | 2,560.9 |  | 310.0 |  | 440.0 |  |
| 30 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 6.69 |  | 3,935.3 |  | 282.5 |  | 588.2 |  |
| 31 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 36.85 |  | 16,352.8 |  | 292.0 |  | 443.8 |  |
| 31 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 11.79 |  | 5,705.4 |  | 362.5 |  | 483.9 |  |
| 31 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 | 2.03 |  | 1,284.3 |  | 316.7 |  | 632.7 |  |
| 32 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 8.46 |  | 4,975.8 |  | 417.5 |  | 588.2 |  |
| 32 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 3.37 |  | 2,013.4 |  | 365.0 |  | 597.4 |  |
| 32 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 0.85 |  | 374.6 |  | 208.2 |  | 440.7 |  |
| 32 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 0.69 |  | 294.8 |  | 285.5 |  | 427.2 |  |
| 32 | f | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 14.52 |  | 6,650.5 |  | 314.0 |  | 458.0 |  |
| 32 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 0.47 |  | 293.2 |  | 295.7 |  | 623.8 |  |
| 34 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 155 | 1.28 |  | 562.4 |  | 207.8 |  | 439.4 |  |
| 35 | a | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 117 | 2.71 |  | 1,437.0 |  | 343.3 |  | 530.3 |  |
| 35 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 7.55 |  | 2,734.7 |  | 258.0 |  | 362.2 |  |
| 35 | f | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 2.45 |  | 1,284.7 |  | 320.0 |  | 524.4 |  |
| 35 | h | Високе мешовите шуме пољског јасена | п.јасен | 71 | 1.41 |  | 274.7 |  | 463.3 |  | 194.8 |  |
| 37 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 26.62 |  | 12,187.4 |  | 378.3 |  | 457.8 |  |
| 37 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 4.15 |  | 1,373.8 |  | 264.0 |  | 331.0 |  |
| 38 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 117 | 0.97 |  | 462.0 |  | 503.3 |  | 476.3 |  |
| 39 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 134 | 40.10 |  | 17,366.3 |  | 403.0 |  | 433.1 |  |
| 39 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 134 | 16.90 |  | 4,940.4 |  | 340.0 |  | 292.3 |  |
| 40 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 55.93 |  | 27,549.5 |  | 320.6 |  | 492.6 |  |
| 41 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 1.01 |  | 549.1 |  | 419.8 |  | 543.7 |  |
| 41 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 1.11 |  | 676.7 |  | 355.9 |  | 609.7 |  |
| 42 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 4.14 |  | 1,177.8 |  | 102.9 |  | 284.5 |  |
| 42 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 127 | 4.97 |  | 2,410.4 |  | 362.5 |  | 485.0 |  |
| 42 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 127 | 0.21 |  | 74.2 |  | 204.8 |  | 353.4 |  |
| 43 | c | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 6.91 |  | 2,473.3 |  | 255.0 |  | 357.9 |  |
| 43 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 2.52 |  | 1,133.7 |  | 233.3 |  | 449.9 |  |
| 45 | e | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 0.46 |  | 258.8 |  | 302.2 |  | 562.6 |  |
| 45 | g | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 8.15 |  | 2,448.9 |  | 224.0 |  | 300.5 |  |
| 46 | b | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 0.43 |  | 324.0 |  | 460.5 |  | 753.6 |  |
| 47 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 22.37 |  | 9,620.3 |  | 271.3 |  | 430.1 |  |
| 47 | d | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 15.58 |  | 6,198.6 |  | 492.5 |  | 397.9 |  |
| 48 | a | Високе мешовите шуме лужњака | лужњак | 137 | 7.78 |  | 3,845.2 |  | 312.0 |  | 494.2 |  |
| 48 | b | Високе мешовите шуме ОТЛ | црни орах | 67 | 0.94 |  | 378.7 |  | 590.0 |  | 402.8 |  |
| 48 | d | Високе мешовите шуме ОТЛ | граб | 52 | 1.78 |  | 275.1 |  | 470.0 |  | 154.5 |  |
| Укупно |  |  |  |  |  | 718.72 |  | 330,306.7 |  |  |  |  |  |

На основу ових података и сагледавањем ситуације у осталим ГЈ , уважавајући ограничења у смислу избегавања сеча на великим површинама али и започетих радова на обнови у преходном уређајном раздобљу, одређено је које састојине ће ући у план сеча обнове.

### 4.3.2.	 Одређивање главног приноса

Главни принос у газдинској јединици “Блата - Малованци“ је одређен по методу умереног састојинског газдовања. Метод умереног састојинског газдовања у овом случају на најповољнији начин регулише обим и избор састојина за сечу.

При избору састојина за сече водило се рачуна о изравнавању добних разреда на нивоу газдинске јединице и целог Сремског шумског подручја.

У предложеним састојинама за обнову су зреле састојине и састојине које ће у овом уређајном раздобљу достићи зрелост за сечу на основу старости. Такође, предвиђене су за сечу и састојине чије је тренутно стање незадовљавајуће те их је потребно посећи и заменити новим састојинама.

Из напред наведеног и разрађеног плана сеча обнављања а уважавајући укупно стање састојина на нивоу Сремског шумског подручја, као и чињеницу, да је определење при избору састојина за сече обнављања у ШГ Сремска Митровица – прво обнављати најлошије и најстарије (презреле) као и састојине за реконструкцију, сачињен је план сеча обнављања за ову газдинску јединицу.

Сечива запремина главног приноса је утврђена тако што је затеченом стању додат прираст у зависности од године у којој ће се извршити сеча од почетка уређајног раздобља.

Полазећи од укупно обрасле површине газдинске класе и њене опходње, уз додавање површина које ће пошумљавањем заосталих сечина ући у састав конкретне газдинске класе, применом метода добних разреда, добијена је нормална површина добног разреда (Ан), у газдинским класама у којима се врше сече обнављања:

Површина ГТ (ха) * ширина добног разреда (година)

Ан =  ----------------------------------------------------------------------

опходња ГТ (година)

Сече обнављања по газдинским типовима су приказане у следећој табели:

##### Табела бр. 4.17. – План сеча обнављања по газдинским типовима - проста репродукција

| Газдински тип | Стање шума за ГT у којима се врше сече |  |  | Ан | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  | Интензитет сеча |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Укупно | I | II | Укупно | m3/ha | P | V |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |
| Високе мешовите шуме пољског јасена | 217.40 | 47,394.4 | 4.9 | 27.18 | 3.30 | 6.24 | 9.54 | 745.2 | 635.9 | 1,381.1 | 144.8 | 4.4 | 2.9 |
| Високе мешовите шуме лужњака | 1,997.81 | 734,730.4 | 5.1 | 199.78 | 175.26 | 103.25 | 278.51 | 76,620.4 | 39,833.1 | 116,453.5 | 418.1 | 13.9 | 15.8 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ | 155.58 | 56,983.9 | 5.7 | 31.12 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 4,569.0 | 0.0 | 4,569.0 | 582.0 | 5.0 | 8.0 |
| Укупно | 2,370.79 | 839,108.7 | 15.8 |  | 186.41 | 109.49 | 295.90 | 81,934.6 | 40,469.0 | 122,403.6 | 413.7 | 12.5 | 14.6 |

##### Табела бр. 4.18. – План сеча обнављања по газдинским типовима - проширена репродукција

| Газдински тип | Стање шума за ГT у којима се врше сече |  |  |  | Ан | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  | Интензитет сеча |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  |  | I | II | Укупно | I | II | Укупно | m3/ha | P | V |  |
|  | ha | m3 | m3 | ha |  | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |  |
| Високе мешовите шуме ОМЛ | 8.38 | 1,740.3 | 5.3 | 1.68 |  | 5.55 | 2.83 | 8.38 | 1,653.8 | 319.5 | 1,973.2 | 235.5 | 100.0 | 113.4 |  |
| Високе мешовите шуме ОТЛ | 155.58 | 56,983.9 | 5.7 | 19.45 |  | 9.35 | 0.00 | 9.35 | 4,505.9 | 0.0 | 4,505.9 | 481.9 | 6.0 | 7.9 |  |
| Изданачке мешовите шуме багрема | 0.38 | 73.2 | 4.2 | 0.05 |  | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 80.9 | 0.0 | 80.9 | 212.9 | 100.0 | 110.5 |  |
| Укупно | 164.34 | 58,797.4 | 15.3 |  |  | 15.28 | 2.83 | 18.11 | 6,240.5 | 319.5 | 6,560.0 | 362.2 | 11.0 | 11.2 |  |

##### Табела бр. 4.19. – План сеча обнављања по газдинским типовима - укупно

| Газдински тип | Стање шума за ГT у којима се врше сече |  |  | Ан | Принос из сеча обнављања |  |  |  |  |  |  |  | Интензитет сеча |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Укупно | I | II | Укупно | m3/ha | P |  | V |  |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % |  | % |  |
| Високе мешовите шуме ОМЛ | 8.38 | 1,740.3 | 5.3 | 1.68 | 5.55 | 2.83 | 8.38 | 1,653.7 | 319.5 | 1,973.2 | 235.5 | 100.0 |  | 113.4 |  |
| Високе мешовите шуме пољског јасена | 217.40 | 47,394.4 | 4.9 | 27.18 | 3.30 | 6.24 | 9.54 | 745.2 | 635.9 | 1,381.1 | 144.8 | 4.4 |  | 2.9 |  |
| Високе мешовите шуме лужњака | 1,997.81 | 734,730.4 | 5.1 | 199.78 | 175.26 | 103.25 | 278.51 | 76,620.5 | 39,833.1 | 116,453.6 | 418.1 | 13.9 |  | 15.8 |  |
| Високе мешовите шуме ОТЛ | 155.58 | 56,983.9 | 5.7 | 31.12 | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 9,074.8 | 0.0 | 9,074.8 | 527.6 | 11.1 |  | 15.9 |  |
| Изданачке мешовите шуме багрема | 0.38 | 73.2 | 4.2 | 0.05 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 80.9 | 0.0 | 80.9 | 212.9 | 100.0 |  | 110.5 |  |
| Укупно | 2,379.55 | 840,922.2 | 25.3 |  | 201.69 | 112.32 | 314.01 | 88,175.1 | 40,788.5 | 128,963.6 | 410.7 | 13.2 |  | 15.3 |  |

##### Табела бр. 4.20. – План сеча обнављања по врстама дрвећа - проста репродукција

| Врста дрвећа | Стање за врсте захваћене сечом |  | Принос из сеча обнављања |  |  | Сортименти |  |  | Интенз. сеча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Укупно | Техн. | Прост. | Отпад | V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| БлТоп | 1,992.5 | 42.4 |  | 10.8 | 10.8 |  | 9.2 | 1.6 | 0.5 |
| Вез | 2,776.9 | 60.8 | 198.2 | 654.0 | 852.2 |  | 767.0 | 85.2 | 30.7 |
| Пјас | 164,790.8 | 3,056.3 | 17,279.4 | 8,736.6 | 26,016.0 | 16,390.1 | 7,024.3 | 2,601.6 | 15.8 |
| Луз | 535,221.9 | 6,828.8 | 49,823.8 | 24,896.7 | 74,720.5 | 53,798.8 | 13,449.7 | 7,472.0 | 14.0 |
| Гр | 112,043.6 | 1,679.3 | 11,580.7 | 4,668.7 | 16,249.4 |  | 14,624.5 | 1,624.9 | 14.5 |
| Отл | 564.3 | 17.6 | 79.2 | 205.8 | 285.0 |  | 256.5 | 28.5 | 50.5 |
| Клн | 17,962.4 | 519.2 | 2,901.5 | 1,178.3 | 4,079.8 |  | 3,671.8 | 408.0 | 22.7 |
| Фјаб | 495.7 |  | -88.4 | 297.1 | 208.7 |  | 187.8 | 20.9 | 42.1 |
| ККр | 2,637.5 |  | 71.8 | 71.4 | 143.2 |  | 128.9 | 14.3 | 5.4 |
| Укупно: | 838,485.7 | 12,204.4 | 81,846.2 | 40,719.4 | 122,565.6 | 70,188.9 | 40,199.3 | 12,265.8 | 14.6 |

##### Табела бр. 4.21. – План сеча обнављања по врстама дрвећа - проширена репродукција

| Врста дрвећа | Стање за врсте захваћене сечом |  | Принос из сеча обнављања |  |  | Сортименти |  |  | Интенз. сеча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Укупно | Техн. | Прост. | Отпад | V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| БВрб | 281.9 | 9.7 | 175.8 |  | 175.8 |  | 149.4 | 26.4 | 62.4 |
| БлТоп | 1,992.5 | 42.4 | 759.0 | 150.1 | 909.1 |  | 772.7 | 136.4 | 45.6 |
| Вез | 2,776.9 | 60.8 | 22.8 | 5.1 | 27.9 |  | 25.2 | 2.8 | 1.0 |
| Пјас | 164,790.8 | 3,056.3 | 588.6 | 11.9 | 600.5 |  | 540.5 | 60.0 | 0.4 |
| Луз | 535,221.9 | 6,828.8 | 2,082.0 | 47.3 | 2,129.3 | 574.9 | 1,341.5 | 212.9 | 0.4 |
| Гр | 112,043.6 | 1,679.3 | 2,371.0 | 95.5 | 2,466.5 |  | 2,219.9 | 246.6 | 2.2 |
| Отл | 564.3 | 17.6 | 44.3 |  | 44.3 |  | 39.9 | 4.4 | 7.9 |
| Баг | 505.3 | 12.6 | 52.5 |  | 52.5 |  | 47.3 | 5.2 | 10.4 |
| ЦОрх | 1,324.0 | 25.8 | 53.6 |  | 53.6 |  | 48.2 | 5.4 | 4.0 |
| Кат | 10.0 | 0.2 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.3 | 0.2 | 25.0 |
| Клн | 17,962.4 | 519.2 |  | 5.4 | 5.4 |  | 4.9 | 0.5 | 0.0 |
| ККр | 2,637.5 |  | 88.4 | 4.2 | 92.6 |  | 83.3 | 9.3 | 3.5 |
| Укупно: | 840,111.0 | 12,252.8 | 6,240.5 | 319.5 | 6,560.0 | 574.9 | 5,275.0 | 710.1 | 0.8 |

##### Табела бр. 4.22. – План сеча обнављања по врстама дрвећа - укупно

| Врста дрвећа | Стање за врсте захваћене сечом |  | Принос из сеча обнављања |  |  | Сортименти |  |  | Интенз. сеча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Укупно | Техн. | Прост. | Отпад | V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| БВрб | 281.9 | 9.7 | 175.8 |  | 175.8 |  | 149.4 | 26.4 | 62.4 |
| БлТоп | 1,992.5 | 42.4 | 759.0 | 160.9 | 919.9 |  | 781.9 | 138.0 | 46.2 |
| Вез | 2,776.9 | 60.8 | 221.0 | 659.1 | 880.1 |  | 792.1 | 88.0 | 31.7 |
| Пјас | 164,790.8 | 3,056.3 | 17,868.0 | 8,748.5 | 26,616.5 | 16,390.1 | 7,564.8 | 2,661.6 | 16.2 |
| Луз | 535,221.9 | 6,828.8 | 51,905.8 | 24,944.0 | 76,849.8 | 54,373.7 | 14,791.1 | 7,685.0 | 14.4 |
| Гр | 112,043.6 | 1,679.3 | 13,951.7 | 4,764.2 | 18,715.9 |  | 16,844.3 | 1,871.6 | 16.7 |
| Отл | 564.3 | 17.6 | 123.5 | 205.8 | 329.3 |  | 296.3 | 33.0 | 58.4 |
| Баг | 505.3 | 12.6 | 52.5 |  | 52.5 |  | 47.3 | 5.2 | 10.4 |
| ЦОрх | 1,324.0 | 25.8 | 53.6 |  | 53.6 |  | 48.2 | 5.4 | 4.0 |
| Кат | 10.0 | 0.2 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.3 | 0.2 | 25.0 |
| Клн | 17,962.4 | 519.2 | 2,901.5 | 1,183.7 | 4,085.2 |  | 3,676.7 | 408.5 | 22.7 |
| Фјаб | 495.7 |  |  | 297.1 | 297.1 |  | 267.4 | 29.7 | 59.9 |
| ККр | 2,637.5 |  | 160.2 | 75.6 | 235.8 |  | 212.2 | 23.6 | 8.9 |
| Укупно: | 840,606.8 | 12,252.8 | 88,175.1 | 41,038.9 | 129,214.0 | 70,763.8 | 45,474.0 | 12,976.2 | 15.4 |

### 4.3.3.	 Одређивање претходног приноса

Проредне сече се планирају ради поправке затеченог стања састојина, а све то у функцији трајног и рационалног коришћења шумског простора.

Проредни принос за наредно уређајно раздобље по газдинским типовима, је приказан у следећој табели:

##### Табела бр. 4.23. – План претходног приноса по газдинским типовима

| Газдински тип | Стање шума за ГT у којима се врши прореда |  |  |  |  | Површина за прореду | Принос из проредних сеча |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | ha | m3 | m3/ha |
| Високе мешовите шуме пољског јасена | 217.40 | 47,394.4 | 218.0 | 1,066.2 | 4.9 | 199.33 | 6,795.1 | 34.1 |
| Високе мешовите шуме лужњака | 1,997.81 | 734,730.4 | 367.8 | 10,253.1 | 5.1 | 1,372.11 | 61,298.8 | 44.7 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ | 153.80 | 56,708.8 | 368.7 | 888.0 | 5.8 | 129.70 | 5,377.0 | 41.5 |
| Укупно: | 2,369.01 | 838,833.6 | 354.1 | 12,207.3 | 5.2 | 1,701.14 | 73,470.9 | 43.2 |

##### Табела бр. 4.24. – План претходног приноса по врсти дрвећа

| Врста дрвећа | Стање за врсте обухваћене проредом |  | Принос из прор. сеча | Сортименти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv |  | Техн. | Прост. | Отпад |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| БВрб | 281.9 | 9.7 | 13.6 | 0.0 | 11.6 | 2.0 |
| БлТоп | 1,992.5 | 42.4 | 812.7 | 0.0 | 690.8 | 121.9 |
| Вез | 2,776.9 | 60.8 | 530.5 | 0.0 | 450.9 | 79.6 |
| Пјас | 164,790.8 | 3,056.3 | 19,633.3 | 1,668.8 | 15,019.5 | 2,945.0 |
| Луз | 535,221.9 | 6,828.8 | 37,478.0 | 10,119.1 | 23,611.1 | 3,747.8 |
| Гр | 112,043.6 | 1,679.3 | 11,810.1 | 0.0 | 10,629.1 | 1,181.0 |
| СЛип | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.6 | 0.2 |
| Отл | 564.3 | 17.6 | 73.4 | 0.0 | 66.1 | 7.3 |
| Баг | 505.3 | 12.6 | 181.5 | 0.0 | 154.3 | 27.2 |
| ЦОрх | 1,324.0 | 25.8 | 254.2 | 0.0 | 228.8 | 25.4 |
| АЈас | 15.9 | 0.3 | 8.3 | 0.0 | 7.5 | 0.8 |
| Кат | 10.0 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 3.5 | 0.4 |
| Клн | 17,962.4 | 519.2 | 2,647.7 | 0.0 | 2,250.5 | 397.2 |
| ККр | 2,637.5 | 0.0 | 212.6 | 0.0 | 191.3 | 21.3 |
| Укупно: | 840,128.7 | 12,253.1 | 73,661.6 | 11,787.9 | 53,316.6 | 8,557.1 |

### 4.3.3.	 Укупан принос газдинске јединице

Сав укупан етат кога чине главни и проредни принос припада простој и проширеној репродукцији, и приказан је по газдинским типовима у следећој табели:

##### Табела бр. 4.25. – План укупног приноса по газдинским типовима

| Газдински тип | Стање по ГТ за састојине захваћене сечом |  |  | Принос из сеча укупно | Прореда | Главна | Принос из сеча проста реп. | Принос из сеча проширена реп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | zv |  |  |  |  |  |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | m3 |  | m3 | m3 |
| Високе мешовите шуме ОМЛ | 8.38 | 1,740.3 | 44.7 | 1,973.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1973.2 |
| Високе мешовите шуме пољског јасена | 217.40 | 47,394.4 | 1,066.2 | 8,426.6 | 6,795.1 | 1,631.5 | 8,426.6 | 0.0 |
| Високе мешовите шуме лужњака | 1,997.81 | 734,730.4 | 10,253.1 | 177,752.4 | 61,298.8 | 116,453.6 | 177,752.4 | 0.0 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ | 155.58 | 56,983.9 | 894.4 | 14,642.5 | 5,567.7 | 4,569.0 | 10,136.7 | 4505.8 |
| Изданачке мешовите шуме багрема | 0.38 | 73.2 | 1.6 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 |
| УКУПНО | 2,379.55 | 840,922.2 | 12,260.0 | 202,875.6 | 73,661.6 | 122,654.1 | 196,315.7 | 6,559.9 |

Укупан етат кога чине главни и проредни принос је приказан по врстама дрвећа у следећој табели:

##### Табела бр. 4.25. – План укупног приноса по врстама дрвећа

| Врста дрвећа | Стање за врсте обухваћене сечом |  | Принос из сеча укупно | Проста репродукција | Проширена репродукција |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv |  |  |  |
|  | m3 |  |  | m3 | m3 |
| БВрб | 281.9 | 9.7 | 189.4 | 13.6 | 175.8 |
| БлТоп | 1,992.5 | 42.4 | 1,732.6 | 823.5 | 909.1 |
| Вез | 2,776.9 | 60.9 | 1,410.6 | 1,382.7 | 27.9 |
| Пјас | 164,790.8 | 3,056.3 | 46,249.8 | 45,649.3 | 600.5 |
| Луз | 535,221.9 | 6,828.8 | 114,327.8 | 112,198.5 | 2,129.3 |
| Гр | 112,043.6 | 1,679.3 | 30,526.0 | 28,059.5 | 2,466.5 |
| СЛип | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| Отл | 564.3 | 17.6 | 402.7 | 358.4 | 44.3 |
| Баг | 505.3 | 12.6 | 234.0 | 181.5 | 52.5 |
| ЦОрх | 1,324.0 | 25.8 | 307.8 | 254.2 | 53.6 |
| АЈас | 15.9 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 |
| Кат | 10.0 | 0.2 | 6.4 | 3.9 | 2.5 |
| Клн | 17,962.4 | 519.2 | 6,732.9 | 6,727.5 | 5.4 |
| Фјаб | 495.7 | 0.0 | 297.1 | 297.1 | 0.0 |
| ККр | 2,637.5 | 0.0 | 448.4 | 355.8 | 92.6 |
| Остл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Укупно: | 840,624.5 | 12,253.2 | 202,875.6 | 196,315.6 | 6,560.0 |

Укупан етат за ову газдинску јединицу износи 202,875.6 м3, тј 20,287.6 м3 годишње.

Интензитет захвата у односу на укупну запремину износи 24.1 %

Принос је планиран у складу са неопходним обимом шумско узгојних радова у наредном уређајном периоду у циљу опште поправке стања шума.

## 4.4.   ОДНОС  ОБИМА РАДОВА  НА ГАЈЕЊУ  ШУМА  И  ОБИМА  СЕЧА  ШУМА

Према претходно приказаном садржају Планова гајења шума (по врсти и обиму) и Плану коришћења шума, однос ових планова (обим планираних узгојних радова у хектарима у односу на 1000 м3 бруто планираног обима сеча) је следећи:

##### Табела бр. 4.26. – Однос плана гајења и коришћења шума

| Шифра | Вид рада | Радна површина (ха) |  | Однос плана гајења и коришћења |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проста | Проширена | Проста | Проширена |  |
|  |  | ха |  | ха / м3 x 1000 |  |  |  |
| 102 | Припрема за пошумљавање тврдих лишћара | 265.23 | 18.11 | 1.35 | 2.76 | 4.11 |
| 317 | Вештачко посумљавање садњом | 1.97 | 7.24 | 0.01 | 1.10 | 1.11 |
| 326 | Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 263.26 | 10.87 | 1.34 | 1.66 | 3.00 |
| 413 | Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом | 52.65 | 2.17 | 0.27 | 0.33 | 0.60 |
| 414 | Попуњавање вештацки подигнутих култура садњом | 0.39 | 1.45 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |
| 510 | Осветљавање подмлатка | 1,638.40 | 67.92 | 8.35 | 10.35 | 18.70 |
| 527 | Чишћење у младим културама | 293.20 | 3.33 | 1.49 | 0.51 | 2.00 |
| 927 | Прореде у тврдим лишћарима | 1,705.89 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 8.69 |
| УКУПНО: |  | 4,221.00 | 111.09 | 21.50 | 16.94 | 38.44 |

Из претходног прегледа се види да треба извршити 38.44 ха шумско узгојних радова на сваких 1000 м3 посечене запремине. Ови радови су обавезни.

## 4.5.   ПЛАН  ИЗГРАДЊЕ И  ОДРЖАВАЊА  ШУМСКИХ  САОБРАЋАЈНИЦА  И  ОБЈЕКАТА

У овом уређајном раздобљу је планирана изградња шумско-камионског у дужини од 750 м просеком између одељења 43/45 .

У плану је и одржавање постојећих путева у дужини од  24,470 м .

## 4.6.   ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА

Следеће уређивање шума ове газдинске јединице планира се урадити у последњој години важења ове основе за газдовање шума, на површини од 2,521.14 ха.

## 4.7.   ПЛАН РАЗВОЈА ЛОВСТВА

Детаљан план ловног газдовања за газдинску јединицу ”Блата - Малованци”, разрађен је у  ловној основи за ловиште ”Босутске шуме".

У оквиру овог поглавља непходно је истаћи, да се у оквиру газдинске јединице ”Блата - Малованци”, планира узгој,  заштита и коришћење крупне и ситне дивљачи.

На основу постојећих станишних услова, бонитетне вредности ове газдинске јединице а везано за врсте дивљачи која се налази у  газдинској јединици ” Блата - Малованци”, одређује се:

-  за срну станиште  ИВ бонитета            ( 1.3 грла/100 ха lpp )

-  за јелена станиште И бонитета             ( 3.5 грла/100 ха lpp )

-  за дивљу свињу станиште И бонитета  (  5   грла/100 ха lpp )

Величина ловнопродуктивне површине за све три предложене врсте дивљачи је читава ГЈ осим оних површина на којима се врши обнова храста ( где је извршена сетва ). Те површине се посебно штите узгојним оградама тако да су штете од дивљачи на оваквим површинама занемарујуће.

На основу ловног капацитета у овој газдинској јединици могуће је присуство претходно наведене дивљачи у следећем броју:

-    срне                           30  грла

-    јелени                         80  грла

-    дивље свиње            120  грла

## 4.8.   ПЛАН КОРИШЋЕЊА ДРУГИХ ШУМСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

Коришћење осталих шумских производа (гљива, жаба, пужева и др.),у оквиру ШГ ”Сремска Митровица” ШУ "Моровић" није посебно организовано.

План коришћења осталих шумских производа у оквиру газдинске јединице ”Блата - Малованци”, није планиран те се на основу тога може препоручити, да ако дође до скупљања (гљива, пужева,лековитог биља, и др.), скупљање и промет се може обављати само по Закону о заштити животне средине, (сл.гл.РСбр.66/91,83/92,53/93,67/93,48/94,53/95), и Наредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивљих биљних и животињских врста (сл.гл.РС бр.17/99).

## 4.9.   ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА НА КРАЈУ УРЕЂАЈНОГ ПЕРИОДА

У оквиру овог поглавља предочиће се очекивани резултати на крају уређајног периода  2026. – 2035. године а у складу са стањем састојина газдинске јединице ” Блата - Малованци”,  општим и посебним циљевима газдовања шумама, као и са мерама за постизање ових циљева.

На крају уређајног периода очекује се следеће:

- Стабилније стање састојина по свим елементима (порекло и очуваност, смеса, врста дрвећа...),

- Поправак структуре добних разреда која је нарушена у претходним периодима, је сталан и јасно дефинисан задатак који се не може завршити у једном уређајном раздобљу.

- Кроз биолошке и производне циљеве газдовања поправљање структуре дрвних сортимената.

- Сечом обнове у овој ГЈ уклониће се зреле, разређене састојине лошег здравственог стања, а истовремено обновом сечине створиће се младе и витално способне састојине.

- Општа стабилизација здравственог стања састојина у смислу заштите од биотичких и абиотичких чинилаца. Узгојно санитарним и селективним проредама биће уклоњена сва стабла у процесу сушења, извале и ломови као потенцијани извори заразе.

Већина наведених, очекиваних ефеката газдовања у овој газдинској јединици у наредном уређајном раздобљу ће се остварити, док су неки ефекти таквог карактера да ће се продужити и у следећа уређајна раздобља.

## 4.10.   ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

### 4.10.1.	 Врста и обим планираних радова

#### 4.10.1.1	Квалитативна структура сечиве запремине

##### Табела бр. 4.27. – Сортимент структура приноса на годишњем нивоу - проста репродукција

| Врста дрвећа | Бруто сечиви принос | Отпад | Нето сечиви принос | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Обла грађа | Укупно техн. дрво | Просторно дрво |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БВрб | 1.4 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
| БлТоп | 82.4 | 12.4 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.0 |
| Вез | 138.3 | 13.8 | 124.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.5 |
| Пјас | 4,564.9 | 456.5 | 4,108.4 | 260.6 | 228.0 |  | 407.2 | 732.9 |  |  | 1,628.7 | 2,479.7 |
| Луз | 11,219.9 | 1,122.0 | 10,097.9 | 1,490.8 | 717.8 |  | 828.2 | 828.3 | 1,656.5 |  | 5,521.6 | 4,576.3 |
| Гр | 2,806.0 | 280.6 | 2,525.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,525.4 |
| СЛип | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| Отл | 35.8 | 3.6 | 32.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
| Баг | 18.2 | 1.8 | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |
| ЦОрх | 25.4 | 2.5 | 22.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.9 |
| АЈас | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
| Кат | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| Клн | 672.8 | 67.3 | 605.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605.5 |
| Фјаб | 29.7 | 3.0 | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| ККр | 35.6 | 3.6 | 32.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.0 |
| Укупно: | 19,631.8 | 1,967.4 | 17,664.4 | 1,751.4 | 945.8 |  | 1,235.4 | 1,561.2 | 1,656.5 |  | 7,150.3 | 10,514.1 |

##### Табела бр. 4.28. – Сортимент структура приноса на годишњем нивоу - проширена репродукција

| Врста дрвећа | Бруто сечиви принос | Отпад | Нето сечиви принос | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Обла грађа | Укупно техн. дрво | Просторно дрво |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БВрб | 17.6 | 2.6 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 |
| БлТоп | 90.9 | 13.6 | 77.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.3 |
| Вез | 2.8 | 0.3 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| Пјас | 60.1 | 6.0 | 54.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.1 |
| Луз | 212.9 | 21.3 | 191.6 | 8.6 |  |  | 14.4 | 14.4 | 20.1 |  | 57.5 | 134.1 |
| Гр | 246.6 | 24.7 | 221.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.9 |
| Отл | 4.4 | 0.4 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |
| Баг | 5.3 | 0.5 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |
| ЦОрх | 5.4 | 0.5 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 |
| Кат | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| Клн | 0.5 | 0.1 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| ККр | 9.2 | 0.9 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |
| Укупно: | 656.0 | 70.9 | 585.1 | 8.6 |  |  | 14.4 | 14.4 | 20.1 |  | 57.5 | 527.6 |

##### Табела бр. 4.29. – Сортимент структура приноса на годишњем нивоу – укупно

| Врста дрвећа | Бруто сечиви принос | Отпад | Нето сечиви принос | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Обла грађа | Укупно техн. дрво | Просторно дрво |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БВрб | 18.9 | 2.8 | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1 |
| БлТоп | 173.3 | 26.0 | 147.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.3 |
| Вез | 141.1 | 14.1 | 127.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.0 |
| Пјас | 4,625.0 | 462.5 | 4,162.5 | 260.6 | 228.0 |  | 407.2 | 732.9 |  |  | 1,628.7 | 2,533.8 |
| Луз | 11,432.8 | 1,143.3 | 10,289.5 | 1,499.4 | 717.8 |  | 842.6 | 842.7 | 1,676.6 |  | 5,579.1 | 4,710.4 |
| Гр | 3,052.6 | 305.3 | 2,747.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,747.3 |
| СЛип | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| Отл | 40.3 | 4.0 | 36.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.3 |
| Баг | 23.4 | 2.3 | 21.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| ЦОрх | 30.8 | 3.1 | 27.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
| АЈас | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
| Кат | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Клн | 673.3 | 67.2 | 606.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 606.1 |
| Фјаб | 29.7 | 3.0 | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| ККр | 44.9 | 4.5 | 40.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.4 |
| Укупно: | 20,287.7 | 2,038.3 | 18,249.5 | 1,760.0 | 945.8 |  | 1,249.8 | 1,575.6 | 1,676.6 |  | 7,207.8 | 11,041.6 |

#### 4.10.1.2	Врста и обим планираних радова на гајењу шума

##### Табела бр. 4.30. – Планирани радови на гајењу шума на годишњем нивоу

| Шифра | Вид рада | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 102 | Припрема за пошумљавање тврдих лишћара | 26.52 | 26.52 | 1.81 | 1.81 | 28.33 | 28.33 |
| 317 | Вештачко посумљавање садњом | 0.20 | 0.20 | 0.72 | 0.72 | 0.92 | 0.92 |
| 326 | Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 26.33 | 26.33 | 1.09 | 1.09 | 27.42 | 27.42 |
| 413 | Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом | 5.27 | 5.27 | 0.22 | 0.22 | 5.49 | 5.49 |
| 414 | Попуњавање вештацки подигнутих култура садњом | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| 510 | Осветљавање подмлатка | 43.90 | 163.84 | 1.81 | 6.79 | 45.71 | 170.63 |
| 527 | Чишћење у младим културама | 29.32 | 29.32 | 0.33 | 0.33 | 29.65 | 29.65 |
| 927 | Прореде у тврдим лишћарима | 170.59 | 170.59 | 0.00 | 0.00 | 170.59 | 170.59 |
| УКУПНО: |  | 302.17 | 422.11 | 6.12 | 11.10 | 308.29 | 433.21 |

#### 4.10.1.3	Врста и обим планираних радова на заштити шума

##### Табела бр. 4.31. – Планирани радови на заштити шума на годишњем нивоу

| Шифра | Вид рада | Проста репродукција |  | Проширена репродукција |  | Укупно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) | Површина (ха) | Радна површина (ха) |
| 611 | Заштита шума од биљних болести | 26.52 | 104.35 | 1.81 | 5.07 | 28.33 | 109.42 |
| 613 | Заштита шума од пожара | 60.35 | 406.01 | 1.42 | 7.75 | 61.77 | 413.76 |
| 614 | Заштита шума од дивљачи | 43.70 | 251.26 | 1.09 | 5.09 | 44.79 | 256.35 |
| 621 | Заштита шума од глодара | 40.03 | 163.50 | 1.09 | 5.09 | 41.12 | 168.59 |
| УКУПНО: |  | 170.60 | 925.12 | 5.41 | 23.00 | 176.01 | 948.12 |

#### 4.10.1.4	Врста и обим планираних радова на изградњи и одржавању шумских саобраћајница и објеката

У овом уређајном раздобљу је планирана изградња шумско-камионског у дужини од 750 м ( 75 м годишње ) просеком између одељења 43/45 .

У плану је и одржавање постојећих путева у дужини од  24,470 м односно 2,447 м годишње.

#### 4.10.1.5	Врста и обим планираних радова на уређивању шума на годишњем нивоу

Следеће уређивање шума ове газдинске јединице планира се урадити у последњој години важења ове основе за газдовање шума, на површини од  252.11 ха годишње.

### 4.10.2.	 Формирање прихода

#### 4.10.2.1	Приход од продаје дрвета

Цене при калкулацији прихода узете су по важећем ценовнику дрвних сортимената на дан 31.12.2025.године.

##### Табела бр. 4.32. – Приход од продаје дрвета на годишњем нивоу - проста репродукција

| Врста дрвета | Сортимент | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | дин | дин |
| Лужњак | F | 1,490.8 | 57,220 | 85,303,576 |
| Лужњак | K | 717.8 | 30,323 | 21,765,849 |
| Лужњак | I | 828.2 | 25,269 | 20,927,786 |
| Лужњак | II | 828.3 | 18,191 | 15,067,605 |
| Лужњак | III | 1,656.5 | 12,550 | 20,789,075 |
| Пољски јасен | F | 260.6 | 41,706 | 10,868,584 |
| Пољски јасен | K | 228.0 | 23,024 | 5,249,472 |
| Пољски јасен | I | 407.2 | 18,417 | 7,499,402 |
| Пољски јасен | II | 732.9 | 11,049 | 8,097,812 |
| Просторно дрво |  | 10,442.7 | 6,607 | 68,994,919 |
| Целулоза |  | 71.3 | 3,840 | 273,792 |
| Укупно: |  | 17,664.3 |  | 264,837,873 |

##### Табела бр. 4.33. – Приход од продаје дрвета на годишњем нивоу - проширена репродукција

| Врста дрвета | Сортимент | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | дин | дин |
| Лужњак | F | 8.6 | 57,220 | 492,092 |
| Лужњак | K |  | 30,323 |  |
| Лужњак | I | 14.4 | 25,269 | 363,874 |
| Лужњак | II | 14.4 | 18,191 | 261,950 |
| Просторно дрво | III | 20.1 | 12,550 | 252,255 |
| Целулоза |  | 435.3 | 6,607 | 2,876,027 |
| Укупно: |  | 585.1 |  | 4,600,630 |

##### Табела бр. 4.34. – Приход од продаје дрвета на годишњем нивоу – укупно

| Врста дрвета | Сортимент | Количина | Јединична цена | Свега |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | дин | дин |
| Лужњак | F | 1,499.4 | 57,220 | 85,795,668 |
| Лужњак | K | 717.8 | 30,323 | 21,765,849 |
| Лужњак | I | 842.6 | 25,269 | 21,291,659 |
| Лужњак | II | 842.7 | 18,191 | 15,329,557 |
| Лужњак | III | 1,676.6 | 12,550 | 21,041,331 |
| Пољски јасен | F | 260.6 | 41,706 | 10,868,584 |
| Пољски јасен | K | 228.0 | 23,024 | 5,249,472 |
| Пољски јасен | I | 407.2 | 18,417 | 7,499,402 |
| Пољски јасен | II | 732.9 | 11,049 | 8,097,812 |
| Просторно дрво |  | 10,878.0 | 6,607 | 71,870,946 |
| Целулоза |  | 163.6 | 3,840 | 628,224 |
| Укупно: |  | 18,249.4 |  | 269,438,503 |

#### 4.10.2.2	Средства за репродукцију шума

Средства за репродукцију шума 15% на остварену цену продатог дрвета:

Проста репродукција                                         264,837,873          x          0.15          =        39,725,681 дин.

Проширена репродукција                                     4,600,630          x          0.15          =             690,095 дин.

Свега:             40,415,775 дин.

#### 4.10.2.3	Укупан приход

##### Табела бр. 4.34. – Укупан приход на годишњем нивоу

| Врста прихода | Проста репродукција | Проширена репродукција | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| Приход од продаје дрвета | 264,837,873 | 4,600,630 | 269,438,503 |
| Средства за репродукцију шума | 39,725,681 | 690,095 | 40,415,775 |
| Средства буџета РС |  | 632,500 | 632,500 |
| Укупно: | 304,563,554 | 5,923,225 | 310,486,779 |

### 4.10.3.	 Трошкови производње

При формирању укупне вредности трошкова коришћене су актуелне цене коштања на дан писања основе.

#### 4.10.3.1	Трошкови производње дрвних сортимената

##### Табела бр. 4.35. – Трошкови производње дрвних сортимената

|  | Редовне сече |  |  | Сече реконструкције |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно |  |
| м3 | 7,150.3 | 10,514.1 | 17,664.4 | 57.5 | 527.6 | 585.1 | 18,249.5 |
| дин/м3 | 3,096.5 | 4,693.1 | 4,046.8 | 3,096.5 | 4,693.1 | 4,536.2 | 4,062.5 |
| дин | 22,140,904.0 | 49,343,723 | 71,484,627 | 178,049 | 2,476,080 | 2,654,128 | 74,138,755 |

Калкулација трошкова сече и извлачења дрвних сортимената до стоваришта рађена је на бази  јединичних цена израде и извлачења дрвних сортимената службе плана и анализе ШГ Сремска Митровица.

#### 4.10.3.2	Трошкови радова на гајењу шума

##### Табела бр. 4.37. – Трошкови радова на гајењу шума – проста репродукција

| Шифра | Вид рада | Радна површина (ха) | Јединична цена | Укупни трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дин./ха | динара |
| 102 | Припрема за пошумљавање тврдих лишцара | 26.52 | 194,417 | 5,155,939 |
| 317 | Вештачко пошумљавање садњом | 0.20 | 129,610 | 25,922 |
| 326 | Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 26.33 | 214,646 | 5,651,629 |
| 413 | Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом | 5.27 | 214,646 | 1,131,184 |
| 414 | Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0.04 | 129,610 | 5,184 |
| 510 | Осветљавање подмлатка | 163.84 | 109,116 | 17,877,565 |
| 527 | Чишћење у младим културама | 29.32 | 42,033 | 1,232,408 |
| УКУПНО: |  | 1939.40 |  | 31,079,831 |

##### Табела бр. 4.38. – Трошкови радова на гајењу шума – проширена репродукција

| Шифра | Вид рада | Радна површина (ха) | Јединична цена | Укупни трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дин./ха | динара |
| 102 | Припрема за пошумљавање тврдих лишцара | 1.81 | 194,417 | 351,895 |
| 317 | Вештачко пошумљавање садњом | 0.72 | 129,610 | 93,319 |
| 326 | Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 1.09 | 214,646 | 233,964 |
| 413 | Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом | 0.22 | 214,646 | 47,222 |
| 414 | Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0.14 | 129,610 | 18,145 |
| 510 | Осветљавање подмлатка | 6.79 | 109,116 | 740,898 |
| 527 | Чишћење у младим културама | 0.33 | 42,033 | 13,871 |
| УКУПНО: |  | 11.10 |  | 1,499,314 |

##### Табела бр. 4.39. – Трошкови радова на гајењу шума – укупно

| Шифра | Вид рада | Радна површина (ха) | Јединична цена | Укупни трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дин./ха | динара |
| 102 | Припрема за пошумљавање тврдих лишцара | 28.33 | 194,417 | 5,507,834 |
| 317 | Вештачко пошумљавање садњом | 0.92 | 129,610 | 119,241 |
| 326 | Вештачко пошумљавање сетвом сејачицом | 27.42 | 214,646 | 5,885,593 |
| 413 | Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом | 5.49 | 214,646 | 1,178,407 |
| 414 | Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0.18 | 129,610 | 23,330 |
| 510 | Осветљавање подмлатка | 170.63 | 109,116 | 18,618,463 |
| 527 | Чишћење у младим културама | 29.65 | 42,033 | 1,246,278 |
| УКУПНО: |  | 262.62 |  | 32,579,146 |

#### 4.10.3.3	Трошкови радова на заштити шума

##### Табела бр. 4.40. – Трошкови радова на заштити шума – проста репродукција

| Шифра | Вид рада | Радна површина (ха) | Јединична цена | Укупни трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дин./ха | динара |
| 611 | Заштита шума од биљних болести | 104.35 | 11,257 | 1,174,668 |
| 613 | Заштита шума од пожара | 406.01 | 1,008 | 409,258 |
| 614 | Заштита шума од дивљачи | 251.26 | 156,999 | 39,447,569 |
| 621 | Заштита шума од глодара | 163.50 | 1,110 | 181,485 |
| УКУПНО: |  | 925.12 |  | 41,212,980 |

##### Табела бр. 4.41. – Трошкови радова на заштити шума – проширена репродукција

| Шифра | Вид рада | Радна површина (ха) | Јединична цена | Укупни трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дин./ха | динара |
| 611 | Заштита шума од биљних болести | 5.07 | 11,257 | 57,073 |
| 613 | Заштита шума од пожара | 7.75 | 1,008 | 7,812 |
| 614 | Заштита шума од дивљачи | 5.09 | 156,999 | 799,125 |
| 621 | Заштита шума од глодара | 5.09 | 1,110 | 5,650 |
| УКУПНО: |  | 23.00 |  | 869,660 |

##### Табела бр. 4.42. – Трошкови радова на заштити шума – укупно

| Шифра | Вид рада | Радна површина (ха) | Јединична цена | Укупни трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дин./ха | динара |
| 611 | Заштита шума од биљних болести | 109.42 | 11,257 | 1,231,741 |
| 613 | Заштита шума од пожара | 413.76 | 1,008 | 417,070 |
| 614 | Заштита шума од дивљачи | 256.35 | 156,999 | 40,246,694 |
| 621 | Заштита шума од глодара | 168.59 | 1,110 | 187,135 |
| УКУПНО: |  | 948.12 |  | 42,082,640 |

#### 4.10.3.4	Трошкови изградње и одржавања саобраћајница и техничког опремања

У наредном уређајном раздобљу годишње је планирана изградња и одржавање постојећих путева у дужини од:

Трошкови изградње на годишњем нивоу износе         0.075 км  x  17,867,698.56 дин/км  = 1,340,077 дин

Трошкови одржавања на годишњем нивоу износе            2.447 км x 91,279.9 дин/км       =    223,362 дин.

Укупно:                                           1,563,439 дин

#### 4.10.3.5	Трошкови уређивања шума

Трошкови уређивања шума израчунати су на бази калкулације планске службе ШГ Сремска Митровица, утрошених средстава за  уређивање шума.

На основу калкулација, годишњи трошкови уређивања шума у наредном уређајном раздобљу износе:

252.11 ха x 2,900 дин/ха = 731,119 динара.

#### 4.10.3.6	Средства за репродукцију шума ( на годишњем нивоу )

Средства за репродукцију шума 15% на остварену цену продатог дрвета:

Проста репродукција                                         264,837,873          x          0.15          =        39,725,681 дин.

Проширена репродукција                                     4,600,630          x          0.15          =             690,095 дин.

Свега:             40,415,775 дин.

#### 4.10.3.7	Накнада за коришћење дрвета ( на годишњем нивоу )

Према Закону о накнадама за коришћење јавних добара накнада за коришћење дрвета се обрачунава по стопи од 3% од вредности реализованих  дрвних сортимената на шумском камионском путу.

Проста репродукција                                            264,837,873          x          0.03          =          7,945,136 дин.

Проширена репродукција                                        4,600,630          x          0.03          =             138,019 дин.

Свега:                  8,083,155 дин.

#### 4.10.3.8	Укупни трошкови

##### Табела бр. 4.43. – Трошкови – укупно

| Врста трошка | Проста репродукција | Проширена репродукција | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| Трошкови производње | 71,484,627 | 2,654,128 | 74,138,755 |
| Трошкови гајења шума | 31,079,831 | 1,499,314 | 32,579,145 |
| Трошкови заштите шума | 41,212,980 | 869,660 | 42,082,640 |
| Трошкови уређивања шума | 731,119 |  | 731,119 |
| Трошкови изградње и одржавања саобраћајница | 1,563,439 |  | 1,563,439 |
| Накнада за посечено дрво | 7,945,136 | 138,019 | 8,083,155 |
| Средства за репродукцију шума | 39,725,681 | 690,095 | 40,415,776 |
| Остали трошкови | 15,000,000 |  | 15,000,000 |
| Укупно: | 208,742,813 | 5,851,216 | 214,594,029 |

#### 4.10.4.		Биланс средстава

##### Табела бр. 4.44. – Биланс

| Приход – Трошкови | Проста репродукција | Проширена репродукција | Свега |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупан приход | 304,563,554 | 5,923,225 | 310,486,779 |
| Укупни трошкови | 208,742,813 | 5,851,216 | 214,594,029 |
| Добит | 95,820,741 | 72,009 | 95,892,750 |

Укупно гледано финасијски ефекат извршења радова је позитиван и он годишње износи 95,892,750 динара. Овакав биланс је очекиван јер ова ГЈ нема много површина за реконструкцију и чистина, него је највећи део површине која се пошумљава обрасла стаблима храста лужњака и пољског јасена, која садрже техничко дрво високог квалитета и са огревним дрветом представља значајан приход продајом.

#### 4.10.5.	 Извори средстава

Извори  средстава за калкулацију прихода и расхода ове основе су од продаје дрвета и средстава Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине.

Обзиром да је биланс средстава позитиван, тј. да се обављањем радова планираних у овој газдинској јединици остварује добит, значи да се сви планирани радови могу урадити из сопствених средстава.

# 5.   УПУТСТВА И СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНОВА.

Успешност спровођења планова газдовања шумама зависи од низа фактора. Ти фактори су каткад објективне а каткад субјективне природе. Да би се они на неки начин избегли, овом основом прописаће се смернице за спровођење прописаних мера и планова газдовања шумама. Овим смерницама прописаће се технологија рада, по свим елементима шумарског газдовања. Смерницама за спровођење прописаних мера и планова газдовања шумама обезбедиће се максимално могуће унапређење начина рада на спровођењу планова газдовања.

Ради прегледнијег сагледавања предложених смерница за газдовање шумама, све смернице за газдовање шумама подељене су по областима.

## 5.1.   СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ГАЈЕЊА ШУМА

### 5.1.1.	 Припрема за пошумљавање тврдих лишћара (102)

Овај вид рада који претходи пошумљавању одвија се у две фазе и то:

-          припрема терена за пошумљавање и

-          припрема земљишта за пошумљавање.

У конкретном случају, за потребе ове газдинске јединице у припрему терена за пошумљавање сврстани су следећи видови рада:

* Тарупирање подраста (114)

* Сакупљање и спаљивање режијског отпада (120)

* Третирање пањева хемијским средствима (121)

* Третирање подраста хемијским средствима (126)

Наведени видови рада детаљно су описани у тексту који следи уз напомену да је до увођења шифре 102 дошло из разлога упрошћавања вођења евиденције извршених радова и праћења истих, као и могућности промена технологије и њеног усавршавања увођењем нових метода рада, механизације и хемијских средстава прилагођених конкретним ситуацијама на терену.

### 5.1.1.	 Тарупирање подраста машински (114)

Да би се процес сече а касније и припрема за пошумљавање несметано одвијао потребно је, пре извођења чисте сеча уклонити врсте из подстојног спрата.

Уклањање ће се изводити на механизовани начин трактором велике снаге у комбинацији са шумским мулчером. Пре почетка рада трактора потребно је  посећи дебље јединке подраста ( преко 7 цм. ) моторним тестерама и дрвни материјал изнети из састојине. Трактор са мулчером ће се кретати кроз састојину између стабала и прекривајући целу површину састојине у два пролаза механички уништавати ( млети ) подстојни спрат. Овај рад се ради у једном наврату.

### 5.1.2.	 Сакупљање режијског отпатка   (120)

Након изведених сеча обнове  и привлачења дрвних сортимената, у сечини заостаје једна количина одпадног дрвног материјала који представља сметњу за даље радове на припреми терена  за пошумљавање, за радове на самом пошумљавању површине а касније и за  несметану појаву и развој поника главних врста, за негу и заштиту подмлатка. Овај материјал најчешће износе и за своје потребе искористи локално становништво, а ако то није случај онда се за овај посао ангажују радници који овај отпадни материјал прво сакупе на гомиле а затим спале или помоћу механизације изнесу са подмладне површине.

### 5.1.3.	 Третирање подраста хемијским средствима  (126)

Након механичког уклањања јединки подраста из њихових пањева долази до појаве избојака који представљају снажну и опасну конкуренцију понику и подмлатку главних врста. У циљу субијања конкурентских врста на њихове вегетативне избојке се примењује фолијарни третман одговарајућим тоталним хербицидима транслокативног механизма деловања. Задовољавајући  резултати се постижу применом једног фолијарног третмана у септембру 2% раствором препарата на бази 360 г/л глифосата. Као и предходни рад, тако и третирање подраста хемијским средством се изводи у једном наврату.

### 5.1.4.	 Вештачко пошумљавање садњом (317)

Овај вид рада односи се на вештачко пошумљавање садњом садница пољског јасена. Садња се врши под ашов или “у бразду”. Саднице су једногодишње (1+0) или двогодишње (2+0). За успех садње веома је значајно да се изврши јесења садња (уколико то услови дозвољавају).

Сходно утврђеним циљевима газдовања, у већини случајева примениће се размак садње 1.5 x 2.2 м.

Уколико се промени техологија или се дође до  нових сазнања, самим тим, доћи ће и до промене размака садње.

### 5.1.5.	 Вештачко пошумљавање сејачицом (326)

Најчешћи начин којим се врши пошумљавање и попуњавање сетвом је сетва сејачицом. Сејачица се качи за трактор који се без потешкоћа креће по предметној површини и врши сетву. Сејачица је тако конструисана, да се семе харстовог жира ставља у спремиште из кога се путем лопатица потискује у луле и тако доспева до земље. На самом крају луле налазе се граничници који притиском целе сејачице улазе пар сантиметара у земљу, тако кад семе кроз лулу падне до земље  улази пар сантиметара у браздицу и кретањем напред по поршини граничници врше набацивање земље на семе. Иза граничника прикључен је гвоздени точак који набачену земљу на семе потаба.

Размак између редова сејаличе је 60 цм. Рад на пошумљавању сејачицом захтева минимални број радника ( 2-3 радника дневно),  што је у данашње време све већи проблем организатора пошумљавања. У односу на сетву омашке и под мотику овај начин је много ефикаснији (уштеда радне снаге, кг семена и др.), и на тај начин прихватљивији за рад на попуњавању. Сејачица врши сетву храстовог жира равномерно по целој површини.

### 5.1.6.	 Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом (413)

Попуњавање се изводи у првој, евентуално  другој години након сетве храста лужњака. Попуњавање обухвата само оне делове састојине где није успело пошумљавање. Попуњавање се врши такође сејачицом у доба мировања вегетације, када пролаз трактора преко младе састојине не ствара велика оштећења на храстовом подмлатку а услови за сетву су погодни.

### 5.1.7.	 Осветљавање подмлатка (510)

Овим термином обухваћени су радови на осветљавању храстовог подмлатка и то:

·         Осветљавање подмлатка ручно (511)

·         Уништавање корова хемијским средствима (517)

Оба наведена вида рада користе се у више наврата и допуњавају један другог. У зависности од конкретне ситуације и временских услова њихов однос варира и прилагођава се стању на терену а примена једног термина за ове послове олакшава њихово праћење и евиденцију. У овој газдинској јединици указује се потреба за ова два начина осветљавања иако постоје и још неколико видова рада који имају исту сврху и циљ ( сеча избојака, уклањаје корова ручно, машински итд.).

Радови под шифрама 511 и 517 детаљно су описани у даљем тексту.

### 5.1.8.	 Осветљавање подмлатка ручно (511)

У првој и другој години старости нове састојине храста лужњака, долази до велике конкуренције међу биљкама за опстанак. У овој конкуренцији поник храста лужњака у односу на све остале зељасте и дрвенасте биљке често је најслабији. Пошто је храст лужњак основ будуће састојине, човек му мора у овој конкуренцији помоћи разним мерама неге а превасходно осветљавањем.

Храст лужњак је врста светлости и у овој конкуренцији за опстанак њему је светлост најпотребнија.

Мера осветљавања храстовог подмлатка мора се вршити интензивно сваке године, прве три године старости храстовог подмлатка. Од 6-10 године мора се пратити развој подмлатка и вршити осветљавање сваке друге године али само на оним деловима површине на којима је храстов подмладак угрожен од непожељних врста. Оптимално време за извођење овог посла је јуни месец. Висина сасецања непожељних врста у прве 2-3 године врши се косирима до саме земље. Следећих година висина сасецања је до једне половине висине стабла храстовог подмлатка. Жбунове који се појаве као изданци из грабових пањева, подмладак липе или иве, одмах у првој години испрскати малом ручном прскалицом, али толико прецизно да раствор хемијског средства не пада на храстов подмладак. Глог не сасецати, он има ретку лисну масу тако да поред њега храстов подмладак добија довољну количину светла. Сасецањем непожељних врста нама није циљ да те врсте унуштимо, већ да успоримо њихов висински развој. Правилним свакогодишњим радом на осветљавању храстовог подмлатка сачуваћемо храстов подмладак а број утрошених радник дана на овом раду биће сведен на минимум. Овај вид рада се изводи у три наврата.

### 5.1.9.	 Уништавање корова хемијским средствима (517)

Уништавање корова хемијским средствима је новијег датума у шумарству. Сагледавајући изванредне резултате у пољопривреди који се постижу код примене селективних хербицида, стручњаци за негу и заштиту у шумарству су на мањим површинама, више огледног карактера, применили те исте хербициде у младим састојинама храста лужњака. После пар година се дошло до изванредних резултата у заштити храста лужњака од коровских биљака тако да се ова заштита сада примењује обавезно у првој односно другој години старости  храстовог подмлатка. Препарати који се примењују су врло кратке разградљивости (мале каренце), тако да нису штетни по дрвенасте врсте које ће касније чинити састојину. Овај вид рада се изводи у једном наврату.

### 5.1.10.	 Чишћење у младим природним састојинама и младим културама  (527)

Чишћење као мера неге изводи се у младим природним састојинама, као и у младим културама у добу младика тј. од 10-30 година старости састојине.Чишћење младика може се изводити на класичан начин и кандидовањем стабала будућности.Чишћење младика класичним начином своди се на уклањање потиштених и неквалитетних стабала у састојини. На овај начин се ретко или скоро никако не утиче на развој најквалитетнијих стабала у састојини те због тога она су препуштена спонтаном развоју.

С друге стране ако се чишћење изводи кандидовањем најквалитетнијих стабала (стабала будућности) у састојини, човек свесно утиче на развој њих самих,  као и целе састојине.

Дознака стабала за чишћење код овог метода је сада у функцији тих стабала, односно дозначавају се превасходно она стабла која угрожавају развитак стабала будућности. Дозначена стабла су често у првом спрату и директно угрожавају развитак стабла будућности. Сва остала стабла која не утичу на развој стабала будућности а нису у категорији санитарних стабала нису предмет дознаке.

Приликом избора ових стабала треба имати у виду чињеницу, да свака састојина има своју индивидуалност, а да на број и начин избора стабала будућности утичу и постављени циљеви газдовања.

### 5.1.11.	 Прореде у тврдим лишћарима (925)

Код интензивног шумског газдовања прореде су основни вид неге шума и најдуже се примењују у састојинама с обзиром на дужину производног процеса. Који вид прореда применити, начин извођења, интензитет и учесталост, најчешће зависи од затеченог стања састојина (оцењеног кроз структурне особине састојине-склопљеност и очуваност, здравствено стање), досадашњег начина неге и утицаја на затечено стање као и станишних услова у којима се нега изводи.

Сагледавајући све напред наведене елементе за Сремско шумско подручје па и за газдинску јединицу ”Блата – Малованци“,  прописују се селективне прореде засноване на принципима позитивне селекције. Основна особина селективне прореде је да се њеном применом увећава вредност прираста, прираст се усмерава на најбоља унапред одабрана стабла у састојини а истовремено се осигурава биолошка стабилност састојине и одржава максимална производња и користи производни потенцијал земљишта.

Пре самог почетка вршења дознаке стабала за прореду треба проучити уредбе и смернице газдовања шумама, до детаља упознати станишне услове и састојинске прилике не само у конкретној састојини где ће се вршити дознака стабала за прореду већ и шире. Посебно је важно анализирати све структурне елементе састојине, направити графиконе стања запремине по дебљинским степенима и по најзаступљенијим врстама. Обавезно урадити скицу површине на којој ће се радити прореда. Извођење дознаке без предходно извршених припремних радова гарантује неуспех.

Након извршених свих припремних радова приступа се извођењу саме дознаке стабала у прореди.

При практичном раду у конкретној састојини, стабла се функционално сврставају у три основне категорије:

- Стабла будућности. То су најквалитетнија стабла у састојини, будући носиоци производње чијем даљем развоју је све подређено.

- Конкурентна стабла (штетна). Стабла која својим положајем у састојини ометају развој најбољих стабала.

- Индиферентна стабла. Обухватају категорију стабала која ни на који начин не угрожавају нормалан развој стабала будућности.

У првој фази у састојини се одабирају стабла будућности (која се најчешће обележавају фарбом или на неки други начин) да би се уочила и при наредним проредним захватима. При томе се мора водити рачуна да одабрана стабла буду најквалитетнија у састојини и истовремено (у границама могућности) правилно распоређена по површини. Стабла морају бити пунодрвна, са нормално развијеном крошњом, без видљивих техничких грешака на деблу, оболења и механичких оштећења. Број одабраних стабала мора бити нешто већи од очекиваног на крају опходње, како би се избегле могуће последице каснијег диференцирања. Конкретан број зависи од старости, врсте дрвећа, квалитета и постављеног производног циља.

У другој фази се врши одабирање и дознака стабала за сечу. Пошто се применом селективне прореде жели најбољи развој најквалитетнијих стабала у састојини то се углавном дозначују стабла II категорије. Она се налазе на тај начин што се обиласком око стабала будућности проналазе и евидентирају (дозначавају) главни конкуренти који својим положајем у односу на одабрано стабло највише угрожавају њихов развој.

Стабла III категорије се уклањају из састојине ако су таквог здравственог стања да не могу чекати наредни проредни захват.

Као стабла будућности треба оставити и здрава стабла воћкарица.

С обзиром на разређеност дела састојина у неким газдинским класама захват мора бити умерен и одмерен у свакој састојини појединачно, а у појединим случајевима проредне сече ће бити санитарно узгојног карактера.

У састојинама где доминира граб, дознаку усмерити на тања стабла и дебља стабла лошијег квалитета. На овај начин се смањује укупан број стабала граба по јединици површине а прираст се усмерава на здрава и квалитетна стабла која ће бити носиоци прираста.

У семенским објектима углавном нема узгојних интервенција али ако би дошло до сушења стабала или ветролома тада се, уз сагласног и одобрење надлежног инспектора, врши санација нежељене појаве.

### 5.1.12.	 Смернице за формирање заштитних зона поред водотокова, јавних путева и насеља   (Buffer zones)

У складу са захтевима СГС QUALIFOR-a, СТАНДАРДА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА У СРБИЈИ из 2007 године, за планирање и успостављање заштитних зона дуж водотокова, јавних путева и насеља, доносе се смернице за формирање заштитних зона у шумама којим газдује Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин. Имајући у виду дугорочни карактер успостављања заштитних зона, потребно је да се приступи дефинисању могуће стратегије и типова појасева, планирању, избору технологија и обезбеђивању одговарајућег садног материјала за успостављање заштитних зона.

Формирање заштитних зона је у функцији обезбеђивања позитивних ефеката на стабилност екосистема, очувања одређених станишта, биолошке и предеоне разноликости и аутентичног изгледа предела. Заштитне зоне на ободима природних шума и граничним појасевима плантажа, изграђене првенствено од аутохтоних врста дрвећа, поред водотокова, јавних путева и насеља, утицаће на обнављање и очување изворног изгледа предела, што ће обезбедити позитиван утицај на очување аутентичних амбијената, душевног мира локалног становништва навикнутог на специфично окружење и естетских вредности предела. Подизање заштитних зона представља дугорочан процес, који се може спроводити искључиво плански и постепено. У досадашњој пракси је поред природних заштитних зона поред водотокова, постојала обавеза уграђивања заштитних појасева у планска документа само у случајевима када је то било прописано одговарајућим актима о проглашењу заштићених природних добара и условима Завода за заштиту природе Србије. Имплементација процеса сертификације шума намеће обавезу очувања постојећих и успостављање нових заштитних зона на местима где оне недостају, поред водотокова, јавних путева и насеља.

Почев од дана ступања на снагу ове Смернице, у планским документима, посебним и општим основама, обавезно се планира и прописује одржавање и подизање заштитних зона у поглављу "Смернице за спровођење потребних мера и планова газдовања шумама", при чему посебан значај треба дати следећем:

- дефинисању врста дрвећа које ће се примењивати у заштитним зонама,

- дефинисању ширине заштитних зона,

- прописивању мера неге које ће бити примењене у заштитним зонама,

- одређивању времена обнављања заштитних зона,

- начину и технологији обнављања заштитних зона.

Подизање заштитних зона у случају плантажа селекционисаних сорти топола вршиће се првенствено аутохтоним врстама дрвећа, а у складу са резултатима идентификације станишних услова датог локалитета, при чему се за пошумљавање приоритетно препоручују следећа врцте дрвећа: врбе, бела топола, црна топола, храст лужњак, пољски јасен, црна јова и др. У првом планском периоду, док се не обезбеди производња одговарајућег садног материјала за ове намене, заштитне зоне ће се одржавати од постојеће шумске вегетације. Узимајући у обзир исказане захтеве, потребно је проширити постојећи асортиман производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и покренути расадничку производњу неопходног садног материјала за потребе подизања заштитних зона.

Ширина појасева дефинисана је у складу са функцијом и значајем самих појасева, а одређена је следећим елементима:

- заштитне зоне ширине 30 м подижу се дуж тока реке Дунав, аутопутева и насеља.

- заштитне зоне ширине 20 м подижу се дуж токова Саве, Тисе и Тамиша, других већих речних токова и магистралних путева.

- заштитне зоне ширине 10-15 м подижу се дуж мањих речних токова, речних мртваја и регионалних путева.

Сеча и обнављање заштитних појасева неће се вршити у исто време са главном састојином. Обнављање заштитне зоне вршиће се најраније по истеку временског периода одређеног ширином једног добног разреда. Према томе, заштитним појасевима ће се газдовати са продуженом опходњом, што је условљено одржавањем заштитних функија ових зона. При томе, мора се имати у виду да старост стабала у заштитном појасу не пређе биолошку зрелост.

Као што се може закључити, формирање заштитних зона вршиће се у дужем периоду паралелно са реализацијом основа газдовања шумама, које ће садржати одредбе везане за ову проблематику. Годишњи извођачки пројекти, у свом текстуалном делу, такође, треба да имају дефинисано оперативно извођење радова на оснивању и одржавању заштитних зона.

## 5.2.   СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ШУМА

### 5.2.1.	 Заштита шума од биљних болести  (611)

Заштита шума од биљних болести није новијег датума али се примена заштите од биљних болести у састојинама тврдих лишћара примењује од скора. Усавршавањем хемијских средстава у овој области и потреба за очувањем младих састојина (превасходно храста лужњака), у првим годинама старости, активирала је употребу ове врсте заштите као редован вид мере заштите у ново обновљеним младим састојинама. Најчешћа заштита младих храстових састојина је везана за уништавање пепелнице. Ова болест у последње време је узела маха, па у случају  да се на време не изврши  третирање  младе састојине храста против пепелнице, врло често долази до потпуног уништења исте. Производњом нове генерације атомизера, која је прилагођена за рад у шуми, створили су се услови за несметано обављање заштите младих састојина по потреби. Препарати који се употребљавају у заштити састојина од биљних болести су различити по ефикасности, времену дејства, начину употребе, а често и по цени. На основу свих наведених параметара препоручује се избор препарата у зависности од времена напада биљних болести, јачини напада, врсти биљне болести идр. Генерално гледано заштита младих састојина храста лужњака мора се обавити на време и са одговарајућим препаратом да би успех био потпун. Овај вид рада се изводи по потреби у више наврата.

### 5.2.2.	 Заштита шума од штетних инсеката  (612)

Штетне инсекте који чине штете у младим састојинама можемо сврстати у три групе:

-          инсекти који чине штете на листу,

-          инсекти који чине штете на кори,

-          инсекти који чине штете на корену.

Сви дефолијатори јављају се у рано пролеће и праве штете на младом листу. Третирање инсектицидима потребно је извршити пре полагања јаја.

Мере заштите од ксилофагних инсеката врше се на следећи начин:

-          Забрана изношења нападнутих садница из расадника.

-          Избегавање механичких озледа на стаблима.

-          Убризгавање (ињектирање) разних средстава (хемијска средства морају бити у складу са ФСЦ политиком о примени истих) у ходничне системе ради уништавања ларви.

-          Третирање инсектицидима.

### 5.2.3.	 Заштита шума од пожара  (613)

Заштита од пожара се углавном ради превентивно, тако што се око састојине праве противпожарне пруге које се у најкритичнијим периодима интезивно одржавају тањирањем. Превентивно се путем плаката и постављањем табли на видна места упозорава локално становништво да не пали ватру око и у близини састојина.

### 5.2.4.	 Заштита шума од дивљачи (614)

Заштита од дивљачи је неопходна у састојинама храстовог подмлатка старости до 10 година јер су у том периоду угрожене од јеленске, срнеће дивљачи као и дивљих свиња. Из тог разлога а у циљу заштите тих површина подижу се узгојно заштитне ограде.

### 5.2.5.	 Подизање узгојно заштитних ограда (622)

Узгојно заштитна ограда мора бити довољно чврста и висока како је дивљач не би могла пробити или прескочити. Ограду треба подићи ођедном без додатних модификација. У погледу материјала могу се користити разна плетива: машинско (стандард) или фармерско плетиво, као и металне мреже електрично варене. Врло добре особине поседује плетиво “супер целеа”, са жицом дебљине 3,6 mm, двоструко заплетено и два пута поцинковано, хексагоналног облика, величине окаца 8x6 цм, са веком трајања 30 година. Узгојно заштитна ограда мора бити висока најмање 2 метра. Најбољи тип ограде је од жичаног плетива развученог по дрвеним стубовима. Стубови ограде су багремови или храстови, а могу се користити и бетонски или метални стубови (расходоване железничке шине и сл.). Димензије дрвених стубова треба да су око 16-18 цм Ø у средини стуба, а дужина им је 3 метра.

### 5.2.6.	 Одржавање узгојно заштитних ограда (622)

Узгојно заштитну ограду је неопходно редовно одржавати и повремено контролисати. У одржавање ограде спада кошење или хемијско третирање травне и жбунасте вегетације у њеној непосредној близини, као и поправка ограде у случају да је оштети изваљено стабло или поломљена крупнија грана.

### 5.2.7.	 Заштита састојина од глодара (621)

Заштита од глодара је неопходна у првим годинама старости младе састојине. У моменту недостатка хране, разни глодари (мишеви,волухарице и др.), оштећују корење младих биљака у новој састојини  које касније изазива сушење истих. Да би се смањио број глодара на оптималану бројност код које не долази до појаве оштећења на младим биљкама, примењује се уништавање (тровање) глодара отровним мамцима. Мамци се постављају у рупе или у специјалне цеви тако да су физички недоступне осталим топлокрвним животињама и птицама.  Ова мера заштите младих биљака је под посебном контролом шумарских стручњака током целе године. Заштита састојина од глодара се изводи редовно у прве четири године.

## 5.3.   СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА ШУМА

Смернице за спровођење коришћења шума дају објашњење и образложење технологије, као и упутства за извођење планираних радова.Реализација сеча планираних овом основом изводиће се путем годишњих извођачких планова газдовања шумама. При томе треба водити рачуна о циљевима газдовања, одређеном приносу, критеријумима сечиве зрелости, узгојним потребама, као и о резултатима добијеним премером шума при изради ове основе. На бази сачињеног плана сеча, као и претходног премера састојина предвиђених за сечу у наредној години (дознаке стабала), саставља се извођачки план газдовања шумама као коначни плански документ за извођење сеча.

Сеча шуме ће се вршити после одабирања, обележавања и евидентирања стабала за сечу, тј. после извршене дознаке стабала. Дознаку стабала за сечу врши стручно лице запослено у ШГ ’’Сремска Митровица’’, уважавајући одредбе члана 39. Закона о шумама Републике Србије.

Зависно од циља газдовања и начина извођења, сече могу бити:

- сече обнављања (чисте сече),

- сече обнављања (оплодне сече) и

- проредне  сече.

### 5.3.1.	 Смернице за максимално дозвољене штете приликом сече, израде и привлачења дрвних сортимената

Извођење радова сече и привлачења, односно прве фазе транспорта врши се на основу извођачких пројеката, којим се дефинише место, време, обим и врсте радова, пројектоване влаке, радна поља, технологија рада, механизација, радна снага и друго.

Сеча стабала се врши након претходног  издвајања,обележавања и евидентирања стабала за сечу(дознака),које може бити индивидуално(стаблимично) или површинско у случајевима чистих сеча у плантажама, односно интензивним засадима хиб.топола и врба ,где се чиста сеча примењује као редовни вид обнове ових шума.

У погледу времена сече разликује се зимска (у периоду од 01. 10. до 31. 03.) и летња сеча (у периоду од 01. 04. до 30. 09.). Сеча се претежно врши током зимског периода, а као искључиво време за сечу се користи у случајевима завршног сека при обнављању високих шума у циљу обезбеђивања максималне заштите подмлатка током сече стабала и привлачења шумских сортимената.

Технологија сече стабала и израде шумских сортимената мора да се примењује на начин којим се у највећој могућој мери избегавају штете на шумским сортиментима, шумским састојинама, земљишту, водотоцима и другом. Избегавање штета се врши избором одговарајуће технологије рада извођачким планом и прописивањем времена и метода сече (сортиментна или дебловна), као и других неопходних техничких елемената значајних за смањивање штета. Максимално дозвољене штете на састојини у припремном и оплодном секу оплодних и проредним сечама, које се испољавају преломима дебала и дебљих грана, не смеју бити учињене на више од 5%  преосталих стабала у сатојини, односно 3% рубних стабала у случајевима чистих сеча.  Накнадном дознаком се јако оштећена стабла обележавају за сечу и евидентирају у дозначну књигу, после чега се уклањају из састојине.

У фази обарања стабала не сме доћи до распуцавања и прелома дебала на више од 5% оборених стабала. Уколико се током сече појави већи обим штета, пословођа сече обуставља даље извоћење радова. Поред пословође, контролу радова и издавање налога о њиховом обустављању или настављању врше надлежни референти из шумских управа и шумских газдинстава или њима надрећени руководиоци.

Кројење дебала за израду шумских сортимената врше шумарски техничари на пословима коришћења шума, са положеним стручним испитом.

После извршених послова сече и израде дрвних сортимената, врши се запримање радова путем записника у којима се поред извршених радова, евидентирају запажени недостаци, неизвршени послови и присутне штете, са налогом отклањања истих у задатим роковима.

Извоз шумских сортимената (прва фаза транспорта) врши се искључиво обележеним влакама, које су по правилу ширирине 3 метра. Влаке се пројектују и уцртавају на карти извођачког пројекта, а намењене су кретању механизације током прве фазе транспорта шумских сортимената са сечине до стоватишта или извозног пута.

Током планирања и пројектовања тракторских влака морају се поштовати следећи принципи и правила:

·                    За правце влака приоритетно се користе, уколико постоје, већ постојеће влаке које су изграђене током ранијих радова.

·                    У раничарским подручјима влаке се по правилу пројектују у правилним геометријским облицима.

·                    По могућности се избегава градња влака у водотоцима, речним рукавцима, барама, мочварном земљишту и непосредној близини изворишта вода.

·                    Прелази влака преко водотокова и рукаваца се постављају попречно и по најкраћој путањи. На већим водотоцима, рукавцима, млакама и каналима се постављају привремени или трајни пропусти и мостови у зависности од планираног временског трајања употребе влака и наведених објеката.

·                    На влажном и мочварном земљишту влаке се по потреби стабилизују, гранама, фашинама или дрвеним талпама.

Привлачење сортимената до влака се врши на начин који обезбеђује најмање могуће оштећивање земљишта, воде и вегетације уз поштовање следећих правила:

·                    Након формирања товара шумских сортимената у радном пољу, возила се најкраћом путањом крећу до најближе влаке, а даље искључиво влакама до стоваришта или извозног пута.

·                    У брдским подручјима и условима пребирног газдовања, привлачење шумских сортимената до влака се врши најкраћим путем анималним запрегама и механизовано шумским витлима.

·                    Привлачење сортимената у сечинама где се спроводи обнављање шума (подмладне повшине), врши се по правилу током зимског периода по снежном покривачу или смрзнутом земљишту.

·                    У случајевима обилних падавина и високе влажности земљишта када током превоза могу да настану значајне штете на земљишту радних поља и транспортних влака, обуставља се привлачење шумских сортимената.

·                    Превоз сортимената се обуставља у случајевима да се на радним пољима и влакама појаве улегнућа земљишта (колотраг) од транспорних средстава, дубине веће од 40 сантиметара.

·                    Сва оштећења земљишта у виду улегнућа дубљих од 20 сантиметара морају се санирати по окончању превоза ручним алатом или механизовано помоћу тањирача и друге механизације.

Непосредни надзор над привлачењем шумских сортимената врши пословођа коришћења шума (шумарски техничар са положеним стручним испитом). Обуставу привлачења може да изда пословођа коришћења шума, референти коришћења из шумских управа и газдинстава, као и њихови надређени руководиоци.

У случају потребе могу се прописати и друге мере заштите шума, сортимената, воде, вегетације, земљишта и другог.

### 5.3.2.	 Чисте сече

Обележавање стабала за сече обнављања врши се површински и то по граничној линији која се укључује у површину за чисту сечу. Да би се планирани cilljevi газдовања што потпуније остварили, а радови изводили ефикасно, при извођењу сеча треба настојати да годишње сече буду сконцентрисане ради лакше организације. Такође треба настојати да се усагласи место и време извођења чистих сеча и прореда, тако што ће се у близини чистих сеча истовремено изводити и прореде. Сече се морају изводити у време када нема опасности од наглог доласка високих вода, а ради ефикасније заштите произведених сортимената за време поплава сече треба да напредују у низводном правцу. На местима где се врше сече не треба остављати мање непосечене површине, јер би то изазвало организационо техничке проблеме приликом извођења радова у будућности. Приликом извођења радова треба водити рачуна да се оборена стабла не укрштају и да висина пањева не прелази 2/3 пречника пања. Кројење посеченог дрвета треба прилагодити тржишним условима, тако да се постигну максимални финансијски ефекти (веће учешће трупаца и облог техничког дрвета на рачун огревног дрвета, свођење отпада на најмању меру). Да би се ови циљеви постигли кројење треба да изводи стручно лице. После сече мора се успоставити шумски ред сходно Правилнику о шумском реду. Радови на извлачењу сортимената морају бити тако организовани да време од сече до извлачења на стовариште буде што краће, а да дрвни материјал буде смештен на приступачним стовариштима безбедним од поплаве.

Сече обнављања се изводе у зимском периоду тј. у доба мировања вегетације. Сеча се изводи моторним тестерама док је у плантажама хибридних топола у употреби и харвестер. Партију секача чине два секача и једна моторна тестера. Размак између партија секача је двострука висина средње састојинског стабла.

### 5.3.3.	 Проредне сече

Обележавање стабала за проредне сече ће се извршити стаблимично.Интензитет прореде за сваку поједину састојину и врсту дрвета је наведен у прилогу  ПЛАН  ПРОРЕДНИХ СЕЧА. Приликом извођења прореда треба се придржавати одређене запремине предвиђене за прореду јер је наведени проценат одређен према запремини састојине у време израде основе, што код млађих састојина са великим процентом годишњег прираста даје (у апсолутном смислу вредности) непрецизан податак.

Време извођења прореда по одељењима треба ускладити са извођењем сеча обнављања у најближим одсецима, како би употребљена механизација била што функционалније коришћена. Сече се морају изводити у време када нема опасности од наглог доласка високих вода. Такође, ако се укаже потреба за проредама или санитарним сечама (ветроломи, ветроизвале и др.) у неким одељењима и одсецима који нису планирани овом основом, (састојине у којима је усвојено прелазано газдовање као систем газдовања), потребно је и њих урадити уз сагласност, сарадњу и надзор шумарске инспекције.

Прореде се изводе током целе године.

Организација сече стабала у прореди тврдих лишћара је дугогодишњим усавршавањем доведена у такво стање да секач даје максималне резултате уз истовремену максималну сигурност. Организациона форма секачке партије је сведена на: 1+1 односно један моторни секач  и један помоћник. Партија секача у свом задужењу има две моторне тестере, алатке и сву заштитну опрему. Од моторних тестера има једну јачу за састојине дебљих димензија (сече у средњедобним састојинама) и другу слабију за састојине мањих димензија (сече у чишћењима и првим проредама).

У већини газдинских јединица ШГ Сремска Митровица  извршено је просецање манипулативних путева (влака), које су на растојању 60 x 150 м, и чине радна поља. Секачке линије су распоређене на сваких 60 м и та дужина је једнака у просеку двострукој висини стабала и та раздаљина чини безбедан рад секача при обарању стабала. Обарање стабала у прореди тврдих лишћара углавном се одвија тако да смер оборених стабала не омета касније извоз дрвних сортимената из састојине до стоваришта.

У прореди тврдих лишћара као и код главних сеча ,кројење (анлеговање) дебла и класирање дрвних сортимената врши стручна служба коришћења шума.

Техничка обловина и дуга целулоза се слажу тако да не сметају  кретању машина које раде на одвозу, док се огрвно дрво и кратка целулоза слажу у сложаје висине једног или два метра.

Извоз техничке обловине се изводи екипажама или форвардерима. Опредељење за једну или другу машину зависи од саме састојине и распореда стабала по јединици површине. Ако је састојина ређег склопа користе се форвардери јер је њихово кретање кроз те састојине могуће и оштећења на стаблима су минимална. У млађим и гушћим састојинама користе се екипаже за извоз техничке обловине. При извозу и једне и друге машине користе влаке за излазак из одељења.

## 5.4.   СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА ШУМА

Сече обнове се углавном изводе у доба мировања вегетације а врло ретко и током целе године.

Узгојни радови на пошумљавању обављају се у доба мировања вегетације а радови на гајењу обављају се у доба вегетације.

## 5.5.   УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Спровођење основа обезбеђује се годишњим планом газдовања шумама (у даљем тексту годишњи план). Њим се детаљно разрађују радови по појединим састојинама утврђени у овој основи за газдовање шумама.

Саставни део годишњег плана је извођачки пројекат газдовања шумама (у даљем тексту извођачки пројекат). Извођачким пројектом се усклађује технологија по фазама радова на гајењу, заштити и коришћењу шума.

Детаљнија упуства за израду годишњег плана газдовања шумама, дата су у Правилнику о Основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“ бр 18 / 24  члан 24. до 39. ).

## 5.6.   УПУТСТВО ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Корисник шума је дужан према члану 34. Закона о шумама, да у основи газдовања  шумама  евидентира извршене радове на гајењу, заштити и коришћењу шума. Радови извршени у току године евидентирају се најкасније до 28. фебруара наредне године.

Детаљнија упуства за вођење евиденције извршених радова дата су у Правилнику о Основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“ бр 18 / 24 ).

Количина посеченог дрвета уноси се из дозначних књига. Прсни пречници дозначених стабала мере се са тачношћу 1 цм и уносе у дозначну књигу. Запремина у дозначним књигама обрачунава се по истим запреминским таблицама (тарифама) по којима је била обрачуната запремина у ОГШ, посечено дрво разврстава се по структури на техничко, целулозно, јамско и огревно дрво. Остварени принос разврстава се на главни (редовни, ванредни и случајни) и претходни (редовни и случајни) принос, а према сортиментној структури на техничко, јамско, целулозно и огревно дрво. Главни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала по плану сеча обнављања шума, дрвну запремину случајних приноса - стабла посечена у састојинама два најстарија добна разреда код одабране опходње, дрвну запремину стабала посечених чистом сечом у изданачким шумама у циљу обнављања. Претходни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала која је обухваћена планом проредних сеча и случајне приносе у састојинама које су планиране за проредне сече. Редовни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала која је у плану проредних сеча и плану сеча обнављања шума.

Ванредни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала са површина које ће се користити за друге сврхе осим за производњу дрвета (шумско-камионски пут, далековод, гасовод, нафтовод и др.). Случајни принос обухвата посечену запремину стабала која није обухваћена планом сеча обнављања и планом проредних сеча, а потреба за њиховом сечом је случајног карактера и резултат је елементарних непогода или других непредвидивих околности.

Поред извршених радова евидентирају се и други подаци и појаве од значаја за газдовање шумама у посебном прилогу - "Шумска хроника" као што су:

•	опис промена у јавним књигама;

•	подаци о биотичким појавама у шуми ( уроду семена, биљним болестима и   штеточинама );

•	подаци о абиотичким појавама ( веће штете од природних непогода, појава раних и   касних мразева, подаци о плавним водама );

•	податке о фенолошком појавама;

•	друге значајне информације;

## 5.7.   УСЛОВИ  ЗАШТИТE ПРИРОДЕ

Посебним условима Завода за заштиту природе бр. 3053/1 од 06.11.2025., наводи се да Основа за газдовање шумама мора бити израђена у складу са решењем о условима заштите природе издатим од стране Министарства заштите животне средине под бројем 003982100 2025 14850 004 001 501 100 од 23.10.2025. године, којим је регулисана заштита природе на предметном подручју:

## 5.8.   ВОДНИ УСЛОВИ

# 6.   НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ.    															.

## 6.1.   ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА

### 6.1.1.	 Геодетски радови

У претходним уређивањима су сређене катастарске подлоге и детаљна типолошка истраживања (еколошка и развојно производна), на основу чега је створена основа за израду и ове основе.

Предмет припрема у овом уређивању је било евидентирање свих промена  површина у газдинској јединици. Унутрашња подела на одељења је задржана према претходном стању, с тим што је дошло до промене у распореду појединих одсека.

Приликом снимања стања неких делова газдинске јединице, где је дошло до промене коришћени су сателитски снимци као и ГПС уређај.

### 6.1.2.	 Таксациони радови

Премер састојина, као и прикупљање осталих теренских података у складу са важећим правилником и Упутствима, урађен је у току 2025. године. Прикупљени подаци су помоћу теренских таблет уређаја унети директно у одговарајуће базе података кроз програм “OsnovaIN“. Пречници стабала мерени су класичним пречницама, висине електронским висиномерима а текући запремински прираст обрачунат на бази локалних таблица и процента прираста. Премер је вршен на мрежи детаљних и обичних примерних површина облика круга са концентричним полупречником , површине 5 ари као и тотално ( сва стабла у одсеку ). Детаљне површине имају карактер сталних ( перманентних ) површина а постављене су према основној квадратној мрежи од 200 x 200 м. чије су координате преузете од Управе за шуме. Центри сталних примерних површина су утврђени побадањем у земљу одговарајућих металних кочића. Обичне примерне површине су слободно постављене унутар мреже сталних површина у одсецима који нису обухваћени мрежом сталних површина, а минимални број примерних површина по одсеку је две примерне површине.

## 6.2.   ОБРАДА ПОДАТАКА

Обрада прикупљених података је вршена у дирекцији Шумског газдинства „Сремска Митровица“. Подаци су обрађивани на рачунару по програму ”Основа” који се користи на нивоу ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин..

За обрачун запремина су коришћене тарифне таблице које су приложене у основи газдовање шумама за газдинску јединицу ”Блата - Малованци” и њихова примена је обавезна код реализације ове основе.

## 6.3.   ИЗРАДА КАРАТА

Израда карата је вршена у дирекцији Шумског газдинства „Сремска Митровица“.

Све карте су израђене на основу постојеће основне и катастарске карте ове газдинске јединице. Постојеће карте су геореференциране и дигитализоване у ГИС програму за израду карата на рачунару. Карта је повезана са базом података и урађене су одговарајуће тематске карте.

## 6.4.   ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА

Израда текстуалног дела посебне основе за газдовање шумама за газдинску јединицу ”Блата - Малованци”, урађен је у ШГ Сремска Митровица.

На изради текстуалног дела ове основе, учествовали су као консултанти и стручне службе из Шумског газдинства „Сремска Митровица“ и  дирекције  Ј.П.“Војводинашуме“  Петроварадин.

## 6.5.   ЗАПИСНИК СА ПРЕЛИМИНАРНОГ САСТАНКА РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ СТАЊА И ПРЕДЛОГА ПЛАНОВА

Након прикупљања и обраде података таксације за газдинску јединицу ”Блата - Малованци” , током 2025. године, одржани су у ШГ „Сремска Митровица“ прелиминарни састанци у вези верификације стања и предлога планова за ову основу.

Као консултанти у верификацији стања и планова газдовања ове посебне основе, били су укључени  самостални референти стручних служби из ШГ Сремска Митровица и  рефенти из РЈ ШУ "Моровић".

## 6.5.   УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

Сви послови на изради ове основе ( припрема скица, израда карата, калкулација премера, контрола премера, обрада података и писање текстуалног дела основе), су извршени у Шумском газдинству „Сремска Митровица“.

Припрема скица и израда карата:

-         Ђорђе Лукач, дипл.инг.шумарства

Премер састојина и издвајање одсека:

-           Ђорђе Лукач, дипл.инг.шумарства

-           Косановић Срђан, дипл.инг.шумарства

-	Орозовић Мирослав, дипл.инг.шумарства

-	Филиповић Ненад, дипл.инг.шумарства

-	Дронић Предраг, дипл.инг.шумарства

-	Дамњановић Филип, дипл.инг.шумарства

-	Лукић Александар, дипл.инг.шумарства

-	Вејновић Лазар, дипл.инг.шумарства

Контрола премера, обрада података и писање основе:

-         Ђорђе Лукач, дипл.инг.шумарства

# 7.   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    															.

Основа газдовања шума за газдинску јединицу “Блата - Малованци“ урађена је на основу Правилника о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“ бр 18 / 24 )

Циљеви газдовања шумама одређени су према сложеним захтевима друштва према шуми, као и на основу стања шума. Сви радови који се буду радили у овим  шумама морају се евидентирати у основи.

Дознака стабала за сечу (одабирање стабала при проредној сечи) може се вршити само у току вегетационог периода.

Сече прореде могу се вршити у току читаве године.

Сече обнове (главне сече) вршити у доба мировања вегетације (зимски период).

Ако се за време важења основе газдовања за газдинску јединицу ”Блата - Малованци” измене околности на којима се заснивају поједине одредбе ове основе, потребно је извршити измене на начин прописан Законом о шумама и  Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (Сл. гл. РС бр.18 / 24).

Ова основа је урађена у 3 примерка, а њени саставни делови су:

1	База геореференцираних података

2	Текстуални део

3	Прилози:

•	Списак катастарских парцела

•	Тарифни низови

•	Услови и Мишљење о уграђености Услова заштите природе

•	Водни услови, Мишљење Ј.П.''Воде Војводине'' и Решење о водној сагласности

•	Шумска хроника

4	Карте

•	Прегледна карта

•	Основна карта

•	Карта газдинских типова

•	Карта зона заштите

•	Карта премера

•	Катастарска карта

Важност ове основе је од  01.01.2026. до 31.12.2035. год.

Пројектанти                                                                                                       Заступник огранка предузећа

Дипл.инг.шум. Ђорђе Лукач                                                                                       ШГ „Сремска Митровица“

_________________________

Дипл.инг.шум. Драган Вулин

_________________________

Сремска Митровица, 2025. год.

1.   УВОД	1

1.1.   ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ	1

1.2.   ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА	2

1.2.1  Топографске прилике	2

1.2.1.1.         Географски положај газдинске јединице	2

1.2.1.2.         Границе	3

1.2.1.3.         Површина	3

1.2.2  Имовинско – правно стање	3

1.2.2.1.         Биографски подаци	3

1.2.2.2.         Поседовно стање	5

1.3.                ЕКОЛОШКА ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	5

1.3.1.	 Рељеф и геоморфолошке карактеристике	5

1.3.2.	 Геолошка подлога и типови земљишта	5

1.3.3.               Хидрографске карактеристике	5

1.3.4.               Климатски услови	5

1.3.5.               Опште карактеристике шумских система	6

2.   СТАЊЕ ШУМА,  АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА                                   .	15

2.1.   СТАЊЕ ШУМА	15

2.1.1.	 Стање површина по општинама	15

2.1.2.	 Стање шума по намени	15

2.1.3.	 Стање шума по газдинским типовима	16

2.1.4.	 Стање шума по узгојним групама	16

2.1.5.	 Стање шума по пореклу и очуваности	16

2.1.6.	 Стање шума по смеси	17

2.1.7.	 Стање шума по врстама дрвећа	17

2.1.8.	 Стање шума по дебљинској структури	18

2.1.9.	 Стање шума по старости	19

2.1.10.	 Стање шумских култура и плантажа	20

2.1.11.	 Здравствено стање шума и угроженост од штетних утицаја	20

2.1.12.	 Стање необраслих површина	21

2.1.13.	 Стање семенске и расадничке производње	21

2.1.14.	 Стање фонда дивљачи	22

2.1.15.	 Стање заштићених делова природе	22

2.1.16.	 Стање шумских саобраћајница	22

2.1.17.	 Биодиверзитет	23

2.1.18.	 Општи осврт на затечено стање састојина	23

2.2.   ДОСАДАШЊЕ ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА	24

2.2.1.	 Промена шумског фонда по површини	24

2.2.2.	 Промена шумског фонда по запремини	24

2.3.   ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ГАЗДОВАЊУ	25

2.3.1.	 Досадашњи радови на обнови и гајењу шума	25

2.3.2.	 Досадашњи радови на заштити шума обнови и гајењу шума	25

2.3.3.	 Досадашњи радови на коришћењу шума	26

2.3.4.	 Досадашњи радови на изградњи и одржавању саобраћајница	26

2.4.   ОПШТИ ОСВРТ НА ДОСАДАШЊЕ ГАЗДОВАЊЕ	26

2.5.   ВРЕДНОСТ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	26

3.   ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА                                   .	27

3.1.   ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ И КРИТЕРИЈУМИ ПРИ ПРОСТОРНО ФУНКЦИОНАЛНОМ РЕОНИРАЊУ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА	27

3.2.   ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНА ПОВРШИНА	27

3.3.   ГАЗДИНСКИ ТИПОВИ И ЊИХОВО ФОРМИРАЊЕ	28

3.4.   МОГУЋНОСТ, СТЕПЕН И ДИНАМИКА УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА И ФУНКЦИЈА ШУМА	28

3.5.   ОПШТИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	29

3.6.   ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	29

3.7.   ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	30

3.7.1.	 Узгојне мере	30

3.7.2.	 Уређајне мере	31

3.7.3.	 Техничко - организационе мере	32

4.   ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА                                   .	32

4.1.   ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА	33

4.1.1.	 План обнављања, подизања и неге шума	33

4.1.2.	 План семенске и расадничке производње	35

4.2.   ПЛАН ЗАШТИТЕ И ЧУВАЊА ШУМА	36

4.2.1.	 План заштите од  болести и штеточина	36

4.2.2.	 План заштите од човека	37

4.3.   ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА	37

4.3.1.	 Привремени план сеча	37

4.3.2.	 Одређивање главног приноса	42

4.3.3.	 Одређивање претходног приноса	45

4.3.3.	 Укупан принос газдинске јединице	46

4.4.   ОДНОС  ОБИМА РАДОВА  НА ГАЈЕЊУ  ШУМА  И  ОБИМА  СЕЧА  ШУМА	47

4.5.   ПЛАН  ИЗГРАДЊЕ И  ОДРЖАВАЊА  ШУМСКИХ  САОБРАЋАЈНИЦА  И  ОБЈЕКАТА	47

4.6.   ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА	47

4.7.   ПЛАН РАЗВОЈА ЛОВСТВА	47

4.8.   ПЛАН КОРИШЋЕЊА ДРУГИХ ШУМСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА	48

4.9.   ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА НА КРАЈУ УРЕЂАЈНОГ ПЕРИОДА	48

4.10.   ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА	49

4.10.1.	 Врста и обим планираних радова	49

4.10.1.1	Квалитативна структура сечиве запремине	49

4.10.1.2	Врста и обим планираних радова на гајењу шума	50

4.10.1.3	Врста и обим планираних радова на заштити шума	51

4.10.1.4	Врста и обим планираних радова на изградњи и одржавању шумских саобраћајница и објеката	51

4.10.1.5	Врста и обим планираних радова на уређивању шума на годишњем нивоу	51

4.10.2.	 Формирање прихода	51

4.10.2.1	Приход од продаје дрвета	51

4.10.2.2	Средства за репродукцију шума	52

4.10.2.3	Укупан приход	53

4.10.3.	 Трошкови производње	53

4.10.3.1	Трошкови производње дрвних сортимената	53

4.10.3.2	Трошкови радова на гајењу шума	53

4.10.3.3	Трошкови радова на заштити шума	54

4.10.3.4	Трошкови изградње и одржавања саобраћајница и техничког опремања	55

4.10.3.5	Трошкови уређивања шума	55

4.10.3.6	Средства за репродукцију шума ( на годишњем нивоу )	55

4.10.3.7	Накнада за коришћење дрвета ( на годишњем нивоу )	56

4.10.3.8	Укупни трошкови	56

4.10.4.	 Биланс средстава	56

4.10.5.	 Извори средстава	57

5.   УПУТСТВА И СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНОВА.	57

5.1.   СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ГАЈЕЊА ШУМА	57

5.1.1.	 Припрема за пошумљавање тврдих лишћара (102)	57

5.1.1.	 Тарупирање подраста машински (114)	57

5.1.2.	 Сакупљање режијског отпатка   (120)	58

5.1.3.	 Третирање подраста хемијским средствима  (126)	58

5.1.4.	 Вештачко пошумљавање садњом (317)	58

5.1.5.	 Вештачко пошумљавање сејачицом (326)	58

5.1.6.	 Попуњавање вештачки подигнутих култура сетвом (413)	58

5.1.7.	 Осветљавање подмлатка (510)	59

5.1.8.	 Осветљавање подмлатка ручно (511)	59

5.1.9.	 Уништавање корова хемијским средствима (517)	59

5.1.10.	 Чишћење у младим природним састојинама и младим културама  (527)	59

5.1.11.	 Прореде у тврдим лишћарима (925)	60

5.1.12.	 Смернице за формирање заштитних зона поред водотокова, јавних путева и насеља   (Buffer zones)	61

5.2.   СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ШУМА	62

5.2.1.	 Заштита шума од биљних болести  (611)	62

5.2.2.	 Заштита шума од штетних инсеката  (612)	62

5.2.3.	 Заштита шума од пожара  (613)	62

5.2.4.	 Заштита шума од дивљачи (614)	62

5.2.5.	 Подизање узгојно заштитних ограда (622)	62

5.2.6.	 Одржавање узгојно заштитних ограда (622)	63

5.2.7.	 Заштита састојина од глодара (621)	63

5.3.   СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА ШУМА	63

5.3.1.	 Смернице за максимално дозвољене штете приликом сече, израде и привлачења дрвних сортимената	63

5.3.2.	 Чисте сече	65

5.3.3.	 Проредне сече	65

5.4.   СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА ШУМА	66

5.5.   УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	66

5.6.   УПУТСТВО ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	66

5.7.   УСЛОВИ  ЗАШТИТE ПРИРОДЕ	67

5.8.   ВОДНИ УСЛОВИ	76

6.   НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ.    	              .	80

6.1.   ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА	80

6.1.1.	 Геодетски радови	80

6.1.2.	 Таксациони радови	80

6.2.   ОБРАДА ПОДАТАКА	80

6.3.   ИЗРАДА КАРАТА	80

6.4.   ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА	80

6.5.   ЗАПИСНИК СА ПРЕЛИМИНАРНОГ САСТАНКА РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ СТАЊА И ПРЕДЛОГА ПЛАНОВА	81

6.5.   УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ	81

7.   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    	              .	81