С А Д Р Ж А Ј

1. УВОД	6

1.1    Уводне информације и напомене	6

1.2. Општи опис просторног и поседовног стања	7

1.2.1.	Географски положај газдинске јединице	7

1.2.2.	Површине	8

1.3.	Имовинско-правно стање	9

1.3.1.	Државни посед	9

1.3.2.	Рекапитулација по КО	9

1.4.	Рељеф и геоморфолошке карактистике	9

1.5.	Геолошка подлога	10

1.6.	Хидрографске карактеристике	10

1.7.	Клима	11

1.8.	Општи фактори значајни за стање шумских екосистема	12

2.0.	СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА	13

2.1.	Стање шума	13

2.1.1.	Стање шума по намени	13

2.1.2.	Стање шума по газдинским типовима	14

2.1.3.      Стање шума по пореклу и очуваности	15

2.1.4.      Стање шума по смеси	16

2.1.5.      Стање шума по врстама дрвећа	16

2.1.6.	Стање шума по дебљинској структури	17

2.1.7.	Стање шума по старости	19

2.1.8.	Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума	21

2.1.9.	Степен угрожености од биљних болести, штеточина	21

2.1.9.1. Штетни абиотички фактори	21

2.1.9.2. Степен угрожености шума и шумског земљишта од пожара	21

2.1.10.	Стање необраслих површина	22

2.1.11.	Стање ловишта на територији ГЈ „Валкалуци-Некудово“	22

2.1.12.	Попис заштићених делова природе	22

2.1.13.	Стање шумских саобраћајница и отвореност газдинске јединице	22

2.1.13.1.	Спољашна отвореност шумског комплекса саобраћајницама	23

2.1.13.2.	Унутрашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама	23

2.1.14.	Приказ стања недрвних производа	25

2.1.15.	Семенски објекти	25

2.1.16.	Стање по узгојним групама	25

2.1.17.	Стање и оцена биодиверзитета	26

2.2.	АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА	27

2.2.1.	Анализа стања	27

2.2.2.	Промене шумског фонда по површини	27

2.2.3.	Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту	28

2.3.	Однос планираних и остварених радова у досадашњем периоду	28

2.3.1.	Досадашњи радови на обнови и гајењу шума	28

2.3.2.	Досадашњи радови на коришћењу шума	29

2.3.3.	Општи осврт на досадашње газдовање шумама	30

2.4.	ВРЕДНОСТ ШУМА	30

2.4.1.	Квалификациона структура укупне дрвне запремине	30

2.4.2.	Вредност дрвета на пању	31

2.4.3.	Вредност младих састојина (без запремине)	32

2.4.4.	Укупна вредност шума	32

3.0.	ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА	32

3.1.	Функције и намена шума	32

3.2.	Дугорочни и крткорочни циљеви	33

3.3.	Узгојне, уређајне и  специфичне мере газдовања шумама	35

4.0.	ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА	38

4.1. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	38

4.1.1.	План гајења шума	38

4.1.1.1. 	План обнове и подизања нових шума	38

4.1.1.2. 	План расадничке производње	38

4.1.1.3. 	План неге шума	39

4.1.2.	План заштите шума	39

4.1.3.	   План коришћења шума	41

4.1.3.1. 	Укупан план сеча по газдинским типовима	41

4.1.3.2. 	Укупан план сече по врстама дрвећа	42

4.1.4.	План изградње и одржавања шумских саобраћајница	42

4.1.5.  	План уређивања шума	43

4.1.6.	План коришћења осталих шумских производа	44

4.1.7.	Очекивани ефекти планираног газдовања	44

4.2.	ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА	44

4.2.1.	   Врста и обим планираних радова	44

4.2.1.1.     Квалификациона структура сечиве запремине	44

4.2.1.2.  Врста и обим планираних узгојних радова	45

4.2.1.3.  План заштите шума	45

4.2.1.4.  План одржавања шумских саобраћајница	45

4.2.1.5.  План уређивања шума	45

4.2.2.	   Утврђивање трошкова произвидње	46

4.2.2.1.     Трошкови производње дрвних сортимената	46

4.2.2.2.  Трошкови заштите шума	46

4.2.2.3.  Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница:	46

4.2.2.4.  Средства за репродукцију шума	46

4.2.2.5.  Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	46

4.2.2.6.   Трошкови уређивање шума	47

4.2.2.7.   Укупни трошкови производње	47

4.2.3.	Формирање укупног прихода	47

4.2.3.1. Приходи од продаје дрвета	47

5.0.	НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ	48

5.1.	Прикупљање теренских података	48

5.2.	Обрада података	48

5.3.	Израда карата	48

5.4.	Израда  планова текстуалног дела основе	49

6.0.	ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ	49

6.1.	Евиденција извршених радова у основи за газдовање шумама	53

6.2.	Време сече	53

# 1. УВОД

# 1.1    Уводне информације и напомене

Газдинска јединица “Валкалуци - Некудово” је у саставу источне шумске области, која обухвата шуме Јужнокучајског шумског подручја, којима газдује ПД “Србијашуме” д.о.о. - Београд, преко свог дела, Шумског газдинства “Јужни Кучај” - Деспотовац односно, Шумске управе у Ћуприји.

Основу газдовања  шумама ове газдинске јединице је израдио Одсек за израду основа и планова газдовања при Одељењу за шумарство ШГ ”Јужни Кучај” - Деспотовац, користећи се теренским подацима  прикупљеним у току лета 2025. године а уз стручну помоћ и на основу упутстава од стране Службе за планирање газдовања шумама, Сектора за шумарство и заштиту природе ПД ,,Србијашуме” д.о.о.-Београд.

На основу члана 22. став 6, члана 31. став 7, члана 34. став 4. и

члана 35. став 3. Закона о шумама („Службени гласник РСˮ, бр. 30/10, 93/12,

89/15 и 95/18 – др. закон) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12

– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),Основа је урађена у складу са одредбама у даљем тексту: Правилник о основи газдовања шумама извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници(објављемо у „Службеном гласнику РС“, бр 18 од 8.марта 2024.год

Узете су у обзир одредбе које се односе на газдовање шумама у следећим законима:

•	Закон о шумама  ( „Службени гласник РС.“бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018),

•	Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. год („Службени гласник РС.“бр. 88/2010-4),

•	Закон о заштите животне средине („Службени гласник РС.“ бр 135 од 21.децембра 2004, 36 од 15.маја 2009-др.закон, 72 од 3.септембра 2009-др.закон, 43 од 14.јуна 2011-УС, 14 од 22.фебруара 2016, 76 од 12.октобра 2018, 95 од 8.децембра 2018-др.закон)

•	Закон о заштити природе ( „Службени гласник РС.“ бр. 36 од 15.маја 2009, 88 од 23. новембра 2010-исправка, 14 од 22.фебруара 2016, 95 од 8. децембра 2018-др.закон, 71 од 15.јула 2021.“),

•           Закон о националним парковима ("Сл. гласник РС", бр. 84 од 6.октобра 2015, 95 од 8.децембра 2018 - др. закон)

•	Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС.“ бр.72 од 3.септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009-исправка, 64 од 10.септембра 2010-УС, 24 од 4.априла 2011, 121 од 24.децембра 2012, 42 од 14.маја 2013-УЦ, 50 од 7.јуна 2013-УС, 98 од 8.новембра 2013-УС, 132 од 9. децембра2014, 145 од 29.децембра 2014, 83 од 29.октобра 2018, 31 од 29 маја2019-др.закон, 9 од 4. фебруара 2020, 52 од 24.маја 2021, 62 од 27.јула 2023.),

•	Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени гласник РС.“ бр. 135/04, 8/05 и 41/09),

•	Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС.“ бр. 111 од  29.децембра 2009, 20 од 24. фебруара 2015, 87 од 13. новембра 2018),

•	Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС.“ бр. 18/2010 и 95/2018 и 92/2023),

•	Закон о водама („Службени гласник РС.“ бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018),

•	Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС.“ бр. 36/09, 18/10, 65/2013, 15/2015, 96/2015, 47/2017, 113/2017, 27/2018, 41/2018 и 9/2020),

•	Закон о енергетици („Службени гласник РС.“ бр.145 од 29.децембра  2014,  95 од 8.децембра 2018-др.закон, 40 од 22.априла2021, 35 од 29. априла 2023-др.закон, 62 од 27. јула 2023.),

•	Закон о путевима („Службени гласник РС.“ бр.41 од 31.маја 2018, 95 од 8.децембра 2018-др.закон, 92 од 27.октобра 2023-др.закон),

•	Закон о железници („Службени гласник РС.“ бр. 41 од 31.маја  2018, 62 од 27.јула 2023.),

•	Закон о одбрани („Службени гласник РС.“ бр. 116/07, 88/09, 104/2009, 10/2015, 36/2018),

•	Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС.“ бр. 23/06, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017, 95/2018),

•	Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама („Службени гласник РС.“ бр.122 од 12.12.2003 год. и 145 од 29. децембра 2014,),

•	Правилник о шумском реду („Службени гласник РС.“ бр. 38/2011, 75/2016 и 87/2021),

•	Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр.102/2010)

•	Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“ бр.31/2005, 45/2005-исправ.,22/2007, 38/2008, 9/2010, 69/2011 и 95/2018-др. закон)

•	Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ број 5/2010, 47/2011,32/2016 и 98/2016)

•	Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угрпженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС“ број 35/2010

•	Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним дивљим врстама („Службени гласник РС“ број 99/2009, 6/2014)

Ово је осмо уређивање ове газдинске јединице.

# 1.2. Општи опис просторног и поседовног стања

## 1.2.1.	Географски положај газдинске јединице

Газдинска јединица "Валкалуци - Некудово" се простире од 21˚38' и 21˚45' источне географске дужине и од 43˚58' до 44˚02' северне географске ширине. На северу се граничи са газдинском јединицом "Барбушина" и "Клочаница", на истоку са шумама СПЦ, на југу са газдинском јединицом "Троглан Баре", а на западу са газдинском јединицом "Барбушина".

Административно се ова газдинска јединица налази на територији политичке општине Деспотовац, и на подручју катастарске општине Жидиље.

Северна граница ове газдинске јединице иде од коте 566, код састава потока Барбушина и сувог тока потока Некудово, гребеном преко Великог Антрвеља, В.Кљанца, Шиљатог врха, Црвеног брда, Црвеног поља и Јаворитог врха, одакле скреће на југ, преко Турског камена, до Тилве Колумје и Жуте пољане. Затим иде преко Шарене пољане, Лакурје Мулце, Скорцара и Крчоре и између Брестовца и Добре воде излази на реку Ресавицу, уз коју се враћа на исток до коте 566.

Укупна дужина спољних граница износи око 23 км, а дужина унутрашњих граница износи око 62 км, целокупна површина газдинске јединице подељена је на 54 одељења.

Све границе у овој газдинској јединици су прописно обележене.

## 1.2.2.	Површине

Површина ове газдинске јединице износи 1,721.42 ха под земљиштем у државном власништву.

Од укупне површине ове газдинске јединице, обрасло је 1,328.68 ха (77.19 %), од чега се високе шуме простиру на 1,271.45 ха (73.68 %), вештачки подигнуте састојине  (старије од 21 год.) на 34.24 ха (1.99 %),  шибљаци  на 22.99 ха (1.34 %).

Необрасло земљиште заузима 392.74 ха (22.81 %), од чега је неплодно  0.38 ха (0.02 %) и земљиште за остале сврхе 392.74 ха (22.81 %).

У овој газдинској јединици налази се и 21.65 ха енклавираног земљишта у туђем власништву.

Укупна површина шума и шумског земљишта у Јужнокучајском подручју по подацима из плана развоја Јужнокучајског шумског подручја, износи 124.568ha (43,5%), од чега обрасла површина износи 114.257ha, што представља шумовитост од 39,9%, што је изнад шумовитости Републике Србије (према подацима националне инвентуре шума Републике Србије из 2022.) а необрасла површина је 171.964ha, од чега је 10.311ha шумско земљиште.

Оптимална шумовитост на нивоу ШП је 90 %, а у газдинској јединици „Валкалуци - Некудово“ шумовитост је (77.19%), преостале површине шумског земљишта су неповољне за пошумљавање (екстремно плитко станиште, скелетно и великог нагиба, комплетна газдинска јединица се налази у оквиру ловишта „Јужни Кучај“). Из тог разлога је сво земљиште непогодно за пошумљавање вођено као земљиште за остале сврхе. Поред тога велики део ових површина заузима део Војног полигона „Велики Антрвељ“ који је изложен честим гађањима и пожарима. Због свега раније наведеног овом основом није планирано пошумљавање.

Структура површина према обраслости:

Табела 1: Структура површина према обраслости

| Редни | Категорија | Површина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| број |  | ha | % |
| 1 | Високе шуме | 1271,45 | 73,86 |
| 2 | Изданачке шуме |  | 0,00 |
| 3 | Вештачки подигнуте састојине четинара | 34,24 | 1,99 |
| 4 | Шумске културе |  | 0,00 |
| 5 | Шибљаци | 22,99 | 1,34 |
| ОБРАСЛО |  | 1.328,68 | 77,19 |
| 6 | За остале сврхе | 392,36 | 22,79 |
| 7 | Шумско земљиште |  | 0,00 |
| 8 | Заузеће |  | 0,00 |
| 9 | Неплодно | 0,38 | 0,02 |
| НЕОБРАСЛО |  | 392,74 | 22,81 |
| УКУПНО ЗА Г.Ј. "Валкалуци-Некудово" |  | 1.721,42 | 100,00 |
| 10 | Енклавирано туђе земљиште | 21,65 |  |

# 1.3.	Имовинско-правно стање

## 1.3.1.	Државни посед

Ова газдинска јединица обухвата шуме у државном власништву, а административно припада  политичкој општини Деспотовац (Кат. општина: Жидиље и Равна Река).

Шумама Јужнокучајског шумског подручја, које обухвата и шуме ГЈ “Валкалуци - Некудово” газдује Привредно друштво “Србијашуме” д.о.о.- Београд преко свог дела Шумског газдинства “Јужни Кучај” – Деспотовац, односно Шумске управе у Ћуприји.

Значајно је напоменути да је из састава ове газдинске јединице на основи одредби Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама (С.гл. РС бр.45/2006), године 2008 враћено 1037,99 ха поседа Манастиру Манасија.

Завод за заштиту природе Србије донео је услове заштите овог природног добра бр. 19-199/2 од 08.04.2015. године.

## 1.3.2.	Рекапитулација по КО

Списак катастарских парцела за ГЈ “Валкалуци-Некудово”

Табела 2: Попис по катастарским општинама

| Назив КО/ПО | ха | ари | м2 | Део у ГЈ (ари) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО КО РАВНА РЕКА | 13 | 0 | 70 | 7 |
| УКУПНО КО ЖИДИЉЕ | 4266 | 90 | 74 | 172128 |
| УКУПНО ПО ДЕСПОТОВАЦ | 4279 | 91 | 44 | 172135 |
| УКУПНО Г.Ј. "ВАЛКАЛУЦИ-НЕКУДОВО" | 4279 | 91 | 44 | 172135 |

# 1.4.	Рељеф и геоморфолошке карактистике

Газдинска јединица "Валкалуци - Некудово" се налази у склопу масива Јужног Кучаја и то у његовом југозападном делу.

Правац пружања главних гребена је исток-запад и почиње у саставу Ресавице и Некудовске реке, са надморском висином од 566м, као најнижом тачком газдинске јединице, преко врхова Велики Антрвељ (962м), Црвено поље (1.081м) и излази на Јаворити врх као највиши врх ове газдинске јединице (1.138 м НВ). Од главног гребена се пружају бочне косе у правцу север-југ и спуштају се у поток Валкалуци и Некудово.

Карактеристичне коте кречњачког платоа са јужне стране ове јединице (на граници са ГЈ "Троглан Баре") су Крчор (795 м НВ) и Лакурја Мулце (959 м НВ).

# 1.5.	Геолошка подлога

У зависности од геолошке подлоге и њеног састава формираће се и земљиште.У јужном делу газдинске јединице (лева обала Некудовског потока) заступљен је једри кречњак , а северни део, (десна обала Некудовског потока) је са шкриљастом подлогом. Земљиште је рендзина (06) на кречњаку и црвено смеђе кисело земљиште (11) на пермском пешчару.

Рендзине су најзаступљеније и јављају се у свим облицима, преко скелетне и скелетоидне, типичне до посмеђене. Представљају хетерогено и недовољно развијено земљиште које се махом састоји од ситних честица нераспаднутог скелета. Најчешће има А-Ц профил дубине 30 до 40 cm, а на израженијим нагибима је еродирано и плиће (до 10cm дубине). А хоризонт је сиво смеђе боје, растресит и иловаст, слабо изражене структуре са доста ситног скелета. По хемијским карактеристикама ова земљишта су неутралне до слабо киселе реакције, јаче засићена базама.

Црвено смеђе кисело земљиште на пермском пешчару карактерише се А-(Б)-Ц профилом. Хумусни слој је смеђе боје са црвенкастом нијансом, која је потенцирана код плићих профила. По текстури, ово земљиште припада иловастим пескушама или песковитим иловачама, обзиром да садржи преко 70% укупног песка. По хемијској реакцији ово су бескарбонатна и кисела земљишта, слабо засићена базама.

Сва земљишта вртачастих терена, која су присутна у овој газдинској јединици имају следеће заједничке карактеристике:

- На рубовима вртача и гребенима између њих, земљиште је скелетно, врло плитко и суво што уз порозну геолошку подлогу, пропустљивост и високу температуру површинског слоја, ствара неповољне услове за природну обнову шума, које су у оваквим условима, по правилу, слабог узраста, квалитета и здравственог стања.

- У вртачама и увалама, земљиште је дубље растреситије, свежије са више хумуса и обзиром на смањену инсолацију и заклоњеност од ветрова и исушивања стварају се повољни услови за обнављање шума, које су квалитетније и доброг узраста.

# 1.6.	Хидрографске карактеристике

Газдинска јединица "Валкалуци - Некудово" припада балканском планинском систему Источне Србије и то планинама Ртањске групе, по планини Ртањ, која је највиша у овом систему (1.570 м).

Хидрографске карактеристике су у директној зависности од геолошке подлоге. Јужни део газдинске јединице, са кречњачком подлогом, је без водотока, изузев водопада Прскало, док на северном делу (са шкриљастом подлогом) има доста кратких потока и речица.

Главни водоток је Некудовски поток са више десних притока и само једном левом притоком, понорницом Валкалуце.

Укупно гледано, газдинска јединица је доста сиромашна водом, што се одражава и на стање вегетације.

# 1.7.	Клима

Газдинска јединица ,,Валкалуци-Некудово” се налази у подручју које карактерише умерено континентална клима са слабим утицајем медитеранске климе. Годишња доба су изражена са релативно великим колебањима температуре у току дана, месеца и године.

#### Водени талози

Под воденим талозима подразумевамо све врсте кондензоване и сублимиране водене паре у атмосфери, које падају на земљу у течном или чврстом стању.

Годишње количине падавина, углавном, не прелазе 500mm.

Најсувљи месец је август са свега 8 кишних дана у просеку. Најмања количина падавина је у августу, септембру и октобру, а највећа у мају и јуну. Следећи подаци добијени су интерполацијом између метеоролошке станице у Жагубици и Ћуприји за временски период од 1981.-2010.год(извор сајт РХМЗ):

Табела 3: Водени талози по месецима (mm)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | .g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 48 | 46 | 36 | 61 | 64 | 446 | 28 | 28 | 29 | 43 | 50 | 4516 |

#### Релативна влажност ваздуха

Релативна влажност ваздуха је веома значајан фактор за развој шума и јавља се као опредељујући фактор транспирације биљака и површинског испаравања.

Влажност земљишта највише зависи од релативне влаге ваздуха. Релативна влага ваздуха је у обрнуто-пропорционалном односу са температуром ваздуха.

Средња месечна релативна влажност ваздуха дата је у следећој табели (по подацима интерполисаним између метеоролошке станице у Жагубици и Ћуприји).

Месец са највећом релативном влажности је јануар (86%). Месец са најмањом релативном влажности је август (60%).

Табела 4: Релативна влажност по месецима (%)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | .g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 84 | 80 | 71 | 75 | 72 | 71 | 68 | 65 | 81 | 86 | 88 | 81 |

#### Температура ваздуха

Просечни подаци средњих месечних и годишњих температура су добијени интерполацијом метеоролошке станице у Жагубици и Ћуприји.

Табела 5: Температура ваздуха по месецима (°C)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | .g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,5 | 0,8 | 6,5 | 10,6 | 14,3 | 18,2 | 21,4 | 21,1 | 17,4 | 12,2 | 7,7 | 1,4 | 12,5 |

Обзиром на велику разлику у надморској висини између Жагубице (314m) и Ћуприје (120m) и саме газдинске јединице (1.138m) подаци из предходне табеле се морају кориговати.

Применом термичког градијента (0,5C на 100m) просечна температура у газдинској јединици је нижа за 1,5C, те средња годишња температура износи око 10,0C.

Најтоплији месец је август, а најхладнији јануар.

Апсолутни максимум температуре износи 40,4Ц.

Апсолутни минимум температуре износи -23,0Ц.

Апсолутна годишња амплитуда износи 63,4Ц.

Датуми појаве првог и последњег мраза су 14.10. и 28.04.

Снежни покривач траје просечно 90 дана и достиже висину од 90cm.

Због напред наведених разлога може се закључити да ће у Г.Ј. ,,Валкалуци-Некудово“ снежни покривач имати већу висину и дуже трајати, а да ће се мразеви појављивати раније у јесен и касније у пролеће.

#### Ветар

Ветар је значајан елемент који утиче на формирање климе одређеног подручја.

На овом подручју су најчешћи ветрови који дувају из северног квадранта, када се хладне ваздушне масе крећу у овом правцу.

Кошава дува са југоистока и то у касну јесен, зиму и пролеће, а највећу снагу достиже у периоду септембар-јануар, када може учинити веће штете, доводећи до ветролома и ветроизвала, као и деформације крошњи. Такође, кошава има негативан утицај, посебно ако се јави када су температуре доста високе, јер доводи до исушивања земљишта и смањења релативне влаге.

# 1.8.	Општи фактори значајни за стање шумских екосистема

Шума је сложена биогеоценоза коју карактеришу специфични односи, како између појединих компоненти шумског екосистема, тако и између саме шуме и њене околине.

Као такве, шуме се одликују бројним и веома значајним особинама које имају трајан и велики посредан и непосредан значај у обезбеђењу потреба друштва. На тај начин особине, односно дејства шума можемо посматрати у смислу одређених функција овог сложеног природног комплекса.

Шуме, својим особинама, односно, функцијама, непосредно и посредно утичу не само на могућности и услове за одвијање бројних привредних грана и делатности, већ и на укупне услове за развој, па и опстанак, појединих подручја и ширих природних и друштвених целина.

Поред продукције органске материје (на шумске екосистеме долази 67% просечне годишње продукције копнених екосистема), шуме имају значајну улогу у регулисању падавина, сунчевог зрачења, ваздушних струјања и утицаја на суседна подручја.

Фактори значајни за стање шумских екосистема могу се поделити на биотичке и абиотичке.

У абиотичке факторе спадају надморска висина, геолошка подлога и клима, који су обрађени у претходним поглављима.

У биотичке факторе спадају биљни и животињски свет и деловање човека.

#### Биљне заједнице

У овој газдинској јединици присутан је  Комплекс (појас)  мезофилних букових и буково-четинатрских типова  шума (4). У оквиру овог комплекса заступљена је група еколошких јединица:

- (421) -Планинска  шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на киселим смеђим и другим земљиштима

- (241) – Шуме грабића (Carpinion orientalis moesiacum) на црницама и различитим еродираним земљиштима

Буква је најзаступљенија врста, док остале: граб, јавор, јасен, и др., учествују у незнатном проценту. У спрату жбуња јављају се глог, дрен, зова...

Четинари су у овој газдинској јединици унети вештачким путем, садњом садница.

#### Фауна

На овом подручју заступљене су следеће животињске врсте: јелен, срна, дивља свиња, лисица, зец, јазавац, куна, ласица као и више врста птица.

#### Деловање човека

Један од најважнијих фактора који утичу на шуму је деловање човека. Од некада изразито негативног деловања човека прекомерним сечама крчењем и спречавања природног подмлађивања испашом стоке, данас се дошло до позитивног деловања човека на шуму његовим рационалним понашањем и сечама прилагођеним узгојним потребама шума, извођењем радова на пошумљавању, попуњавању и нези шума, што има за последицу повећану обраслост, већу укупну запремину и бољу сортиментну структуру, а самим тим и све квалитетнији и вреднији шумски фонд.

Овде се мора нагласити да је и даље стално присутна опасност од пожара, с обзиром да је Интервидовским војним полигоном "Пасуљанске ливаде" обухваћена цела газдинска јединица.

# 2.0.	СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

# 2.1.	Стање шума

## 2.1.1.	Стање шума по намени

Табела 6: Стање шума по основној намени

| Наменска целина | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | ip |
| 10 | 1064,41 | 80,1 | 182950,9 | 171,9 | 81,5 | 3450,3 | 3,2 | 1,9 |
| 26 | 183,36 | 13,8 | 30912,7 | 168,6 | 13,8 | 370,4 | 2,0 | 1,2 |
| 47 | 57,92 | 4,4 | 10518,3 | 181,6 | 4,7 | 129,6 | 2,2 | 1,2 |
| 66 | 22,99 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ | 1.328,68 | 100,0 | 224.381,9 | 168,9 | 100,0 | 3.950,2 | 3,0 | 1,8 |

У ГЈ “Валкалуци-Некудово” у стању шума по намени највеће је учешће наменске целине „10“ –производња техничког дрвета, на површини од 1064.41 ха (80.1 % обрасле површине) са запремином 182,950.9 м3 и запреминским прирастом од 3,450.3 м3 . За њом следе по површини наменска целина „26“ на површини од 183.36 ха ( 13.8 %); па наменска целина  „47“ на површини од 57.92 ха; наменска целина “66” – стална заштита шума, заузима 22.99 ха или 1.7 % од укупне површине.

Табела 7: Стање шума по глобалној намени

| Глобална намена | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | ip |
| 10 | 1064.41 | 80.1 | 182950.9 | 171.9 | 81.5 | 3450.3 | 3.2 | 1.9 |
| 12 | 206.35 | 15.5 | 30912.7 | 149.8 | 13.8 | 370.4 | 1.8 | 1.2 |
| 24 | 57.92 | 4.4 | 10518.3 | 181.6 | 4.7 | 129.6 | 2.2 | 1.2 |
| Укупно ГЈ | 1,328.68 | 100.00 | 224,381.94 | 168.9 | 100.0 | 3,950.2 | 3.0 | 1.8 |

У Г.Ј. ,,Валкалуци-Некудово” у стању шума по глобалној намени највеће је учешће наменске  целине „10“производња техничког дрвета.

## 2.1.2.	Стање шума по газдинским типовима

Овде ће бити дат приказ затеченог стања газдинских типова, по наменским целинама и збирно за целу газдинску јединицу.

Табела 8: Стање шума по газдинским типовима

| газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | % | % |
| Наменска целина "10" - производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 1030,17 | 77,5 | 176751,6 | 171,6 | 78,8 | 3267,6 | 3,2 | 82,7 | 1,8 |
| Свега високе | 1.030,17 | 77,5 | 176.751,6 | 171,6 | 78,8 | 3.267,6 | 3,2 | 82,7 | 1,8 |
| 31511 | 34,24 | 2,6 | 6199,3 | 181,1 | 2,8 | 182,6 | 5,3 | 4,6 | 2,9 |
| Свега вештачки подигнуте | 34,24 | 2,6 | 6.199,3 | 181,1 | 2,8 | 182,6 | 5,3 | 4,6 | 2,9 |
| УКУПНО НЦ 10: | 1.064,41 | 80,1 | 182.950,9 | 171,9 | 81,5 | 3.450,3 | 3,2 | 87,3 | 1,9 |
| Наменска целина "26" - заштита земљишта од ерозије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 183,36 | 13,8 | 30912,7 | 168,6 | 13,8 | 370,4 | 2,0 | 9,4 | 1,2 |
| Свега високе | 183,36 | 13,8 | 30.912,7 | 168,6 | 13,8 | 370,4 | 2,0 | 9,4 | 1,2 |
| УКУПНО НЦ 26: | 183,36 | 13,8 | 30.912,7 | 168,6 | 13,8 | 370,4 | 2,0 | 9,4 | 1,2 |
| Наменска целина "47" - заштитна шума од погледа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 57,92 | 4,4 | 10518,3 | 181,6 | 4,7 | 129,6 | 2,2 | 3,3 | 1,2 |
| Свега високе | 57,92 | 4,4 | 10.518,3 | 181,6 | 4,7 | 129,6 | 2,2 | 3,3 | 1,2 |
| УКУПНО НЦ 47 | 57,92 | 4,4 | 10.518,3 | 181,6 | 4,7 | 129,6 | 2,2 | 3,3 | 1,2 |
| 51730 | 22,99 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Свега шибљаци | 22,99 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 66 | 22,99 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГТ 21110 | 1.271,45 | 95,7 | 218.182,6 | 171,6 | 97,2 | 3.767,6 | 3,0 | 95,4 | 1,7 |
| УКУПНО ГТ 31511 | 34,24 | 2,6 | 6.199,3 | 181,1 | 2,8 | 182,6 | 5,3 | 4,6 | 2,9 |
| УКУПНО ГТ 51730 | 22,99 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1.328,68 | 100,00 | 224.381,94 | 168,88 | 100,00 | 3.950,23 | 2,97 | 100,00 | 1,8 |

У газдинској јединици “Валкалуци-Некудово”, по површини у НЦ - 10 најзаступљенији газдински тип је 21110 - висока шуме букве, производња техничког дрвета. Овај газдински тип учествују са 77,5% (1.030,17ha) површине обраслог земљишта, а по учешћу у дрвној запремини са 78,8% (176.751,6m3).

Најзаступљенији газдински тип у високим мешовитим шумама смрче је 31511-високе мешовите шуме смрче, на станишту планинске шуме букве (Fagenion  moesiacae montanum) на смеђим земљиштима. Вештачки подигнуте састојине учествују са 2,6% (34,24ha) површине обраслог земљишта, по учешћу и дрвној запремини са 2,8% (6.199,3ha).

Наменска целина 26 – заштита земљишта од ерозије, најзаступњенији газдински тип је 21110-висока шума букве- са приоритетном наменом заштите шума од ерозије на површини од 13,8% (183,36 ha); затим следи наменска целина 47-заштитна шума од погледа-газдински тип 51730-шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација на површини од 1,7% (22,99 ha).

## 2.1.3.      Стање шума по пореклу и очуваности

Табела 9: Стање шума по пореклу и очуваности

| газдински тип | Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Прираст |  | Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порекло | ha | P% | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha |  |
| 21110 | очуване | 982.06 | 73.9 | 170405.9 | 173.5 | 75.9 | 3011.8 | 3.1 | 1.8 |
|  | разређене | 289.39 | 21.8 | 47776.7 | 165.1 | 21.3 | 755.8 | 2.6 | 1.6 |
|  | Свега | 1271.45 | 95.7 | 218182.6 | 171.6 | 97.2 | 3767.6 | 3.0 | 1.7 |
| Високе очуване |  | 982.06 | 73.9 | 170405.9 | 173.5 | 75.9 | 3011.8 | 3.1 | 1.8 |
| Високе разређене |  | 289.39 | 21.8 | 47776.72 | 165.1 | 21.3 | 755.79 | 2.6 | 1.6 |
| Свега високе |  | 1271.45 | 95.7 | 218182.6 | 171.6 | 97.2 | 3767.6 | 3.0 | 1.7 |

| газдински тип | Очуваност | Површина |  | Запремина |  |  | Прираст |  | Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порекло | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha |  |
| 31511 | очуване | 31.02 | 2.3 | 5932.9 | 191.3 | 14.4 | 174.1 | 5.6 | 2.9 |
|  | разређене | 3.22 | 0.2 | 266.4 | 82.7 | 6.2 | 8.5 | 2.6 | 3.2 |
|  | Свега | 34.24 | 2.6 | 6199.3 | 181.1 | 13.6 | 182.6 | 5.3 | 2.9 |
| Вешт.под. очуване |  | 31.02 | 2.3 | 5932.9 | 191.3 | 14.4 | 174.11 | 5.6 | 2.9 |
| Вешт.под. разређене |  | 3.22 | 0.2 | 266.4 | 82.7 | 6.2 | 8.51 | 2.6 | 3.2 |
| Свега вештачки подигнуте |  | 34.24 | 2.6 | 6199.3 | 181.1 | 13.6 | 182.6 | 5.3 | 2.9 |
| 51730 | шибљаци,шикаре | 22.99 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИБЉАЦИ И ШИКАРЕ |  | 22.99 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ОЧУВАНЕ |  | 1013.08 | 76.2 | 176338.8 | 174.1 | 78.6 | 3185.9 | 3.1 | 1.8 |
| УКУПНО РАЗРЕЂЕНЕ |  | 292.61 | 22.0 | 48043.1 | 164.2 | 21.4 | 764.3 | 2.6 | 1.6 |
| УКУПНО ГЈ |  | 1328.68 | 100.00 | 224381.94 | 338.25 | 100.00 | 3950.23 | 5.76 | 3.4 |

Стање шума газдинске јединице ,,Валкалуци-Некудово ” по пореклу је следеће: високе шуме су заступљене на 95,7% (1.271,45ha) од укупно обрасле површине, са просечном дрвном масом од 171,6m3/ha и прирастом од 3,0m3/ha, док вештачки подигнутих састојина имамо на 34,24ha(2,6%). Најзаступљенији газдински тип  је 21110 са површином од 1.271,45ha и запремином 218.182,6m3.

По очуваности стање је следеће: очуване састојине су на 73,9% површине (982,39ha), односно 75,9% (запремине 170.405,9m3), разређене састојине се налазе на 289,39ha (21,8%) површине са 21,3% запремине (4.776,7m3), укупне површине Г.Ј.

Са гледишта порекла, стање у овој газдинској јединици је незадовољавајуће јер имамо 95,7 % високих састојина наспрам 0 изданачких. У делу разређених састојина започет је процес обнављања, који ће бити настављен и нова састојина ће поправити стање очуваности. У другим састојинама које су идентификоване као разређене предвиђено је прелазно газдовање са циљем да у складу са особинама врсте у овој газдинској јединици, дође до затварања склопа и стабилизовања стања састојине како би могле да се наставе радње из домена гајења у складу са стањем састојине.

## 2.1.4.      Стање шума по смеси

| Табела 10: Стање састојина по смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газдински тип, НЦ | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv |
| Мешовитост | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | % | % |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 1146,54 | 86,3 | 211976,4 | 184,88 | 94,5 | 3586,5 | 3,1 | 90,8 | 1,7 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 21,23 | 1,6 | 4019,7 | 189,34 | 1,8 | 121,0 | 5,7 | 3,1 | 3,0 |
| ЧИСТЕ | 1.167,77 | 87,9 | 215996,1 | 185,0 | 96,3 | 3707,6 | 3,2 | 93,9 | 1,7 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 124,91 | 9,4 | 6206,2 | 49,7 | 2,8 | 181,1 | 1,4 | 4,6 | 2,9 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 13,01 | 1,0 | 2179,6 | 167,5 | 1,0 | 61,6 | 4,7 | 1,6 | 2,8 |
| МЕШОВИТЕ | 137,92 | 10,4 | 8385,8 | 60,8 | 3,7 | 242,7 | 1,8 | 6,1 | 2,9 |
| 51730. Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација | 22,99 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИБЉАЦИ | 22,99 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1.328,68 | 100,0 | 224381,9 | 168,9 | 100,0 | 3950,2 | 3,0 | 100,0 | 1,8 |

У газдинској јединици ,,Валкалуци-Некудово ” чистих састојина има на 87,9% од површине обраслог земљишта, односно 1.167,77ha, са запремином од 215.996,1m3 што представља 96,3% од укупне запремине. Мешовите састојине заузимају 10,4% површине обраслог земљишта (137,92ha), са запремином од 8.385,8m3 односно 3,7% од укупне запремине.

Стање састојина по мешовитости са аспекта стабилности и биодиверзитета је нeповољно обзиром да чисте састојине учествују са 87,9% површине, а мешовите 10,4%. Приликом израде планова, а посебно приликом спровођења планова-газдовања неопходно је приоритете поклањати појединачним стаблима племененитих лишћара како би се повећала мешовитост.

## 2.1.5.      Стање шума по врстама дрвећа

Табела 11: Стање шума по врстама дрвећа

| Врста дрвећа | Укупна запремина |  | Запремински прираст |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | Iv |
| Граб | 225,4 | 0,1 | 2,9 | 1,3 |
| Буква | 215862,7 | 96,2 | 3691,6 | 1,7 |
| ОТЛ | 199,7 | 0,1 | 3,3 | 1,7 |
| Укупно лишћари | 216.287,9 | 96,4 | 3.697,9 | 1,7 |
| Смрча | 7742,6 | 3,5 | 242,4 | 3,1 |
| Црни бор | 351,5 | 0,2 | 9,9 | 2,8 |
| Укупно четинари | 8.094,1 | 3,6 | 252,4 | 3,1 |
| Укупно за ГЈ | 224.381,9 | 100,0 | 3.950,2 | 1,8 |

На овом подручју преовлађују лишћарске врсте дрвећа, што се из претходне табеле може и видети. Лишћари у укупној запремини учествују са 216.287,9m3 (96,4%) и то највише буква са 96,2% док су остале врсте знатно мање заступљене. Четинари у укупној запремини учествују са 8.094,1m3 (3,6%).

## 2.1.6.	Стање шума по дебљинској структури

Стање састојина по дебљинској структури приказано је на наредној страни по газдинским типовима, наменским целинама и збирно за газдинску јединицу.

Табела 12: Стање састојина по дебљинској структури

| Газдински тип | ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 10 cm |  | 11 do 20 |  | 21 do 30 |  | 31 do 40 |  | 41 do 50 |  | 51 do 60 |  | 61 do 70 |  |  | 71 do 80 |  |  | 81 do 90 |  |  | iznad 90 |  |  | Укупна запремина |  |  |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  |  |  |  |
|  | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 |  | % | m3 |  | % | m3 |  | % | m3 |  | % |
| Наменска целина "10" - производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 |  |  | 14700,7 | 6,6 | 38503,7 | 17,2 | 38800,0 | 17,3 | 35826,5 | 16,0 | 23091,5 | 10,3 | 16050,6 | 7,2 | 9778,7 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  | 176.751,6 |  | 78,8 |
| Укупно високе |  |  | 14700,7 | 6,6 | 38503,7 | 17,2 | 38800,0 | 17,3 | 35826,5 | 16,0 | 23091,5 | 10,3 | 16050,6 | 7,2 | 9778,7 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  | 176.751,6 |  | 78,8 |
| 31511 |  |  | 1139,2 | 0,5 | 3230,5 | 1,4 | 1324,2 | 0,6 | 221,8 | 0,1 | 124,4 | 0,1 | 159,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.199,3 |  | 2,8 |
| Укупно вешт.под. |  |  | 1139,2 | 0,5 | 3230,5 | 1,4 | 1324,2 | 0,6 | 221,8 | 0,1 | 124,4 | 0,1 | 159,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.199,3 |  | 2,8 |
| Ук. за НЦ"10" |  |  | 15839,9 | 7,1 | 41734,1 | 18,6 | 40124,2 | 17,9 | 36048,3 | 16,1 | 23215,9 | 10,3 | 16209,8 | 7,2 | 9778,7 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  | 182.950,9 |  | 81,5 |
| Наменска целина "26" - заштита земљишта од ерозије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 |  |  | 515,0 | 0,2 | 29458,1 | 13,1 | 292,4 | 0,1 | 364,9 | 0,2 | 23,8 | 0,0 | 192,1 | 0,1 | 66,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30.912,7 |  | 13,8 |
| Укупно високе |  |  | 515,0 | 0,2 | 29458,1 | 13,1 | 292,4 | 0,1 | 364,9 | 0,2 | 23,8 | 0,0 | 192,1 | 0,1 | 66,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30.912,7 |  | 13,8 |
| Ук. за НЦ"26" |  |  | 515,0 | 0,2 | 29458,1 | 13,1 | 292,4 | 0,1 | 364,9 | 0,2 | 23,8 | 0,0 | 192,1 | 0,1 | 66,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30.912,7 |  | 13,8 |
| Наменска целина "47" - заштитна шума од погледа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 |  |  | 398,3 | 0,2 | 10120,0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.518,3 |  | 4,7 |
| Укупно високе |  |  | 398,3 | 0,2 | 10120,0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.518,3 |  | 4,7 |
| Ук. за НЦ"47" |  |  | 398,3 | 0,2 | 10120,0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.518,3 |  | 4,7 |
| УкупноГЈ |  |  | 16.753,2 | 7,5 | 81.312,2 | 36,2 | 40.416,6 | 18,0 | 36.413,2 | 16,2 | 23.239,7 | 10,4 | 16.401,9 | 7,3 | 9.845,1 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  | 224.381,9 |  | 100,0 |

Графикон 1: Распоред материјала по дебљинској структури

Из графика се може видети да је дрвна запремина распоређена по категоријама на следећи начин: танког материјала (30cm прсног пречника) у количини од 98.065,4m3 (43,7%), средње јаког материјала (31 до 50cm) у количини од 76.829,8 (34,2%), и категорија јаког материјала (преко 50cm) са 49.486,7m3 (22,1%).

## 2.1.7.	Стање шума по старости

У наредним табелама дат је приказ старосне структуре по газдинским типовима и наменским целинама посебно за високе шуме (ширина добног разреда-20.година) и вештачки подигнуте састојине (ширина добног разреда-10.година).

ВИСОКЕ ШУМЕ (ширина добног разреда 20.година)

Табела 13: Стање састојина по старости (високе)

| газдински тип | P | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | Ia | Ib | II | III | IV | V | VI |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |
| Наменска целина “10” – производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 910.38 | 0.59 | 1.67 | 334.73 |  | 213.43 | 301.27 | 58.69 |
|  | 145008 |  |  | 14340 |  | 49503 | 71738 | 9427 |
|  | 2724 |  |  | 419 |  | 897 | 1242 | 166 |
| Укупно за Н.Ц."10" | 910.38 | 0.59 | 1.67 | 334.73 |  | 213.43 | 301.27 | 58.69 |
|  | 145008 |  |  | 14,340.20 |  | 49,502.60 | 71,737.90 | 9427 |
|  | 2724 |  |  | 418.80 |  | 897.00 | 1,242.00 | 166 |
| Наменска целина “26” – заштита земљишта од ерозије |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 172.35 |  |  | 22.36 |  | 36.43 | 111.18 | 2.38 |
|  | 29,372 |  |  | 1592.6 |  | 5944.8 | 21474.9 | 360.1 |
|  | 370 |  |  | 45.5 |  | 83 | 234.5 | 7.4 |
| Укупно за Н.Ц. "26" | 172.35 |  |  | 22.36 |  | 36.43 | 111.18 | 2.38 |
|  | 29372 |  |  | 1593 |  | 5945 | 21475 | 360 |
|  | 370 |  |  | 46 |  | 83 | 235 | 7 |
| Наменска целина "47" - заштитна шума од погледа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 230.27 |  |  | 23.09 |  | 49.77 | 155.03 | 2.38 |
|  | 39,891 |  |  | 1593 |  | 9460 | 28478 | 360 |
|  | 500 |  |  | 46 |  | 133 | 314 | 7 |
| Укупно за Н.Ц."47" | 230.27 |  |  | 23.09 |  | 49.77 | 155.03 | 2.38 |
|  | 39891 |  |  | 1593 |  | 9460 | 28478 | 360 |
|  | 500 |  |  | 46 |  | 133 | 314 | 7 |
| Укупно високе шуме | 1,313.00 | 0.59 | 1.67 | 380.18 |  | 299.63 | 567.48 | 63.45 |
|  | 214271 |  |  | 17525 |  | 64908 | 121691 | 10147 |
|  | 3594 |  |  | 510 |  | 1113 | 1790 | 181 |

Једини заступљенији газдински тип у Н.Ц.-10 код високих шума у овој газдинској јединици је 21110-висока мешовита шума букве на станишту планинске шуме букве на смеђим земљиштима, са приоритетном наменом производња техничког дрвета.

Графикон 2: Однос стварног и нормалног добног разреда

Већина састојина из Г.Т. 21110 налази се у II добном разреду на 334,73ha,са запремином од 14.340m3  и прирастом од 419m3 , и  у V добном разреду, на површини од 301,27хha, са запремином 71,738ha и прирастом од 1242 m3 . Затим следе састојине у  IV добном разреду  на површини од 213,43ha, са запремином од 49,503 m3 и прирастом од 897 m3 .На основу овога видимо да је неповољан размер добних разреда  са мало састојина у VI и још мање у  I и без састојина у III добном разреду. Нормални размер добних разреда за овај газдински тип је 151,7ha.

ВЕШТАЧКИ ПОДИГНУТЕ САСТОЈИНЕ (ширина добног разреда 10.година)

Табела 14: Стање састојина по старости (вештачки подигнуте)

| газдински тип | P | Д О Б Н И Р А З Р Е Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | Ia | Ib | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наменска целина “10” – производња дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31511 | 34,24 |  |  |  |  | 24,26 | 9,98 |  |  |  |
|  | 6199 |  |  |  |  | 3771 | 2428 |  |  |  |
|  | 183 |  |  |  |  | 108 | 74 |  |  |  |
| Укупно за Н.Ц. "10" | 34,24 |  |  |  |  | 24,26 | 9,98 |  |  |  |
|  | 6199 |  |  |  |  | 3771 | 2428 |  |  |  |
|  | 183 |  |  |  |  | 108 | 74 |  |  |  |
| Укупно веш. под. састојине | #REF! |  |  |  |  | 24,26 | 9,98 |  |  |  |
|  | #REF! |  |  |  |  | 3771 | 2428 |  |  |  |
|  | #REF! |  |  |  |  | 108 | 74 |  |  |  |

Највише вештачки подигнутих састојина са запремином се налази у Г.T. 31511 (високе мешовите шуме смрче) у IV добном разреду, на површини од 24,26ha са запремином од 3.771m3 и прирастом од 108m3.

## 2.1.8.	Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума

Стање вештачки подигнутих састојина старијих од 20.година (шума)

Табела 15: Стање састојина по старости (вештачке,старије од 20.год)

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | iP |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 34,24 | 100,0 | 6199,3 | 181,1 | 100,0 | 182,6 | 5,3 | 2,9 |
| У к у п н о : | 34,24 | 100,0 | 6.199,3 | 181,1 | 100,0 | 182,6 | 5,3 | 2,9 |

Вештачки подигнутих састојина старијих од 20.година има на 34,24ha. Највећи део се налази у газдинском типу 31511-високе мешовите шуме смрче на станишту планинске шуме букве (Fagenion  moesiacae montanum) на смеђим земљиштима. Сходно томе, нега ових састојина састојаће се од прореда на једном делу површине где се налазе очуване састојине. На једном делу биће извршене чисте сече због техничке опходње. У целини стање у овим састојинама је добро и нема већих сушења.

## 2.1.9.	Степен угрожености од биљних болести, штеточина

### 2.1.9.1. Штетни абиотички фактори

Заштита од снега, леда и јаких ветрова се најпотпуније обезбеђује неговањем састојина, а од јаких ветрова још и обликовањем разнодобних састојина прилагођених појединачних стабала или групе стабала за опстанак на слободном положају, као и обликовањем и заштитом ивичних (рубних) делова састојина.

### 2.1.9.2. Степен угрожености шума и шумског земљишта од пожара

Површине које припадају одређеним степенима угрожености  од пожара су:

- I			степен угрожености (састојине четинара)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 34,24ha

- V	степен угрожености (букве и других лишћара). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.271,45ha

- VI степен шибљаци и чистине. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,73 ha

У К У П Н О  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . .1.721,42ha

У претходном периоду на територији ове газдинске јединице постављене су две феромонске клопке, није било уклањања губара ни других штеточина. Овом основом није планирано постављање додатних феромонских клопки, а планирано је постављање ловних стабала.

Све укупно гледајући, у овој газдинској јединици преовлађују стабла доброг здравственог стања. Појединачна стабла која су болесна, натрула, оштећена итд., треба уклонити у току редовног газдовања, односно приликом одабирања стабала за сечу прво дозначити оваква стабла.

## 2.1.10.	Стање необраслих површина

Преглед необраслих површина, по врстама земљишта, биће дат у наредној табели:

- За остале сврхе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392,36ha

- Неплодно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,38ha

У К У П Н О  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392,74ha

Необрасло земљиште заузима 392,74ha или 22,81% у односу на укупну површину газдинске јединице ,,Валкалуци-Некудово ”. Ову површину чини земљиште за остале сврхе инеплодно земљиште.

## 2.1.11.	Стање ловишта на територији ГЈ „Валкалуци-Некудово“

Шуме ове газдинске јединице обухваћене су Ловиштем „Јужни Кучај" које је установљено решењем бр. 110-00 -180 /2020 -09 од 25.12.2020.године и издато је на коришћење 2021.године на 10 година фирми ,,Вршачки ритови“-Вршац.

За ловиште „Јужни Кучај“ постоји ловна основа (01.04.2021. - 31.03.2031. године), по којој се газдује ловиштем (број решења 324-02-00118/2021-10).

## 2.1.12.	Попис заштићених делова природе

Предметно подручје газдинске јединице „Валкалуци-Некудово“ се налази у оквиру заштићених подручја за која је спроведен или покренут поступак заштите. Цела газдинска јединица се налази у обухвату еколошки значајног подручја „Кучајске планине“ (Уредба о еколошкој мрежи „Службени гласник РС“, број 102/10). За наведену основу газдовања шумама, донето је решење о условима заштите природе број 023-1063/2 од 15.04.2025.године које се налази у прилогу ове основе.

## 2.1.13.	Стање шумских саобраћајница и отвореност газдинске јединице

Спољашња отвореност ове газдинске јединице се ослања на јавни пут Ресавица-Сењски Рудник-Ћуприја и тиме се веже са шумском управом Ћуприја чиме се омогућује даљи транспорт шумских производа у јавну мрежу путева републике Србије.

Спољашна отвореност ове газдинске јединице преко јавног пута Ресавица -  Сењски Рудник - Ћуприја веже се шумском управом Ћуприја и омогућује се даљи транспорт шумских производа у јавну мрежу путева Републике Србије. Постоји и други крак овог путног правца Ресавица-Деспотовац

### 2.1.13.1.	Спољашна отвореност шумског комплекса саобраћајницама

За успешно и интезивно газдовање у газдинској јединици неопходна је одређена мрежа шумских путева како тврдих тако и меких путева.

### 2.1.13.2.	Унутрашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Стање и унутрашња отвореност газдинске јединицие „Валкалуци-Некудово“ је следеће :

|  | Табела 16: Стање путева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив пута | Кроз комплекс у km | Категорија |  |  |  |  |  | Отвара оделења | Опис пута |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Јавни пут (km) |  |  |  | Шумски пут (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Асфалтни | Са коловозом | Без коловоза |  | Са коловозом | Без коловоза |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Саставци - Некудово" | 8.10 |  |  |  |  | 8.10 |  | 1,2,6,7,8,10,11,12,13,17,18,21,22,23,24,28,29,32,35,36,38, 41,42,43,44,51,52 | Пут почиње од места званог „Саставци“ тј. на раскрсници за г.ј.“Барбушина“ и завршава се на граници са црквеном шумом.Пут је без канала са недовољним бројем цевастих пропуста који су у лошем стању.Максимални нагиб износи 5% ширина планум апута је 4 м, оштећеног коловоза.Планирана је реконструкција , након последњих поплава решењем инспектора наложена је санација пута и урађен је пројекат саације шумског пута.Пут је планиран за саобраћај камионаштицера и шлепера , рађен је 1975. године. Сап налог је 90TO20006420. |  |  |  |  |  |
| 2 | "Некудово - Трећа рампа" | 1.68 |  |  |  |  | 1.68 |  | 45,46,47,48 | Довршена изградња минирањем 1992. године, реконструисан 2012. уз исправку недостатка.Почиње са места званог Увирало и иде узбрдо до границе са г.ј.“Троглан баре“.Доброг је стања ширина планума пута је 4м , максимални нагиб је6 %, има пропусте и канале који су једним делом запушени.Пут планиран за саобраћај камиона штицера , планирано редовно одржавање. Сап налог је 90TO20006435. |  |  |  |  |  |
| 3 | "Некудово – Црвено поље" | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 | 19,20,21 | Пут полази са главног пута и иде уз брдо звано Сош до испред саме границе са гј „Барбушина“.Максимални нагиб је 12 % , ширина планума пута 3 м без коловозне конструкције канала и пропуста.Слабо је активан пут , рађен је 1982. године |  |  |  |  |  |
| 4 | "Мечећи поток – Илијина колиба" | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 | 4,5,9 | Пут полази од места Увирало до Илијине колибе , без коловоза ранији пут за приватно имање .Максимални нагиб је 13% ширина планума пута је 3 м.Пут се ретко користи због лошијег стања и малог броја оделења које отвара. |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: | 13.48 |  |  |  |  | 9.78 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Унутрашња отвореност ГЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Путеви са коловозом |  |  |  |  |  |  | 5.69 | m/ha |
|  |  |  |  |  |  | Путеви без коловоза |  |  |  |  |  |  | 2.15 | m/ha |
|  |  |  |  |  |  | Укупна отвореност |  |  |  |  |  |  | 7.84 | m/ha |

Укупна дужина путева у овој газдинској јединици износи 13,48 км , од тога путеви са коловозом 9,78 км а путеви без коловоза 3,70 км.

Укупна дужина путева у овој газдинској јединици износи 13,48 км , од тога путеви са коловозом 9,78 км а путеви без коловоза 3,70 км.

Укупна дужина путева у овој газдинској јединици износи 13,48 km, од чега су камионски путеви са коловозом 9.78 km и камионски путеви без коловоза 3.70 km. Тренутна отвореност износи 13.48 m/ha. Изградњом пута из плана изградње би се постигла оптимална отореност за ову газдинску јединицу

## 2.1.14.	Приказ стања недрвних производа

У овој газдинској јединици има доста могућности за коришћење осталих  шумских производа.

Од лековитог биља на овом подручју има доста кантариона (Hypericum перфоратум), вранилове траве (Ориганум вулгаре), хајдучке траве (Achillea millefolium), нане (Mentha сп.), матичњака (Melissa officinalis),  камилице (Matricaria hamomilla), омана (Инула хелениум), валеријане (Валериана officinalis), медвеђег лука (Allium урсинум) и других.

Од гљива има вргања, лисичара, буковача, шкрипаца и других.

Од шумских плодова заступљене су : дивља јагода, купина, лешник, орах, дрен, глог, шипурак, трњина, дивља крушка, дивља јабука, дивља трешња...

У Шумском газдинству "Јужни Кучај" не постоји посебно организована служба за прикупљање и откуп гљива, лековитог биља и шумских плодова.

Примат на овом пољу, посебно у делу откупа гљива, преузеле су приватне фирме са овог подручја и ту тржишну утакмицу газдинство тешко да може да добије, с обзиром на спорост система, кад је у питању дневна промена откупних цена и реакција на тржишту, тако да смо мишљења да би се одређени приход из ове области, могао реализовати само кроз наплату таксе за прикупљање шумских плодова.

## 2.1.15.	Семенски објекти

На територији газдинске јединице “Валкалуци-Некудово” не постоји семенска састојина.

## 2.1.16.	Стање по узгојним групама

Табела 17: Стање по узгојним групама

| Газдински тип шуме | Узгојна група (на круговима) | P (ha) | % | V | % | Iv | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 2. Рани младик | 13,0 | 1,3 | 189,9 | 0,1 | 5,3 | 0,2 |
|  | 3. Касни младик | 206,8 | 20,7 | 9549,7 | 5,2 | 292,2 | 8,4 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 438,2 | 43,8 | 80015,9 | 43,5 | 1497,5 | 43,1 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 265,4 | 26,5 | 74817,0 | 40,7 | 1280,0 | 36,8 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 43,0 | 4,3 | 13200,4 | 7,2 | 217,5 | 6,3 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 4. Средњедобна састојина | 34,2 | 3,4 | 6199,3 | 3,4 | 182,6 | 5,3 |
| УКУПНО |  | 1000,7 | 100,0 | 183972,1 | 100,0 | 3475,1 | 100,0 |

У најзаступљенијем газдинском типу 21110 високе мешовите шуме букве најзаступљеније су средњедобне састојине са површином од 438,2ha и запремином од 80.015,9 m3 па за њом следе дозревајуће састојине на површини од 265,4ha и запремином од 74.817,0 m3

## 2.1.17.	Стање и оцена биодиверзитета

Основни метод Оцене природних вредности шумских састојина (NVA-Nature Value Assesment) првобитно је развијен 1990-их за бореалне шуме Шведске (Lindhe & Drakenberg, 1996). Од тада, овај концепт је прилагођен и модификован за употребу у шумским екосистемима широм света, како у бореалним, тако и у умереним и тропским шумама. Природне вредности представљене су кроз пажљиво изабране атрибуте (индикатори биодиверзитета).

Оцена природних вредности је методологија за брзо и једноставно сагледавање стања природних вредности у шумским састојинама (или огледним површинама) користећи теренски образац који садржи контролну листу са списком релевантних атрибута. Сваки од атрибута који се налази у оквиру теренског образца је дефинисан и описан у оквиру Водича за индикаторе биодиверзитета, а укупан збир поена на нивоу шумске састојине ће зависити од присуства и представљаће укупну вредност Оцене природних вредности. Укупна вредност представља релативну Оцену природних вредности шумског састојина у односу на максималну могућу вредност. Оцена је вршена за све обрасле површине осим шикара и шибљака.

Као таква укупна вредност Оцене се може тумачити као степен природности шумских састојина и служиће као индикатор карактеристика шумских састојина. Вредности Оцене могу бити:

A. Високе природне вредности - кључна станишта, нпр. прашуме, старе састојине високе структурне или генетичке варијабилности (≥7 поена)

B. Средње више природне вредности, нпр. као резултат природи блиског газдовања са високим нивоом природности (3-6 поена)

C. Средње ниже природне вредности, нпр. као резултат природи блиског газдовања са нижим нивоом природности (0-2 поена)

D. Ниске природне вредности, нпр. шумске плантаже, интензивно газдовање (мање од 0 поена).

| Намена основна | Коначна оцена биодиверзитета | P (ha) | Број одсека |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Производња дрвета | 3. Средње ниже природне вредности | 532,7 | 47,0 |
| 26. Заштита земљишта од ерозије | 3. Средње ниже природне вредности | 11,9 | 2,0 |
| 47. Заштитна шума од погледа | 3. Средње ниже природне вредности | 0,7 | 1,0 |
| 10. Производња дрвета | 4. Ниске природне вредности | 531,7 | 66,0 |
| 26. Заштита земљишта од ерозије | 4. Ниске природне вредности | 171,4 | 29,0 |
| 47. Заштитна шума од погледа | 4. Ниске природне вредности | 57,2 | 16,0 |
|  |  | 1305,7 | 161,0 |

Примењујући ову методологију, прикупљањем информација и обрадом података на нивоу примерне површине и састојине, у ГЈ „Валкалуци-Некудово“, констатовано је да се налази:

-	545,3 ha у режиму Средње ниже природне вредности и

-	760,3 ha у режиму Ниске природне вредности.

Овакви подаци указују да у оквиру газдинске јединице преовлађују састојине нижих природних вредности (ниске и средње ниже), што је одлика шумских комплекса у којима су процеси коришћења шума континуирани.

# 2.2.	АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

## 2.2.1.	Анализа стања

Од укупне површине газдинске јединице (1.721,42ha) обрасло је 77,19% (1.328,68ha).

У газдинској јединици доминира наменска целина 10-производња техничког дрвета од 1.064,41ha или (80,1%) од укупне површине, за њом следи наменска целина 26- заштита земљишта од ерозије на површини од 183,36ha (13,8%), затим наменска целина  47- заштите шума од погледа која обухватају површину 57,92ha (4,4%), док немеска целина 66- стална заштита шума (изван газдинског третмана) на површини од 22,99ha (1,7%).

По пореклу су најзаступљеније високе шуме по запремини са 97,2% од укупне дрвне масе тј. (218.182,6m3), по површини чине 95,7% (1.271,45ha) од обрасле површине; затим следе вештачки подигнуте састојине  заступљене са 2,6% (34,24ha) од укупне површине, односно 13,6% (6.199,3m3) од укупне дрвне масе.

По степену очуваности, очуване шуме обухватају 75,0% обраслог земљишта (996,65ha), а разређене 23,3% (309,04ha).

Гледано по мешовитости, чисте састојине заузимају 87,9% површине (1.167,77ha) и 96,3% дрвне масе (215.996,1m3), док мешовитих састојина има на 10,4% површине (137,92ha) са 3,7% дрвне масе (8.385,8m3).

По дебљинској структури највише дрвне масе сконцентрисано је у категорији танког материјала  по Биолеју са 43,7%, за њом следи  категорији средње јаког материјала са 34,2% и категорија јаког материјала са 22,1%.

У високим шумама најзаступљенији је II добни разред са запремином од 14.340m3. Највећи део вештачки подигнутих састојина са запремином се налази у IV добном разреду 3.771m3.

Најзаступљенији газдинси тип је 21110 која обухвата 95,7% површине обраслог земљишта (1.271,45ha) са учешћем у укупној дрвној маси од 97,2% (218.182,6m3).

Најзаступљенија врста је буква, са запремином од  215.862,7m3 (96,2%).

Ова газдинска јединица има солидан потенцијал у осталим шумским производима.

Отвореност шума у овој газдинској јединици износи 13,48m/ha путевима са меком подлогом.

## 2.2.2.	Промене шумског фонда по површини

Табела 18: Промене шумског фонда

| Година уређивања | Површина | Шума | Шумске културе | Шумско земљиште | Непло. | Заузеће | Остало земљишт. | Приватно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 2016 | 1719,29 | 1304,43 | 1,88 | 6,43 | 43,16 |  | 363,39 | 21,89 |
| 2025 | 1721,42 | 1328,68 |  |  | 0,38 |  | 392,36 | 21,65 |
| Разлика | 2,13 | 24,25 | -1,88 | -6,43 | -42,78 |  | 28,97 | -0,24 |

У издвајању састојина, њиховом картирању и одређивању површина коришћене су савремене методе у шумарству: ГПС уређаји, ортофото снимци, сателитски снимци и напредни ГИС софтвер за одређивање површина. Промена која је евидентирана је занемарљива и настала је услед прецизније одређених граница са другом газдинском јединицом и савременијим уређајима.

У свим категоријама површина дошло је до одређених промена.

## 2.2.3.	Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту

Табела 19: Промене шумског фонда по запремини и зап.прирасту

| Врста дрвећа | 2016 |  | Запремина добијена премером 2025 |  | Реализован принос | Очекивана запермина | Разлика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | ZV | V | ZV | E | V | V | ZV |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| буква | 227073,4 | 4750,9 | 215862,7 | 3691,6 | 38871,4 | 235711,1 | -19848,4 | -1059,3 |
| граб | 113,7 | 2,5 | 225,4 | 2,9 |  | 138,7 |  |  |
| OТЛ | 381,2 | 9,9 | 199,7 | 3,3 |  | 480,2 | -280,5 | -6,6 |
| смрча | 4569,3 | 198,6 | 7742,6 | 242,4 |  | 6555,4 | 1187,2 | 43,8 |
| борови | 603,8 | 24,7 | 351,5 | 9,9 |  | 850,8 | -499,4 | -14,8 |
| Укупно | 232.741,4 | 4.986,6 | 224.381,9 | 3.950,2 | 38.871,4 | 243.736,2 | -19.354,3 | -1.036,4 |

Калкулација је вршена тако што је очекивана запремина добијена на основу претходно премерене, која је увећана за периодични прираст и умањена за остварени принос у периоду.

Треба нагласити да се променила методологија прикупљања података у претходном и садашњем премеру. У претходном премеру су се користили кругови са константним полупречником, као и тотални премер, а број примерних површина је зависио од степена хомогоености. Према тренутној методологији коришћени су концентрични кругови, детаљни и обични. Минимални узорак мреже детаљних површина износио је 1,25%, од укупне површине шума које се мере у газдинској јединици.

Укупна разлика између очекиване и запремине добијене премером је 3,0%. Из тог разлога можемо да констатујемо да је садашњи премер потврдио претходни.

# 2.3.	Однос планираних и остварених радова у досадашњем периоду

## 2.3.1.	Досадашњи радови на обнови и гајењу шума

Табела 20: Досадашњи радови на обнови и гајењу

| Врста рада | планирано | остварено | извршење | извршено ван плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | % | ha |
| Уклањање корова машински (516) |  |  |  | 2,56 |
| Комплетна припрема терена за пошумљавање (127) | 2,56 |  | 0 |  |
| Попуњавање природно об. сетвом (411) | 4,31 | 2,27 | 53 |  |
| Попуњавање природно об. површина садњом (412) | 3,49 |  | 0 |  |
| Попуњавање вештачких култура садњом (414) | 1,15 | 0,40 | 35 |  |
| Вештачко пошумљавање садњом (317) | 2,56 | 2,56 | 100 |  |
| Окопавање и прашење (518) | 8,88 | 8,88 |  |  |
| Чишћење у младим природним састојинама (526) | 174,53 | 59,99 | 34 |  |
| Обнављање оплодним сечама (311) | 93,28 | 93,28 | 100 |  |
| Прореде | 518,69 | 454,37 | 88 |  |
| У К У П Н О | 809,45 | 621,75 | 76,8 | 2,56 |

Из претходних приказа види се да у претходном уређајном периоду, у овој газдинској јединици радови на обнови и гајењу шума извршени су успешно.

Прореде су извршене на 518,69 површине док је план по запремини извршен са 88% и то је приказано у табели бр. 22. Обнављање оплодним сечама је извршено на 93,28ha површине.

Планирани радови на гајењу су извршени са 76,8%.

## 2.3.2.	Досадашњи радови на коришћењу шума

План коришћења шума у претходном периоду је извршен са 90% по површини и 100% по запремини.

У  табели на наредној страни приказан је преглед досадашњих радова на коришћењу шума

Табела 21: Досадашњи радови на коришћењу шума

| Врста рада | Врста дрвећа | Планирани десетогодишњи принос |  | УКУПНО извршени принос |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | m3 | ha | % | m3 | % |  |
| Групимично оплодна сеча | буква |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |
| Сеча обнављања | буква | 93,28 | 17919 | 93,30 | 100 | 17699,0 | 99 |  |
| Чиста сеча | буква | 2,56 | 502 | 2,56 | 100 | 503,0 | 100 |  |
| ГЛАВНИ ПРИН. |  | 95,84 | 18420,50 | 95,86 | 100 | 18202,0 | 99 |  |
| Прор. у саст. лишћ. | буква | 508,76 | 19813 | 454,37 | 89 | 20414,2 | 103 |  |
|  | Укупно | 508,76 | 19812,70 | 454,37 | 89 | 20414,20 | 103 |  |
| Прор. у саст. чети. | борови |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |
|  | смрча | 9,93 | 603 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Укупно | 9,93 | 602,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| ПРЕТХОДНИ ПРИН. |  | 518,69 | 20415,60 | 454,37 | 88 | 20414,2 | 100 |  |
| УКУПНО РЕДОВНИ ПРИН. |  | 614,53 | 38836,10 | 550,23 | 90 | 38616,2 | 99 |  |
| ВАНРЕДНИ | буква |  |  | 0,10 |  | 255,2 |  |  |
|  | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |  |  |
| УКУПНО ВАНРЕДНИ |  | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  | 255,2 |  |  |
| УКУПНО ГЈ |  | 614,53 | 38836 | 550,33 | 90 | 38871,4 | 100 |  |

План сеча обнављања је извршен по површини са 100%, а по запремини са 99%. План проредних сеча је извршен са 90% по површини, односно са 99% по запремини.

## 2.3.3.	Општи осврт на досадашње газдовање шумама

На основу напред изнетог може се закључити да су у претходном периоду планирани радови извршени делимично успешно. План коришћења шума реализован је са 90% по површини и 100% по запремини.

Што се тиче плана гајења шума он је реализован са 76,8%.

Редовно је вршена контрола стања и заштита шума од обољења ентомолошке и фитопатолошке природе, као и превентивна заштита од пожара.

Такође је било радова на редовном одржавању путне мреже.

Из увида у евиденције извршених радова у протеклом периоду може се рећи да је газдовање било успешно.

# 2.4.	ВРЕДНОСТ ШУМА

## 2.4.1.	Квалификациона структура укупне дрвне запремине

Табела 22: Квалитативна структура дрвне масе

| Врста дрвећа | Бруто запремина | Отпад | Нето запремина | Обло техничко дрво |  |  |  | Просторно дрво |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Укупно | F.L. | Трупци за резање | Остало техничко | Укупно | Индустријско дрво | Огрев |
| Високе састојине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| буква | 215.863 | 25.904 | 189.959 | 53.189 | 13.297 | 39.891 |  | 138.670 | 27.734 | 110.936 |
| храстови |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| отл | 425 | 64 | 361 |  |  |  |  | 361 | 0 | 361 |
| Високе | 216.288 | 25.967 | 190.321 | 53.189 | 13.297 | 39.891 | 0 | 139.032 | 27.734 | 111.298 |
| Изданачке састојине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| буква |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| храстови |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| отл |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Изданачке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вештачки подигнуте сасојине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смрча | 7.743 | 929 | 6.813 | 886 |  | 89 | 797 | 5.928 | 5.928 |  |
| борови | 351 | 53 | 299 | 60 |  | 12 | 48 | 239 | 239 |  |
| отл |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Вешт.под. | 8.094 | 982 | 7.112 | 946 | 0 | 101 | 845 | 6.167 | 6.167 | 0 |
| Укупно | 224.382 | 26.949 | 197.433 | 54.134 | 13.297 | 39.992 | 845 | 145.198 | 33.901 | 111.298 |

## 2.4.2.	Вредност дрвета на пању

Табела 23: Вредност дрвета на пању

| Врста дрвећа | Укупна вредност сортимената (динара) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F.L. | Трупци за резање | Остало техничко | Индустријско дрво | Огрев | Укупно |
| Високе састојине |  |  |  |  |  |  |  |
| буква | 197.130.134,89 | 270.703.223,35 | 0,00 | 132.846.050,14 | 531.384.200,58 | 1.132.063.608,96 |  |
| храстови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.063,78 | 1.731.063,78 |  |
| Високе | 197.130.134,89 | 270.703.223,35 | 0,00 | 132.846.050,14 | 533.115.264,35 | 1.133.794.672,74 |  |
| Изданачке сасојине |  |  |  |  |  |  |  |
| буква | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| храстови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Изданачке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Вештачки подигнуте сасојине |  |  |  |  |  |  |  |
| смрча | 0,00 | 961.926,50 | 4.126.186,36 | 19.004.282,64 | 0,00 | 24.092.395,50 |  |
| ц.бор | 0,00 | 94.143,74 | 195.409,80 | 766.247,32 | 0,00 | 1.055.800,86 |  |
| отл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Вешт.под. | 0,00 | 1.056.070,23 | 4.321.596,16 | 19.770.529,96 | 0,00 | 25.148.196,36 |  |
| Укупно | 197.130.134,89 | 271.759.293,58 | 4.321.596,16 | 152.616.580,10 | 533.115.264,35 | 1.158.942.869,10 |  |

Табела 24: Трошкови производње

| Врста дрвећа | Трошкови производње (динара) |  |  |  |  | Вредност шуме (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техничка обловина |  | Просторно |  | Укупнотрошкови динара |  |
|  | din/m³ | Свега динара | din/m³ | Свега динара |  |  |
| Високе састојине |  |  |  |  |  |  |
| буква | 1.192,00 | 63.400.774,58 | 1.652,00 | 229.083.167,89 | 292.483.942,47 | 839.579.666,49 |
| храстови | 1.192,00 | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отл | 1.192,00 | 0,00 | 1.652,00 | 597.018,24 | 597.018,24 | 1.134.045,54 |
| Високе |  | 63.400.774,58 |  | 229.680.186,13 | 293.080.960,71 | 840.713.712,03 |
| Изданачке састојине |  |  |  |  |  |  |
| буква | 1.192,00 | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| граб | 1.192,00 | 0,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отл | 1.192,00 | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изданачке |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вештачки подигнуте састојине |  |  |  |  |  |  |
| смрча | 1.416,00 | 1.254.224,60 | 1.534,00 | 9.093.128,37 | 10.347.352,98 | 13.745.042,52 |
| ц.бор | 1.416,00 | 84.607,47 | 1.535,00 | 366.871,38 | 451.478,85 | 604.322,01 |
| отл | 1.416,00 | 0,00 | 1.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вешт.под. |  | 1.338.832,07 |  | 9.459.999,75 | 10.798.831,83 | 14.349.364,53 |
| Укупно |  | 64.739.606,66 |  | 239.140.185,88 | 303.879.792,54 | 855.063.076,56 |

Вредност дрвних сортимената . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.158.942.869,10дин.

Трошкови израде дрвних сортимената. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .303.879.792,54дин.

Вредност дрвета на пању . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  855.063.076,56дин.

## 2.4.3.	Вредност младих састојина (без запремине)

У газдинској јединици има младих природних састојина и младих вештачких састојина (до 20.год.) на површини од 1,40ha.

Табела 25: Трошкови производње

| Порекло састојина | Старост | Површина | Трошкови подизања |  | Фактор | Вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (година) | ha | po ha | Укупно | 1.0 пⁿ | (динара) |
| Младе природне састојине | 1-20 | 1,40 | 16.810,00 | 23.534,00 | 1,558 | 36.665,97 |
|  | Свега | 1,40 |  | 23.534,00 |  | 36.665,97 |
| Укупно |  | 1,40 |  | 23.534,00 |  | 36.665,97 |

Вредност младих природних састојина је 36.665,97дин.

## 2.4.4.	Укупна вредност шума

Вредност састојина (дрвета) на пању                                              855.063.076,56дин.

Вредност младих састојина                                                                       36.665,97дин.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ШУМА                      	                             855.099.742,53дин.

Укупна вредност шума у газдинској јединици ,,Валкалуци-Некудово” износи 855.099.742,53 динара.

# 3.0.	ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

# 3.1.	Функције и намена шума

Структура површина шума Г.Ј. ,,Валкалуци-Некудово”, према глобалној намени је подељена:

- (10) – шуме и шумска земљишта са производном функцијом

- (11) - шуме и шумска земљишта са производном заштитном функцијом

- (12) – шуме са приоритетном заштитном функцијом

- (24) – шуме са посебном наменом за потребе одбране земље

У оквиру Г.Ј. ,,Валкалуци-Некудово”, имајући у виду стања станишта и састојина према основној намени, издвојене су следеће наменске целине:

- наменска целина 10 - шуме са  основном наменом-производње  дрвета

- наменска целина 26 - шуме са основном наменом-заштита земљишта од ерозије

- наменска целина 47 - шуме са основном наменом-заштитна шума од погледа,

- наменска целина 66 - шуме са  основном наменом-стална заштита шума (изван газдинског третмана)

Подручје Јужног Кучаја које се налази у склопу балканског планинског система источне Србије, заједно са својом околином познато је по својој природној лепоти као и многобројним споменицима природе.

Заступљеност површина под шумама у укупно површини ове газдинске јединици по намени изгледа овако: (10) -производња техничког дрвета, који заузима простор од 1064,41ha(80,1%)

(10) - производње  дрвета, који заузима простор од 1064,41ha(80,1%)

(26) - заштита земљишта од ерозије, који заузима простор од 183,36ha(13,8%)

(47) - заштитна шума од погледа, који заузима простор од 57,92ha(4,4%)

(66) - стална заштита шума (изван газдинског третмана), који заузима простор од 22,99(1,7%).

По пореклу најзаступљеније су високе шуме са 95,7% од укупне дрвне запремине тј. 218.182,6m3.

По степену очуваности, очуване шуме обухватају 75,0% обраслог земљишта (996,65ha), а разређене 23,3% (309,04ha).

# 3.2.	Дугорочни и крткорочни циљеви

Полазећи од општих циљева, а уважавајући познате критеријуме за оцену еколошких вредности и карактеристика простора и полазећи од садашњег затеченог стања шума, дефинисани су циљеви газдовања.

С обзиром на временски период у коме се ови циљеви могу остварити они се деле на:

- дугорочне, чије се остварење протеже на више уређајних раздобља

- краткорочне, који се остварују у току једног уређајног раздобља

- Краткорочни циљеви газдовања Циљеви газдовања шумама су утврђени, у складу са Законом о шумама и Правилником о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и карактеристикама шума у Г.Ј. које условљавају вишефункционално коришћење комплекса.

Наменска целина "10"

- газдински тип: 21110,31511;

- Дугорочни циљеви газдовања

- биолошка стабилизација састојина;

- очување високог узгојног облика;

- планско контролисање природног подмлађивања састојина и предузимање потребних интервенција ка том циљу;

- нега шума у свим фазама развоја (посебно младих и средњедобних састојина);

- спровођење превентивне и репресивне заштите шума.

- обезбеђивање максималне производње квалитетних трупаца, техничког дрвета за употребу у грађевинарству као и техничког облог и цепаног дрвета за индустријску прераду и производња просторног дрвета за локалну употребу (огрев) у складу са потенцијалом станишта;

- производња дивљачи и осталих шумских производа у складу са потенцијалом станишта;

- очување свих заштитних и општекорисних функција шума.

- ослобађање подмлађених површина непожељног застора стабала старе састојине

- санација деградираних састојина

- повећање површине под шумом

- изградња и реконструкција постојеће путне мреже

- Краткорочни циљеви газдовања

- побољшање структуре шума и повећање дрвне масе по јединици површине;

- обнова састојина које су достигле крај опходње и завршетак обнове у састојинама у којима је започет процес обнављања;

- нега шума у свим фазама развоја (посебно младих и средњедобних састојина);

- санација опожарених састојина

- Наменска целина "26"

- газдински тип:  21110;

- Дугорочни циљеви газдовања

- биолошка стабилизација састојина;

- заштита земљишта од ерозије;

- спровођење превентивне и репресивне заштите шума.

- очување свих заштитних и општекорисних функција шума,

- Краткорочни циљеви газдовања

- очување структуре шума и повећање дрвне масе по јединици површине;

- очување заштитне функције ових шума.

- нега шума у свим фазама развоја (посебно младих и средњедобних састојина)

- Наменска целина "47"

- газдински тип:  21110;

- Краткорочни циљеви газдовања

- заштита земљишта од ерозије;

- биолошка стабилизација састојина;

- спровођење превентивне и репресивне заштите шума;

- очување свих заштитних и општекорисних функција шума,

- газдински тип:  51730;

- Дугорочни циљеви газдовања

- заштита земљишта од ерозије;

- спровођење превентивне и репресивне заштите шума.

- очување свих заштитних и општекорисних функција шума.

Наменска целина "66"

- газдински тип:  51730;

- Дугорочни циљеви газдовања

- заштита земљишта од ерозије;

- спровођење превентивне и репресивне заштите шума.

очување свих заштитних и општекорисних функција шума

# 3.3.	Узгојне, уређајне и  специфичне мере газдовања шумама

Све мере су обухваћене у оквиру две основне категорије: узгојне и уређајне природе и одређују се у складу са наменом шума. Мере за остваривање циљева газдовања шумама било да су узгојне било да су уређајне природе, одређују се за газдински тип или за групу сродних газдинских типова  у оквиру исте наменске целине.

Мере уређајне природе јесу дужина трајања опходње у једнодобним шумама, пречника сечиве зрелости у разнодобним састојинама, висине оптималне запремине, одређивање дужине подмладног раздобља, одређивање конверзионог раздобља у изданачким шумама и реконструкционог у девастираним састојинама.

Основне мере за остварење циљева газдовања шумама узгојне природе су:

- избор система газдовања

- избор узгојног и структурног облика састојина

- избор врста дрвећа и размера смесе

- избор начина сече-обнављања и коришћења

- избор начина неге састојина.

Избор система газдовања

Избор система газдовања

Систем газдовања шумама подразумева усклађен скуп радњи на нези шума, коришћењу шума, обнављању шума, заштити шума и планирању и организацији газдовања шумама. Овај систем дефинисан је одабраним начином сеча и обнављања старе састојине, на основу конкретних састојинских прилика у газдинској јединици и досадашњег газдовања, а уважавајући биолошке особине врсте дрвећа усвојени су следећи системи газдовања:

- Групимично оплодне сече дугог периода подмлађивања (до 40 година), примењиваће се у највећем делу састојина у  ГТ 21110.

- Састојинско - оплодна сеча кратког подмладног раздобља примениваће се у делу састојина ГТ 21110 где је процес природне обнове стигао до завршног сека.

- Састојинско - чиста сеча са обавезним пошумљавањем примениће се у вештачки подигнутим састојинама у ГТ- 31511.

Избор узгојног и структурног облика састојина

У високим шумама у овој газдинској јединици задржава се високи узгојни облик, а као структурни облик, с обзиром на дефинисано подмладно раздобље, одређују се једнодобна структура или групимично разнодобна структура.

У шумама четинара у овој газдинској јединици треба извршити превођење (конверзију) у високи облик, а за структурни облик такође се одређује једнодобна структура.

У свим културама и вештачки подигнутим састојинама одређује се једнодобни структурни облик.

Избор врста дрвећа

У овој газдинској јединици избор врсте дрвећа у целини се може ослањати на њихову еколошку компоненту.

Основна врста дрвећа је буква. У циљу очувања биодиверзитета и стабилности састојина пожељно је неговати и друге аутохтоне врсте лишћара, неке су констатоване као едификатори или су пратеће врсте у појединим типовима шума.

Четинарска врста смрча, унете су у ранијем периоду, а треба их уносити само на лошија станишта и на већим висинама.

Узгојним мерама треба на адекватним микростаништима, помагати и повећавати учешће свих аутохтоних природно интересантних лишћара и нарочито воћкарица као што су оскоруша, дивља крушка и друге, као и племенитих лишћара јавора, јасена и сл.

Избор начин сеча обнављања и  коришћења састојина

Од избора начина обнављања зависи и структура будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђење трајности приноса, односно функционалне трајности.

Начин обнављања, пре свега, зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојине (особине састојине), особина станишта и економских прилика. За шуме ове газдинске јединице у овом уређајном периоду одређују се следећи начини обнављања и коришћења:

· За високе једнодобне шуме букве, прописује се оплодна сеча кратког подмладног раздобља (20 год.).

· У свим високим разнодобним шумама прописује се групимично-оплодна сеча.

· За културе и вештачки подигнуте састојине прописује се чиста сеча (вештачко пошумљавање).

Избор начина неге састојина

Према затеченом стању састојина и постављеним циљевима газдовања утврђују се следеће мере неге шума:

- уклањање корова и сеча избојака

- осветљавање подмладка ручно

- чишћење у младим, природним састојинама

- који обезбеђују нормалан развој састојина жељеног састава врста дрвећа

Мере уређајне природе јесу дужина трајања опходње у једнодобним шумама, пречника сечиве зрелости у разнодобним састојинама, висине оптималне запремине, одређивање дужине подмладног раздобља, одређивање конверзионог раздобља у изданачким шумама и реконструкционог у девастираним састојинама.

Одређивање опходње и дужине подмладног раздобља

Опходња за поједине врсте дрвећа, имајући при том у виду поред биолошких особина дрвећа и циљева газдовања као и основне (специфичне) карактеристике станишта орјентационо је утврђена и износи:

- буква високог порекла (ГТ-21110)-120 година,

- вештачки подигнуте састојине смрче  (ГТ- 31511)- 80 година

С обзиром на опредељање при избору типа гајења за високу шуму кратког периода за обнављање, усваја се посебно подмладно раздобље од 20. година.

За високе разнодобне шуме букве одређује се опште подмладно раздобље од 60 година.

Одређивање оптималне шумовитости

Укупна површина ове газдинске јединице износи 1.721,42ha, од тога је 1.328,68ha обрасло што представља шумовитост од 77,19%.

Необрасло земљиште заузима 22,81% у односу на укупну површину газдинске јединице “Валкалуци-Некудово”.

Оптимална шумовитост на нивоу Ш.П. је 87%, а у газдинској јединици “Валкалуци-Некудово” шумовитост је (77,19%), што је уједно и оптимална шумовитост за ову газдинску јединицу, из тог разлога на преосталим површинама шумског земљишта овом основом није планирано пошумљавање.

Избор конверзионог раздобља

У овој газдинској јединици немамо изданачких састојина па самим тим ни конверзије.

Избор реконструкционог  раздобља

У овој газдинској јединици немамо девастираних састојина које требају бити мелиорисане.

Остале мере

Од осталих мера овде треба посебно напоменути важност непрестаног превентивног деловања у заштити шума од свих узрочника биотске и абиотске природе.

Приликом извођења радова треба тежити примењивању савремених техничких поступака и метода и употреби савремене механизације у оној мери у којој то конкретна ситуација дозвољава.

# 4.0.	ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА

# 4.1. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

## 4.1.1.	План гајења шума

Планом гајења шума обухваћени су радови из области неге, обнове и подизања шума.

### 4.1.1.1. 	План обнове и подизања нових шума

Из домена подизања и обнове шума овим планом су предвиђени следећи радови:

- обнављање комбинованим сечама (329), на површини од 22,85ha ;

- попуњавање природно обновљених површина садњом(412), на површини од 14,34ha ;

Радови су приказани у следећим табелама:

Табела 26: План обнове шума подизања шума

| газдински тип | НЕГА ШУМА |  |  |  | ОБНОВА ШУМА |  |  | ПОДИЗАЊЕ ШУМА |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осветљавање подмладка ручно | Сеча избојака и уклањање корова ручно | Прореде | Свега | Обнављање оплодним сечама | Обнављање комбинованим сечама | Свега | Попуњавање природно обновљених површина садњом | Свега |  |
|  | 511 | 513 | ха | ха | 311 | 329 | ха | 412 | ха | ха |
| 21110 | 64,75 | 31,02 | 506,21 | 601,97 | 94,90 | 22,85 | 117,75 | 14,34 | 14,34 | 734,07 |
| 31511 |  |  | 19,60 | 19,60 |  |  |  |  |  | 19,60 |
| Укупно ГЈ | 64,75 | 31,02 | 525,81 | 621,57 | 94,90 | 22,85 | 117,75 | 14,34 | 14,34 | 753,67 |

### 4.1.1.2. 	План расадничке производње

Имајући у виду планирани обим радова на попуњавању у наредном периоду, у овој газдинској јединици, биће потребно обезбедити за потребе пошумљавања и попуњавања:

- саднице дуглазије . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.860 ком

Потребе за садницама делом могу бити обезбеђене из сопствених капацитета Шумског газдинства, којима располаже расадник у Ћуприји. Евентуално додатно потребна количина садница набавиће се у оквиру ПД ,,Србијашуме” д.о.о.

Саднице које се употребљавају (на пошумљавањима и попуњавањима новоподигнутих култура) су: дуглазија (старости 2+0, 2+1 и 1+0) .Поред ове врсте, уколико не буде могућности на тржишту за набавку ових садница или резница, дозвољава се, тамо где то станишни услови дозвољавају, употреба и осталих врста: јавор, кестен, мукиња, брекиња, оскоруша, орах, бели бор, црни бор, смрча, јела, I-154 и друге.

Пожељно је увек када је могућа набавка садница, помагати и повећавати учешће свих аутохтоних природно ретких лишћара и нарочито воћкарица као што су дивља трешња, оскоруша, брекиња и друге, као и племенитих лишћара јавора, јасена и сл.

### 4.1.1.3. 	План неге шума

Планом неге шума обухваћени су следећи радови:

- осветљавање подмладка ручно  (511), на површини од. . . . .  . . . . . .64,75ha ;

- сеча избојака и уклањање корова ручно  (513), на површини од . . .  31,02ha ;

- Прореде у високим шумама (534), на површини од . . . . . . . . . . . . . .525,81ha

УКУПНО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   621,57ha

## 4.1.2.	План заштите шума

Законом о шумама регулисана су питања заштите шума од пожара, биљних болести, инсеката и других штеточина.

Организација која газдује шумама и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од пожара и других елементарних непогода, биљних болести и других разних штеточина. Организација је дужна да пропише мере ради одржавања и успостављања шумског реда, као и начин и време спровођења тих мера у шумама са којима се газдује. Сви радови у шумама се организују и извршавају у време и на начин који је у складу са утврђеним шумским редом.

Под одржавањем шумског реда подразумева се такво стање које обезбеђује услове за одржавање и унапређивање шума, а нарочито заштиту од пожара, биљних болести, инсеката, заштита земљишта под шумом од настајања и развијања ерозионих процеса, заштиту подмладка, спречавање оштећења стабала приликом сече и извлачења и др.

Благовремено спровођење планираних мера неге шума, нарочито одржавања оптималног стања у културама и младим и средњедобним састојинама, редовним и стручно изведеним проредама, допринеће јачању њихове отпорности према штетним утицајима.

Нарочиту пажњу посветити заштити шума од човека. Мере заштите од човека морају се истовремено спроводити у два главна правца, а то су заштита шума од пожара и заштита од противправног коришћења (бесправних сеча).

Превентивне мере заштите шуме од пожара треба усмерити првенствено на:

- строгу примену важећих законских прописа заштите од пожара како у укупном понашању унутар предузећа, тако у односу на све друге субјекте,

- посебно забранити ложење отворене ватре у шуми и у њеној непосредној близини, изузев на зато одређеним местима,

- у деловима шума посебно угроженим од пожара (поред јавних путева на улазу у шуму, у излетиштима и местима задржавања већег броја људи и сл.) треба поставити табле са ознакама забране ложења ватре и опрезност услед ризика изазивања пожара,

- у излетиштима треба уклањати запаљиви материјал, одредити и уредити (обезбедити) места за ложење ватре, увести службу дежурства ради контроле кретања и понашања свих лица и упозоравања на ризик,

- треба контролисати понашање чобана, ловаца, шумских радника и стално указивати на опасност од ложења ватре,

- све ове мере посебно се пооштравају у време сушних периода, када су ризици од пожара већи,

- у то време треба организовати и службу осматрања и дојаве, као и приправност ватрогасне службе и свих радника задужених за организацију акције гашења пожара, треба на време обезбедити потребан алат и прибор за гашење пожара, специјалне млатилице, крампове, лопате, секире, тестере, канте и друге посуде за воду, ручне апарате за гашење пожара и др.,

- треба унапред разрадити организацију гашења пожара, одредити задужења и обучити људство-мобилну групу за хитне интервенције,

- за заштиту шума од пожара, како превентиву тако и на гашењу укључујући и набавку опреме (прибор, алат) треба обезбеђивати средства у годишњим производно-финансијским плановима (амортизација шума и др.),

- најзад, предузеће је дужно да има свој план заштите од пожара (на нивоу целог предузећа) који се усклађује са планом заштите од пожара на нивоу општине.

Планом заштите шума од противправног коришћења (бесправне сече) осим адекватно организоване и територијално заступљене чуварске службе, планира се и:

- чвршћа сарадња службе заштите шума са службом унутрашњих послова у откривању починиоца прекршаја-кривичних дела,

- опремање службе са одговарајућим ПП средствима и ефикасном радио везом.

У састојинама четинара треба уклањати материјал на ком се могу развити поткорњаци, сурлаши и друге секундарне штеточине и обратити пажњу на правилно успостављање шумског реда приликом радова на нези и коришћењу шума, вршити контролу бројности савијача и борових зоља и у случају веће бројности ових инсеката предузети одговарајуће мере борбе. У циљу праћења развоја и бројности поткорњака и сурлаша сваке године је обавезно постављање контролних стабала где има састојина четинара.

У газдинској јединици ,,Валкалуци-Некудово” планом праћења популације поткорњака потребно је постављати 4 ловна стабла годишње и 2 феромонске клопке у групацији одељења где претежно постоје четинарске састојине. У време израде ове основе још нису конкретизоване локације за постављање истих.

Контролна ловна стабла треба да буду равномерно распоређена по целој површини, а најмање 3 у газдинској јединици. На местима јачег напада потребан број контролно ловних стабала треба да буде 10% од нападнутих, а најмање 3-5 стабала/hа у непосредној околини жаришта. При нормалном популационом нивоу подкорњака, стабла се постављају једном, а најбоље у току зимских месеци (јануар-фебруар). Код јачег напада стабла се постављају у више серија (обично 3) и то непосредно на самом жаришту. Прва и највећа серија поставља се од јануара до марта, друга месец дана после констатације напада на прву серију и трећа средином лета пред излет младих имага прве генерације. Ако је на стаблима положеним у првој серији константован јак напад поткорњака, број стабала у другој серији треба повећати за најмање 50%. За слаб напад у првој серији, или га местимично није било-број стабала може се смањити за 50%.

## 4.1.3.	   План коришћења шума

### 4.1.3.1. 	Укупан план сеча по газдинским типовима

Планирани укупни принос од сече шума и његово учешће према запремини и запреминском прирасту састојина у којима је планиран, приказан је у наредној табели.

Табела 27: Планирани укупни принос по запр.

| Газдински тип | Површина | Запремина |  | Запремински прираст |  |  | Принос | Интенз.сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V | ZV |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | iP | m3 | % |  |
| 21110 | 623,96 | 149.725,4 | 240,0 | 2.601,9 | 4,2 | 1,7 | 31651,7 | 21,1 | 121,6 |
| 31511 | 19,60 | 3.834,3 | 195,6 | 114,5 | 5,8 | 3,0 | 814,0 | 21,2 | 71,1 |
| УКУПНО | 643,56 | 153.559,8 | 238,6 | 2.716,4 | 4,2 | 1,8 | 32.465,7 | 21,1 | 119,5 |

Најзаступљенији је газдински тип 21110 са 31.651,7m3 планираног приноса. Површина коју заузима овај газдински тип је 623,96ha са укупном запремином од 149.725,4m3 и запреминским прирастом од 2.601,9m3, интнзитет проређивања по запремини је 21,1%, а по прирасту 121,6%.

Табела 28: Планирани укупни принос по газдинским типовима

| Газдински тип шуме | Узгојна група (на круговима) | Укупан принос (m3) |
| --- | --- | --- |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 4. Средњедобна састојина | 12376,4 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 5. Дозревајућа састојина | 13452,7 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 6. Зрела - Регенерација | 5822,6 |
| 31511. Високе мешовите шуме смрче - Високе шуме четинара и лишчара | 4. Средњедобна састојина | 814,0 |
| UKUPNO |  | 32465,7 |

Најзаступљенији газдиснки тип 21110-високе мешовите шуме букве узгојна група-дозревајућа састојина са укупним приносом од 13.452,7 m3

Калкулација приноса је рађена по узгојним групама. према упутствима за газдовање шумама.

### 4.1.3.2. 	Укупан план сече по врстама дрвећа

Укупно планирани принос од сече шума по врстама дрвећа дат је у следећој табели:

Табела 29: Планирани принос по вр.

| Врста дрвета | Принос | % |
| --- | --- | --- |
| Граб | 125,3 | 0,4 |
| Буква | 31526,4 | 97,1 |
| Смрча | 814,0 | 2,5 |
| УКУПНО | 32.465,7 | 100,0 |

Приказ планираног претходног приноса по врстама дрвећа: Најзаступљенија врста у проредном етату је буква са 31.526,4m3, што чини 97,1% од планираног претходног приноса, смрча са 814,0m3 (2,5%).

## 4.1.4.	План изградње и одржавања шумских саобраћајница

План реконструкције постојећих путева за време трајања основе

Табела 30:План реконструкције путних праваца

|  | Назив пута | Кроз комплекс у km | Категорија |  |  |  |  |  | Отвара оделења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Јавни пут (km) |  |  |  | Шумски пут (km) |  |  |
|  |  |  | Асфалтни | Са коловозом | Без коловоза |  | Са коловозом | Без коловоза |  |
| 1 | "Саставци - Некудово" | 8.10 |  |  |  |  | 8.10 |  | 1,2,6,7,8,10,11,12,13,17,18,21,22,23,24,28,29,32,35,36,38, 41,42,43,44,51,52 |
|  | УКУПНО: | 8,10 |  |  |  |  | 8.10 |  |  |

У горњој табели приказан је план реконструкције постојећег путног правца „Саставци-Некудово“ у дужини од 8,10 км а све у складу са економским могућностима.Реализацијом овог плана отвореност би остала иста али би се повећао квалитет путне мреже.

План изградње нових путева за време трајања основе :

- Табела 31:План изградње нових путних праваца и мостова

|  | Назив пута | Кроз комплекс у km | Категорија |  |  |  |  |  | Отвара оделења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Јавни пут (km) |  |  |  | Шумски пут (km) |  |  |
|  |  |  | Асфалтни | Са коловозом | Без коловоза |  | Са коловозом | Без коловоза |  |
| 1 | "Макуљеве ливаде -Прскало" | 3.30 |  |  |  |  | 3.30 |  | 38,39,40,41 |
|  | УКУПНО: | 3,30 |  |  |  |  | 3.30 |  |  |

- Изградњом овог путног правца би се отворио део газдинске јединице који гравитира суседној газдинској јединици „Троглан баре“ чиме би се олакшало извођење свих планираних радова.Пут почиње од места званог Макуљеве ливаде у газдинској јединици „Троглан баре“ до ког у близини долази пут „Трећа рампа-Макуљеве ливаде“ и пружа се дуж граница оделења која отвара и спушта ка месту званом „Прскало“ испред ког се спаја са путем „Саставци-Некудово“.

- Такође пре самог спајања са путем „Саставци-Некудово“ би се требао изградити један АБ мост ради преласка новог пута преко реке Некудово и спајања са путем „Саставци-Некудово“.

- Изградњом овог пута би се додатно повећала отвореност газдинске јединице „Валкалуци-Некудово“.

- Поред ових радова потребно је вршити редовно одржавање свих шумских путева што подразумева :

- - крчење шибља на коловозу или шкарпи пута ,

- - сеча стабала у делу шкарпе пута или на горњој ивици шкарпе пута која својим положајем прете да    падну на пут и угрозе безбедност учесника у саобраћају,

- - чишћење одводних канала и ригола

- - чишћење пропуста на путу

- - попуњавање ударних рупа каменим агрегатом

- - уређење постељице коловоза грубим и финим планирањем каменог агрегата

## 4.1.5.  	План уређивања шума

На основу закона о шумама ( „Службени гласникРС.“бр 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18),шумама у државној својини које су обухваћене шумским подручјем газдује се на основу плана развоја шумског подручја и основе газдовања шумама. Основе и програм газдовања доносе се за време од 10 година. Сходно томе важење ове основе је од 01.01.2027.-31.12.2036.године и примењиваће се од дана давања сагласности од стране Министраства пољопривреде и заштите животне средине.

- Нова основа, односно програм донесе се најкасније шест месеци пре истека рока важења предходне основе, односно програма. За израду нове основе треба почети са прикупљањем теренских података у лето 2035.године, како би се њеном израдом у 2036.извршио континуитет планирања.

## 4.1.6.	План коришћења осталих шумских производа

Од осталих шумских производа у овој газдинској јединици потребно је обратити пажњу o откупу свих врста: гљива, шумских плодова, лековитог биља и сл.

У овом периоду треба у сарадњи са Генералном дирекцијом ПД ,,Србијашуме”д.о.о. испитати могућности за организовање откупа осталих шумских производа, начин формирања откупних цена и формирање службе.

## 4.1.7.	Очекивани ефекти планираног газдовања

Обрасла површина Г.Ј. ,Валкалуци-Некудово ” износи 1.727,58ha. Интезитет сече у односу на запремински прираст (планираног укупног приноса од сече шума) износи 119%.

# 4.2.	ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

## 4.2.1.	   Врста и обим планираних радова

### 4.2.1.1.     Квалификациона структура сечиве запремине

У наредној табели дата је квалификациона структура дрвне масе приноса планираног овом основом (на годишњем нивоу).

Табела 32: Квалификациона структура

| СОРТИМЕНТИ | УКУПНО | Врста дрвета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | буква | црни бор | храстови и отл | смрча | борови |
| бруто сечиви принос | 32.465,7 | 31.526,4 | 0,0 | 125,3 | 814,0 | 0,0 |
| отпад | 4.841,7 | 4.729,0 | 0,0 | 15,0 | 97,7 | 0,0 |
| нето сечиви принос | 27.624,1 | 26.797,4 | 0,0 | 110,3 | 716,4 | 0,0 |
| нето год. сеч. принос | 2762,4 | 2679,7 | 0,0 | 11,0 | 71,6 | 0,0 |
| трупци - F | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| трупци - L | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| трупци - К | 46,9 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| трупци – I кл. | 257,9 | 257,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| трупци – II кл. | 328,3 | 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| трупци – III кл. | 281,4 | 281,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| остало техничко дрво | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 25,1 | 0,0 |
| ТЕХНИКА | 965,7 | 937,9 | 0,0 | 2,8 | 25,1 | 0,0 |
| индустријско дрво | 743,3 | 696,7 | 0,0 | 0,0 | 46,6 | 0,0 |
| дрво за огрев | 1.053,4 | 1.045,1 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОСТОРНО ДРВО | 1.796,7 | 1.741,8 | 0,0 | 8,3 | 46,6 | 0,0 |

Табела 33: Приходи од дрвета

| Врсте дрвећа | Сортименти | Количина | Јединична цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | din/m3 | din |
| буква | F | 4,69 | 12.503,00 | 58.633,43 |
|  | L | 18,76 | 8.501,00 | 159.463,43 |
|  | K | 46,90 | 6.191,00 | 290.329,98 |
|  | I | 257,93 | 5.045,00 | 1.301.232,62 |
|  | II | 328,27 | 4.124,00 | 1.353.779,01 |
|  | III | 281,37 | 3.416,00 | 961.169,97 |
|  | Остало техничко дрво | 0,00 | 3.119,00 | 0,00 |
|  | Просторно дрво | 1741,8 | 3.598,00 | 6.267.113,32 |
| црни бор | Остало техничко дрво | 0,0 | 3.119,00 | 0,00 |
|  | Просторно дрво | 0,0 | 3.598,00 | 0,00 |
| храстови и отл | Остало техничко дрво | 2,8 | 3.119,00 | 8.598,52 |
|  | Просторно дрво | 8,3 | 3.598,00 | 29.757,12 |
| смрча | Остало техничко дрво | 25,1 | 3.119,00 | 78.200,92 |
|  | Просторно дрво | 46,6 | 3.598,00 | 167.533,99 |
| борови | Остало техничко дрво | 0,0 | 3.119,00 | 0,00 |
|  | Просторно дрво | 0,0 | 3.598,00 | 0,00 |
| Укупно |  | 2762,4 |  | 10.675.812,29 |

Приход остварен реализацијом планираног годишњег етата износи 10.675.812,29динара.

### 4.2.1.2.  Врста и обим планираних узгојних радова

Табела 34: Трошкови гајења

| Ред. бр. | Вид рада | Површина | цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | din. | din. |
| 1 | Попуњавање природно обновљених површина садњом | 14,34 | 150.270 | 2.155.473 |
| 2 | Осветљавање подмладка ручно | 64,75 | 55.175 | 3.572.581 |
| 3 | Сеча избојака и уклањање корова ручно | 31,02 | 65.117 | 2.019.799 |
| Укупно за ГЈ"Валкалуци-Некудово" |  | 110,11 |  | 7.747.853 |
| Укупно за ГЈ"Валкалуци-Некудово" годишње |  | 11,01 |  | 774.785 |

### 4.2.1.3.  План заштите шума

У план заштите шума спадају активна дежурства, феромонске клопке и чување шума. Од тога је планирано 2 феромонске клопке тј 4 феромона, дневнице за активна дежурства и чување шума, као и постављање ловних стабала.

### 4.2.1.4.  План одржавања шумских саобраћајница

За одржавање шумских саобраћајница планирано је 5,38км а за реконструкцију 8,10км, и за изградњу 3,30км.

### 4.2.1.5.  План уређивања шума

Планирано уређивање је на површини од 1.727,58 хектара шуме.

## 4.2.2.	   Утврђивање трошкова произвидње

### 4.2.2.1.     Трошкови производње дрвних сортимената

Табела 35: Трошкови произвидње дрвних сортимената

| Врста дрвећа | Техничко дрво |  |  | Просторно дрво |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количина | Трошкови производње | УКУПНО | Количина | Трошкови производње | УКУПНО | Укупно динара |
|  | m3 | din/m³ | din | m3 | din/m³ | din |  |
| лишћари | 937,9 | 1.192 | 1.117.988 | 1741,8 | 1.652 | 2.877.507 | 3.995.496 |
| четинари | 25,1 | 1.416 | 35.503 | 46,6 | 1.534 | 71.428 | 106.930 |
| Укупно | 963,0 |  | 1.153.491 | 1788,4 |  | 2.948.935 | 4.102.426 |

### 4.2.2.2.  Трошкови заштите шума

Табела 36: Трошкови заштите

| Трошкови заштите |  |
| --- | --- |
| Активна дежурства | 250.000 |
| Феромонске клопке | 14.000 |
| Чување шума | 625.000 |
| Укупно | 889.000 |

-Трошкови заштите на годишњем нивоу износе . . . . . . . . . . 889.000дин.

### 4.2.2.3.  Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница:

Трошкови реконструкције путева

2.600.000,00дин. X 8,1km           =               21.060.000дин.

На годишњем нивоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.106.000дин.

Трошкови изградње путева

2.600.000,00дин. X 8,1km           =               29.640.000дин.

На годишњем нивоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.964.000дин.

Трошкови одржавања путева

330.000,00 дин x 3,3km              =                       10.890.000.дин.

На годишњем нивоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.089.000дин.

### 4.2.2.4.  Средства за репродукцију шума

6.573.386дин x 15%                    =                         986.008дин

### 4.2.2.5.  Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

10.675.812дин x 3%                 =                     320.274дин.

### 4.2.2.6.   Трошкови уређивање шума

Трошкови уређивања шума износе                   269.502дин.

### 4.2.2.7.   Укупни трошкови производње

Табела 37: Укупни трошкови

| Трошкови | Укупно |
| --- | --- |
|  | дин. |
| Производња дрвета | 4.102.426 |
| Гајење шума | 774.785 |
| Заштита шума | 889.000 |
| Уређивање шума | 269.502 |
| Реконструкција и изградња путева | 3.195.000 |
| Одржавање путева | 112.980 |
| Накнада за коришћење шума | 320.274 |
| Средства за репродукцију шума | 986.008 |
| Укупно | 10.649.976 |

Укупни расходи на годишњем нивоу износе 10.649.976 динара.

## 4.2.3.	Формирање укупног прихода

### 4.2.3.1. Приходи од продаје дрвета

Табела 38: Рекапитулација прихода

| Врста прихода | Укупно |
| --- | --- |
|  | динара |
| Приход од продаје дрвета | 10.675.812 |
| Приход из фонда за изградњу путева | 0 |
| Биолошке инвестиције | 1.601.372 |
| Укупно | 12.277.184 |

Укупан приход на годишњем нивоу износи 12.277.184 динара.

Табела 39: Биланс стања

| Средства | Вредност |
| --- | --- |
|  | динара |
| Приходи | 12.277.184 |
| Расходи | 10.649.976 |
| Биланс | 1.627.208 |

Из односа прихода и расхода може се видети да ће се у овој газдинској јединици у наредном периоду остваривати  биланс пословања са 1.627.208 динара.

# 5.0.	НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

Прикупљање података на терену ове газдинске јединице извршено је током 2025.године, а основа је израђена током 2026.године, од стране Одсека за израду основа и планова газдовања Ш.Г.”Јужни Кучај”-Деспотовац, уз стручну помоћ и упутства Службе за планирање газдовања шумама ПД ”Србијашуме“ д.о.о.-Београд.

Радови су извршени у четири фазе и то: канцеларијска припрема, издвајање састојина и прикупљање теренских података, обрада података, израда карата и израда текстуалног дела основе.

# 5.1.	Прикупљање теренских података

Треба нагласити да се променила методологија прикупљања података у претходном и садашњем премеру. У претходном премеру су се користили кругови са константним полупречником, као и тотални премер, а број примерних површина је зависио од степена хомогоености. Према тренутној методологији коришћени су концентрични кругови, детаљни и обични. Минимални узорак мреже детаљних површина износио је 1,25%, од укупне површине шума које се мере у газдинској јединици.

Таксациони подаци су прикупљени следећим методама:

- метод концентричних кругова;

- метод процене

Овом приликом су сви радови на издвајању и премеру састојина уз помоћ ГПС уређаја. комплетна израда карата је урађена најсавременијим ГИС софтверима, што је довело до повећања прецизности и квалитета израђених карата.

# 5.2.	Обрада података

Сви подаци прикупљени на терену шифровани су по Каталогу шифара за информациони систем о шумама Србије и уношени у одговарајуће обрасце.

Нове површине одсека и оделења рачунате су уз помоћ ГИС програма са тачношћу од 1ар. Обрада података је компјутерски извршена уз помоћ програма за обраду података Основа2020 добијеног од стране Управе за шуме.

Опис станишта и састојина је дат текстуално, а за сваки одсек су дати подаци о запремини по дебљинским степенима, просечној запремини по јединици површине и запреминском прирасту.

Запремина је одређивана на основу одговарајућих запреминских таблица за сваку врсту дрвећа, а запремински прираст по методу процента прираста (уз помоћ програма израђеног на Шумарском факултету у Београду).

# 5.3.	Израда карата

Сходно упутству за израду карата, датом од стране Службе за планирање газдовања шумама ПД ”Србијашуме” д.о.о.-Београд, а на основу катастарског премера, топографских планова и детаљног премера у шуми , израђене су следеће карте као прилог основи:

- Карта са катастарском поделом (1: 10.000),

- Карта основне намене (1:25.000)

- Карта путне мреже

- Основна карта.

# 5.4.	Израда  планова текстуалног дела основе

Текстуални део основе урађен је на основу обрађених теренских података и постојеће евиденције досадашњег газдовања, а у складу са одговарајућим упутствима. Посебно се обратила пажња на приказ стања шума, анализу досадашњег газдовања и планирање унапређивања стања и оптималног коришћења шума.

Послове око израде  Основе за газдовање шумама ове газдинске јединице извршио је Одсек за израду основа и планова газдовања Ш.Г. “Јужни Кучај”-Деспотовац у саставу:

- маст. инж. Славољуб Димитријевић, руководилац одсека за израду основа и планова газдовања, учествовао у прикупљању и обради података и изради планова и текстуалног дела основе; (број лиценце: 107)

- дипл. инж. Тања Антић, самостални референт, учествовао у обради података и изради текстуалног дела основе (број лиценце: 108).

Сви радови су обављени уз стручну помоћ Службе за планирање газдовања шумама ПД „Србијашуме”д.о.о. -Београд.

# 6.0.	ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Катастарске парцеле

| Назив ПО | Назив КО | Број листа непокретности | Број парцеле | Потес назив | Култура | Површина |  |  | Одељења | Део у ГЈ (ари) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ха | ари | м2 |  |  |
| Деспотовац | Равна Река | 97 | 5519 | Ресавица | Ливада 8.класе | 4 | 18 | 9 | 53 | 1 |
| Деспотовац | Равна Река | 97 | 5524 | Ресавица | Ливада 8.класе | 4 | 87 | 54 | 53 | 1 |
| Деспотовац | Равна Река | 97 | 5571 | Добра вода | Ливада 8.класе | 2 | 29 | 71 | 53 | 1 |
| Деспотовац | Равна Река | 97 | 5572 | Добра вода | Ливада 8.класе | 0 | 77 | 20 | 53 | 1 |
| Деспотовац | Равна Река | 97 | 5574 | Добра вода | Шума 6.класе | 0 | 12 | 14 | 53 | 1 |
| Деспотовац | Равна Река | 97 | 5575 | Добра вода | Ливада 8.класе | 0 | 17 | 69 | 53 | 1 |
| Деспотовац | Равна Река | 97 | 5576 | Брестовац | Пашњак 7.класе | 0 | 58 | 33 | 53 | 1 |
| УКУПНО КО РАВНА РЕКА |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 70 |  | 7 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3928 | Антрвељ | Пашњак 7.класе | 0 | 32 | 52 | 2;3;6 | 33 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3929 | Антрвељ | Ливада 7.класе | 0 | 59 | 18 | 3;6 | 59 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3930 | Антрвељ | Шума 7.класе | 0 | 66 | 60 | 3;6 | 67 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3931 | Антрвељ | Ливада 7.класе | 0 | 65 | 94 | 6 | 66 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3932 | Антрвељ | Пашњак 7.класе | 1 | 5 | 30 | 3;4;5;6 | 105 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3933 | Антрвељ | Ливада 8.класе | 0 | 86 | 34 | 6;8 | 87 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3934 | Антрвељ | Пашњак 8.класе | 1 | 27 | 63 | 9 | 23 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3936 | Црвено поље | Пашњак 7.класе | 24 | 77 | 24 | 25;26 | 925 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3937 | Црвено поље | Пашњак 7.класе | 2 | 6 | 0 | 25;26 | 206 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3938 | Црвено поље | Пашњак 7.класе | 0 | 42 | 59 | 26 | 43 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3939 | Дугачка коса | Пашњак 7.класе | 0 | 13 | 89 | 32 | 14 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3940 | Дугачка коса | Пашњак 7.класе | 0 | 16 | 14 | 32 | 16 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3941 | Дугачка коса | Пашњак 7.класе | 0 | 8 | 6 | 32 | 8 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3942 | Дугачка коса | Пашњак 7.класе | 0 | 44 | 75 | 32 | 45 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3943 | Сош | Пашњак 7.класе | 0 | 40 | 4 | 29 | 40 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5588 | Михајлово брдо | Пашњак 8.класе | 3 | 16 | 34 | 54 | 308 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5597 | Михајлово брдо | Земљиште под зградом-Објектом | 0 | 2 | 55 | 52 | 1 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5598 | Михајлово брдо | Пашњак 6.класе | 0 | 18 | 68 | 52 | 19 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5599 | Михајлово брдо | Земљиште под зградом-Објектом | 0 | 6 | 58 | 52 | 7 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5619 | Михајлово брдо | Њива 7.класе | 0 | 26 | 42 | 6 | 26 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5621 | Михајлово брдо | Њива 7.класе | 0 | 4 | 94 | 5;8 | 5 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5622 | Михајлово брдо | Ливада 8.класе | 3 | 58 | 92 | 5;6;8 | 359 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5626 | Михајлово брдо | Пашњак 7.класе | 0 | 1 | 65 | 12;44 | 2 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5627 | Михајлово брдо | Шума 7.класе | 0 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5628 | Михајлово брдо | Пашњак 7.класе | 0 | 2 | 97 | 12 | 3 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5629 | Михајлово брдо | Остало природно неплодно земљиште | 0 | 30 | 62 | 12;44 | 31 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5630 | Михајлово брдо | Шума 7.класе | 0 | 16 | 80 | 43 | 17 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5632 | Михајлово брдо | Шума 7.класе | 0 | 4 | 60 | 12 | 5 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5634 | Михајлово брдо | Шума 7.класе | 0 | 6 | 51 | 43 | 7 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5675 | Турски камен | Пашњак 7.класе | 0 | 34 | 75 | 32;35 | 35 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5681 | Турски камен | Пашњак 8.класе | 1 | 48 | 0 | 34 | 148 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5682 | Турски камен | Пашњак 7.класе | 0 | 17 | 41 | 35 | 17 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5683 | Турски камен | Пашњак 7.класе | 1 | 40 | 59 | 35 | 141 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5684 | Турски камен | Шума 7.класе | 0 | 12 | 77 | 35 | 13 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5685 | Турски камен | Пашњак 7.класе | 0 | 36 | 38 | 35 | 36 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5686 | Турски камен | Шума 7.класе | 0 | 22 | 54 | 35 | 23 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5687 | Турски камен | Пашњак 7.класе | 3 | 89 | 89 | 35;36 | 390 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5688 | Турски камен | Шума 7.класе | 1 | 12 | 4 | 36 | 112 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5689 | Турски камен | Пашњак 7.класе | 1 | 12 | 20 | 36;38 | 112 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5690 | Турски камен | Шума 6.класе | 0 | 33 | 79 | 22;38 | 34 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5691 | Лакула Мунче | Шума 7.класе | 169 | 92 | 6 | 33;34;36;37;38;39;41 | 16992 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5696 | Лакула Мунче | Шума 7.класе | 0 | 35 | 25 | 22 | 35 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5697 | Некудово | Пашњак 7.класе | 0 | 79 | 41 | 18;21;22 | 79 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5698 | Некудово | Пашњак 7.класе | 2 | 77 | 65 | 13;17;18 | 278 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5700 | Некудово | Пашњак 7.класе | 0 | 53 | 52 | 13 | 54 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5702 | Фаца Маре | Њива 7.класе | 0 | 13 | 67 | 54 | 14 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5703 | Фаца Маре | Пашњак 7.класе | 0 | 47 | 40 | 54 | 47 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5704 | Фаца Маре | Ливада 8.класе | 3 | 29 | 41 | 54 | 296 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5827 | Полом | Пашњак 8.класе | 1 | 17 | 20 | 34 | 117 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3944/5 | Кобора | Шума 7.класе | 1172 | 24 | 37 | 1-25;43;44;47;51;52 | 73537 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3944/6_01 | Кобора | Шума 7.класе | 321 | 91 | 95 | 23-32 | 21538 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 3944/6_02 | Кобора | КРШ | 375 | 0 | 0 | 23-32 | 198 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5595/1_01 | Михајлово брдо | Шума 7.класе | 864 | 38 | 69 | 18;22;37;38;39-54 | 51269 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5595/1_02 | Михајлово брдо | Остало природно неплодно земљиште | 865 | 13 | 45 | 18;22;37-54 | 1 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5818/1_01 | Полом | Шума 5.класе | 170 | 42 | 98 | 33;34;37 | 4001 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5818/1_02 | Полом | Шума 6.класе | 67 | 0 | 0 | 33;34;37 | 1 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5818/1_03 | Полом | Шума 7.класе | 172 | 0 | 0 | 33;34;37 | 1 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5620_01 | Михајлово брдо | Земљиште под зградом-Објектом | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 |
| Деспотовац | Жидиље | 146 | 5620_02 | Михајлово брдо | Њива 7.класе | 0 | 7 | 17 | 8 | 6 |
| Деспотовац | Жидиље | 733 | 5624 | Антравељ | Ливада 8.класе | 0 | 62 | 52 | 8;9 | 63 |
| УКУПНО КО ЖИДИЉЕ |  |  |  |  |  | 4266 | 90 | 74 |  | 172128 |
| УКУПНО ПО ДЕСПОТОВАЦ |  |  |  |  |  | 4279 | 91 | 44 |  | 172135 |
| УКУПНО Г.Ј. "Валкалуци Некудово" |  |  |  |  |  | 4279 | 91 | 44 |  | 172135 |

# 6.1.	Евиденција извршених радова у основи за газдовање шумама

Према Закону о шумама („Сл.гл. Р.С.“ бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018) извршени радови на газдовању шумама морају се евидентирати на начин прописан овим законом. Евиденција о извршеним радовима  из става 1. члана 34. је саставни део основа програма и пројеката из члана 31. и 32. овог закона.

Сопственик шума који шумама газдује у складу са основом, однодсно корисник шума дужан је да евидентира извршене радове најкасније до 28.фебруара текуће године за предходну годину.

Евидентирају се проверени подаци о извршеним радовима на гајењу шума, коришћењу шума, изграђеним шумским саобраћајницама и осталим објектима и коришћењу других шумских производа.

# 6.2.	Време сече

У складу са одредбама Правилника о шумском реду (“Сл.гл. РС“ бр. 38/2011, 75/2016, 94/2017 и 87/2021) време сече се дефинише на следећи начин:

- у једнодобним састојинама, у којима се обављају оплодне сече (оплодни, накнадни и завршни сек), забрањена је сеча дрвета за време трајања вегетације;

- у састојинама у којима је планиран претходни принос сеча се обавља у току целе године;

- у једнодобним састојинама, где су предвиђени узгојни радови неге шума (сеча осветљавања и чишћења), сеча се обавља по правилу за време трајања вегетације;

- у изданачким шумама, за које се смерницама газдовања и даље одређује газдовање као изданачким шумама, сеча обнављања се обавља искључиво за време мировања вегетације;

- сеча у културама и плантажама се може обављати током целе године,

- време, начин и врста сеча одређују се планом развоја шумске области (у даљем тексту план развоја), основом гздовања шумама односно програмом газдовања шумама,

- сеча обнављања шума и то:оплодни, накнадни и завршни сек, врши се од 10.септембра до почетка вегетације наредне године. Под почетком вегетације подразумева се почетак листања главне врсте, односно врста дрвећа у састојини.